Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 31 октября 2014 г. N 2791.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Задачи программы:

1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова.

2. Содействие созданию и развитию товариществ собственников жилья как формы привлечения собственников к управлению многоквартирным домом и контролю качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

" Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО "Город Псков" коммунальными услугами "

по состоянию на 1 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели  | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 47,0 | 50.0 | 47,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 2 | Уровень снижения аварий на инженерных сетях | Процент | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
|  | [Подпрограмма 1](#Par244). Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования "Город Псков" |
| 1.1 | Протяженность водопроводных сетей | Километр | 293,2 | 293,7 | 293,2 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 1.2 | Протяженность канализационных сетей | Километр | 250,7 | 251,1 | 250,7 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 1.3 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | Процент | 27.0 | 26.5 | 27.0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 1.4 | Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене | Процент | 31,5 | 31,0 | 31,5 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 1.5 | Доля модернизированных объектов теплоснабжения в общем количестве объектов теплоснабжения | Процент | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
|  | [Подпрограмма 2](#Par583). Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья |
| 2.1 | Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществом собственников жилья | Процент | 13,6 | 14,6 | 13,6 | 0,0 | В настоящее время регистрация ТСЖ не производится |
| 2.2 | Уровень снижения обращений собственников помещений, проживающих в домах ТСЖ, в Администрацию города | Процент | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 0,0 | В настоящее время регистрация ТСЖ не производится |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"**

 по состоянию на 01 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  |  **Наименование**  | **Исполнитель мероприятия** |  **Срок начала реализации**  |  **Срок окончания реализации**  |  **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.**  |  **Объем выполненных работ, тыс. руб.**  |  **Кассовое исполнение, тыс. руб.**  |  **Уровень финансирования,**  |  **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)**  |  **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий**  |  **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия**  |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования «Город Псков»** |
| **1.1** | **Проектирование и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков»** |
| ***1.1.1*** | ***Кредиторская задолженность*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***1 893,60*** |  | ***1893,6*** | ***100,0*** |  |   |   |
| ***1.1.2*** | ***Разработка ПСД на строительство системы водоотведения по адресу г.Псков, Ленинградское шоссе, д.65*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***1 100,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Разработанный проект приведения канализации в соответствие с санитарными нормами и капитальный ремонт системы водоотведения ЦРБ*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| ***1.1.3*** | ***Подключение к центральным сетям водоснабжения и водоотведения д.№11, 5-й пер. Псковстроя*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***3 700,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Акт выполненных работ на подключение дома №11 по 5му переулку Псковстроя к сетям водоснабжения и водоотведения*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| ***1.1.4*** | ***Строительство водопроводных сетей по пер.Тракторный*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***2 200,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Акт выполненных работ на строительство сетей водоснабжения по пер. Тракторный*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| ***1.1.5*** | ***Подключение к центральной сети водоотведения по ул. Н.Васильева, д.90*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***1 000,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Акт выполненных работ по подключению дома по адресу Н.Васильева 90 к сетям центральной канализации*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| ***1.1.6*** | ***Строительство водопроводных сетей в районе "Псковкирпич"*** | УСиКР АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***8606,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Акт выполненных работ по строительству водопроводных сетей района "Псковкирпич"*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| **1.2** | **Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и корректировка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков»** |
| ***1.2.1*** | ***Актуализация схемы теплоснабжения и разработка схемы водоснабжения и водоотведения*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***3 500,00*** | ***3500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Разработка программы комплексного развития МО "Город Псков", предоставление муниципальным предприятиям возможности развития объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения*** |  Разработка программы комплексного развития МО "Город Псков", предоставление муниципальным предприятиям возможности развития объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |   |
| **1.3** | **Создание системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей** |
| ***1.3.1*** | ***Учет протяженности и уровень износа водопроводных сетей*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Планирование мероприятий по замене износившихся водопроводных сетей*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| ***1.3.2*** | ***Учет протяженности и уровень износа канализационных сетей*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Планирование мероприятий по замене и ремонту износившихся канализационных сетей*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| **1.4** | **Проведение анализа мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-, водоснабжения** |
| ***1.4.1*** | ***Анализ уровня проведенной модернизации на объектах теплоснабжения, в том числе и за счет привлеченных инвестиций*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Повышение качества и надежности обеспечения теплом и горячей водой потребителей, исключение возможности возникновения техногенных аварий; снижение уровня износа объектов теплоснабжения, снижение издержек производства тепловой энергии*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| ***1.4.2*** | ***Анализ уровня проведенной модернизации на объектах водоснабжения и водоотведения, в том числе и за счет привлеченных инвестиций*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Повышение качества и надежности обеспечения водой потребителей, исключение возможности возникновения техногенных аварий; снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| ***1.4.3*** | ***Подготовка предложений по дальнейшему развитию систем тепло-, водоснабжения*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Повышение качества и надежности обеспечения водой потребителей, исключение возможности возникновения техногенных аварий, ; снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| **2.** | **Подпрограмма Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья** |
| **2.1** | **Организация деятельности товариществ собственников жилья в городе Пскове** |
| ***2.1.1*** | ***Компенсация затрат на регистрацию ТСЖ и первоначальные организационные мероприятия (приобретение штампов, канцелярские штампов, изготовление клише для печати, штампа и т.д.)*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***15*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Компенсация затрат на регистрацию для двух ТСЖ*** |  Не планируется в 2016 году |   Регистрация ТСЖ прекращена, В настоящее время регистрируются только ТСН. Правоотношения с ТСН не закреплены ЖК РФ. |
| **2.2** | **Благоустройство дворовой территории домов, где в качестве способа управления выбрано ТСЖ** |
| ***2.2.1*** | ***Изготовление и монтаж МАФ*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***20*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Изготовление и монтаж МАФ для двух ТСЖ*** |  Не планируется в 2016 году |   |
| ***2.2.2*** | ***Изготовление и монтаж информационных стендов*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***15*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Изготовление и монтаж стендов для двух ТСЖ*** |  Не планируется в 2016 году |   |
| **2.3** | **Информационно-консультационное обеспечение деятельности ТСЖ** |
| ***2.3.1*** | ***Информационно-консультационная помощь гражданам в разъяснении действующего законодательства о создании и деятельности ТСЖ*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Консультации для двух ТСЖ*** |  Консультации для двух ТСЖ |   |
| **2.4** | **Организация Ассоциации ТСЖ г. Пскова** |
| ***2.4.1*** | ***Курирование деятельности ТСЖ, создание Ассоциации ТСЖ*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Курирование 30 ТСЖ*** |  Курирование 30 ТСЖ |   |
| **Итого:** | **22050,0** | **3500,0** | **1193,6** | **5,4** |  |   |   |