Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков

по состоянию на 01.07.2018 года.

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588.

Сроки реализации программы: 2018 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Псков".

Задачи программы:

1. Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова

2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей**

|  |
| --- |
| **муниципальной программы**  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» |
| наименование муниципальной программы |

**по состоянию на 1 июля 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1)** | **Ед. измер.** | **Значение показателя** | | | | **Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года** |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
| **Муниципальная программа "** **Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков "** | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 0 | 34,8 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) от общего количества улиц, тротуаров (нарастающим итогом) | % | 0 | 53 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 3 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) от общего количества парков, скверов (нарастающим итогом) | % | 0 | 12 | 0 | 0 | В связи с нестаточностью финансирования планируется по территории в 2019 году выполнить проекты с последующим выполнением работ в 2019 году. |
| 4 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Пскова | % | 0 | 31 | 0 | 0 | нет |
| 5 | Повышение индекса качества городской среды по г. Пскову в текущем году по отношению к показателю на 01.01.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова»** | | | | | | | |
| 1.1 | Количество дворовых территорий МКД, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 0 | 940 | 0 | 0\* | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 1.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в текущем году | ед. | 0 | 17 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 0 | 65,47 | 0 | 0\* | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 1.4 | Количество проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | ед. | 0 | 100 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| **Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова»** | | | | | | | |
| 1.1. | Количество улиц, тротуаров, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, озеленением) на конец года | ед. | 0 | 44 | 0 | 0\* | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 1.2. | Количество парков, скверов, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 0 | 36 | 0 | 0\* |  |
| 1.3. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) в текущем году | ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 1.4. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) в текущем году | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
| 1.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан от 14 лет, проживающих на территории города Пскова. | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

\* расчет показателя выполнен в относительных величинах

2. Сведения о выполнении мероприятий

Муниципальной программы

« Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

по состоянию на 1 июля 2019года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия[[4]](#footnote-4)\* | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова» | УГХ АГП |  |  | 36669,9 | 3407,1 | 989,0 | 0,26 | Обеспечение населения города Пскова качественной коммунальной услугой в части водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения; Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры. |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Ремонт, восстановление дорожных покрытий дворовой территории |  |  |  | 23297,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение качества и уровня благоустройства дворовой территории многоквартирных домов. |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Ремонт, восстановление улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, пешеходных зон | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 23297,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приведение в нормативное состояние дворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, оборудование автомобильных парковок.В соответствии с адресным перечнем:  ул. Калинина, 14  ул. Стахановская, 20 (изб.окр. №2 Колосов)  Ремонт дворовой территории и проездов ул. Н. Васильева, 71б, 73, 75 (изб.окр. №3 Маницкая)  ул. Р.Люксембург, 28  Обустройство парковочной зоны ул.Коммунальная, 50, 52, 52а; ул.Западная, 9, 9а, 11  Ремонт асфальтового покрытия ул. Кузбасской див.,50  Обустройство парковочных мест на придомовой территории ул. Труда, 16  Ремонт дворовой территории и проездов ул. Новоселов, 15  ул. Петровская,20  ул. Юбилейная,65а  ул. Стахановская,15  ул. Доставалова,1  ул. Гражданская,20 | Мероприятия не проводились |  |
| **1.2** | **Основное мероприятие 2. Формирование и обустройство функциональных зон дворовой территории** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **13372,0** | **3407,1** | **989,0** | **0,73** | **Обеспечение дворовых территорий многоквартирных домов необходимым количеством оборудования для создания удобства и безопасности использования в соответствии с функциональным назначением, сохранения в чистоте согласно утвержденному дизайн-проекту каждой дворовой территорий на 100%.** |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Обеспечение безопасности дворовых и прилегающих к ним территорий | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие. Установка малых архитектурных форм на дворовой территории многоквартирного дома | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9127,9 | 3407,1 | 989,0 | 10,8 | Устройство детской площадки, установка скамеек и урн по Рижскому пр., 75  Устройство детской площадки ул. Звездная, 18  Установка детского игрового комплекса ул. Инженерная, 14,16  Обустройство детских площадок у домов: Поземского 126, Металлистов 3,5,7, Маргелова 9,11, Шелгунова 9/2  Обустройство детских площадок у домов: № 4 по ул. Западной, № 4 по ул. Рокоссовского, № 13 по ул. 1-ой Поселочной, № 73 по Рижскому пр.  Освещение дворовой территории Р.Люксембург, 28  Обустройство детской площадки у домов №№ 5, 5а по ул. Новосёлов  ул. Петровская,20  Устройство детской игровой площадки у дома № 65А по ул.Юбилейной  ул. Стахановская , 15  ул. Гражданская,20  ул. М.Доставалова, 1  Проектные работы | Выполнены работы по Обустройство детских площадок у домов: № 4 по ул. Западной, № 4 по ул. Рокоссовского, № 13 по ул. 1-ой Поселочной, № 73 по Рижскому пр., ткже проектные работы по контрактам: 128 от 24.12.2018 по 15.02.2019 ООО "Модулор"  129 от 24.12.2018 по 15.02.2019 ООО "Модулор" |  |
| 1.2.3 | Кредиторская задолженность за 2018 | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 100 |  | погашена |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.Организация общественного контроля за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное размещение 100% информации об осуществлении проекта на сайте ГИС ЖКХ и сайте Администрации города Пскова, в средствах массовой информации; обеспечение обратной связи; отсутствие заявлений, оставленных без ответа. Проведение инвентаризации уровня благоустройства 100% индивидуальных жилых домов. | Мероприятий не проводилось |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Обеспечение размещения информации об осуществлении проекта на сайте ГИС ЖКХ; | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.4 | Организация участия заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Организация трудового участия заинтересованных лиц в реализации 100% проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома.  Заключение соглашений с владельцами индивидуальных жилых домов об их благоустройстве в количестве, соответствующем составленным планам до 2022 года по результатам инвентаризации, проведенной в 2018 году.  " | Не требует финансирования |  |
| **II** | **Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова»** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **69264,092** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Повышение качества и уровня благоустройства общественных территорий** |  |  |
| 2.1 | Ремонт, восстановление дорожных покрытий муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5646,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приведение в нормативное состояние покрытий тротуаров, пешеходных зон; оборудование автомобильных парковок в соответствии с адресным перечнем улиц, тротуаров (приложение 1 к подпрограмме) |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие. Ремонт, восстановление улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, пешеходных зон | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5646,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ремонт дорожного полотна территории МБУК «Дом офицеров» и обустройство парковки ул. Комдива Кирсанова,5  Ремонт проездов к МБДОУ № 32 «Чебурашка» (от дома № 45 по Рижскому пр. до дома №75 по ул. Юбилейная) и МБДОУ № 35 «Ромашка» (от дома №18 по ул. Коммунальной до дома №73А по ул. Юбилейная) | Мероприятия не проводились, контракты в процессе заключения |  |
| **2.2** | **Обустройство муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров)** |  | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Обустройство территорий общего пользования, улиц, тротуаров необходимым оборудованием для обеспечения удобства и безопасности использования, сохранения в чистоте в 100% соответствии утвержденным дизайн-проектам** |  |  |
| **2.3** | **Ремонт, восстановление дорожных покрытий муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов)** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **Мероприятия не проводились** |  |
| **2.3.1** |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы на ремонт, восстановление, оборудование пешеходных зон, пешеходных дорожек парков, скверов: парк вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов |  |  |
| **2.4** | **Формирование и обустройство функциональных зон муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов)** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **Обустройство территорий общего пользования (парков, скверов) необходимым оборудованием для обеспечения удобства и безопасности использования, сохранения в чистоте в полном соответствии утвержденным дизайн-проектам на 100%** |  |  |
| **2.5** | **Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования** |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не требует финансирования |  |
| **2.6** | **(Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Благоустройство общественных территорий города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды»** | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 63617,892 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | "Благоустроены общественные  территории города Пскова , отобранные по результатам проведенного рейтингового голосования , в качестве участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды»  " |  |  |
| **2.6.1** | **"Выполнение работ по благоустройству общественных**  **территорий, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды » "** | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 61449,767 | 0 | 0 | 0 | Реализация программ формирования современной городской среды  Выполнение работ по устройству детской и спортивной площадки между домами №26 по ул. Коммунальной, д.27 по ул. Народная,дет.сад Кораблик, проезд Коммунальная,26-Народная29  Выплненеие по б/у тер.общ.польз. Между д.26 по ул. Коммунальной, 27 по ул. Народная,дет.сад Кораблик, проезд Коммунальная,26- Народня 29(вторая очередь)  ПСД Освещение Аллеи Ветеранов  Устройство Освещение Аллеи Ветеранов  Благоустройство территории общего пользования "Сквер"Аллея Ветеранов"  Устройство спортивной площадки Аллея Ветеранов  Благоустройство территории общего пользования между дет.садами №48,№50 и школой №24  ПСД на благоустройство тер. м/дет.садами № 48,50  ПСД на благоустройство тер. Труда/Энтузиастов | Контракты в процессе заключения, мероприятия не проводились |  |
|  | **Всего по программе:** |  |  |  | 105934,0 | 3407,1 | 989,0 | ~~0,09~~ |  |  |  |

Начальник Управления городского хозяйства

Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Баринов

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.

   \* расчет показателя выполнен в относительных величинах [↑](#footnote-ref-3)
4. \* В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы [↑](#footnote-ref-4)