Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 31 октября 2014 г. N 2791.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Задачи программы:

1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова.

2. Содействие созданию и развитию товариществ собственников жилья как формы привлечения собственников к управлению многоквартирным домом и контролю качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

" Создание условий для повышения качества обеспечения населения МО "Город Псков" коммунальными услугами "

по состоянию на 1 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** | | | | | | |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 60,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 |  |
| 2 | Уровень снижения аварий на инженерных сетях | Процент | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| 3 | Доля удовлетворенных качеством предоставления коммунальных услуг потребителей | Процент | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#Par244). Развитие системы тепло-, водоснабжения муниципального образования "Город Псков" | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность водопроводных сетей | Километр | 293,2 | 293,2 | 293,2 | 100,0 |  |
| 1.2 | Протяженность канализационных сетей | Километр | 250,7 | 250,7 | 250,7 | 100,0 |  |
| 1.3 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | Процент | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 100,0 |  |
| 1.4 | Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене | Процент | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 100,0 |  |
| 1.5 | Доля модернизированных объектов теплоснабжения в общем количестве объектов теплоснабжения | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#Par583). Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья | | | | | | |
| 2.1 | Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществом собственников жилья | Процент | 13,6 | 14,6 | 13,6 | 0,0 | В настоящее время регистрация ТСЖ не производится |
| 2.2 | Уровень снижения обращений собственников помещений, проживающих в домах ТСЖ, в Администрацию города | Процент | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 100 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"**

по состоянию на 01 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования,** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |  |
| **1.1** | **Проектирование и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | | |
| ***1.1.1*** | ***Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей "Псковкирпич"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 900.0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***1,05*** | ***Разработанный проект приведения канализации в соответствие с санитарными нормами*** | Предпроектная документация приведения канализации в соответствие с санитарными нормами |  |
| ***1.1.2*** | ***Кредиторская задолженность*** |  |  | ***193.9*** |  | ***193,9*** | ***100*** |  | Оплата кредиторской задолженности |  |
| **1.2** | **Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и корректировка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | | |
| ***1.2.1*** | ***Актуализация схемы теплоснабжения и разработка схемы водоснабжения и водоотведения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***9 900.0*** |  |  |  | ***Разработка программы комплексного развития МО "Город Псков", предоставление муниципальным предприятиям возможности развития объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения*** |  |  |
| **1.3** | **Создание системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей** | | | | | | | | | |
| ***1.3.1*** | ***Учет протяженности и уровень износа водопроводных сетей*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Планирование мероприятий по замене износившихся водопроводных сетей*** |  |  |
| ***1.3.2*** | ***Учет протяженности и уровень износа канализационных сетей*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Планирование мероприятий по замене и ремонту износившихся канализационных сетей*** |  |  |
| **1.4** | **Проведение анализа мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-, водоснабжения** | | | | | | | | | |
| ***1.4.1*** | ***Анализ уровня проведенной модернизации на объектах теплоснабжения, в том числе и за счет привлеченных инвестиций*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Повышение качества и надежности обеспечения теплом и горячей водой потребителей, исключение возможности возникновения техногенных аварий; снижение уровня износа объектов теплоснабжения, снижение издержек производства тепловой энергии*** |  |  |
| ***1.4.2*** | ***Анализ уровня проведенной модернизации на объектах водоснабжения и водоотведения, в том числе и за счет привлеченных инвестиций*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Повышение качества и надежности обеспечения водой потребителей, исключение возможности возникновения техногенных аварий; снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения*** |  |  |
| ***1.4.3*** | ***Подготовка предложений по дальнейшему развитию систем тепло-, водоснабжения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Повышение качества и надежности обеспечения водой потребителей, исключение возможности возникновения техногенных аварий, ; снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения*** |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма Стимулирование и поддержка деятельности товариществ собственников жилья** | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Организация деятельности товариществ собственников жилья в городе Пскове** | | | | | | | | | |
| ***2.1.1*** | ***Компенсация затрат на регистрацию ТСЖ и первоначальные организационные мероприятия (приобретение штампов, канцелярские штампов, изготовление клише для печати, штампа и т.д.)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***15.0*** |  |  |  | ***Компенсация затрат на регистрацию для двух ТСЖ*** |  | Регистрация ТСЖ прекращена, В настоящее время регистрируются только ТСН. |
| **2.2** | **Благоустройство дворовой территории домов, где в качестве способа управления выбрано ТСЖ** | | | | | | | | | |
| ***2.2.1*** | ***Изготовление и монтаж МАФ*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***20.0*** |  |  |  | ***Изготовление и монтаж МАФ для двух ТСЖ*** |  |  |
| ***2.2.2*** | ***Изготовление и монтаж информационных стендов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***15.0*** |  |  |  | ***Изготовление и монтаж стендов для двух ТСЖ*** |  |  |
| **2.3** | **Информационно-консультационное обеспечение деятельности ТСЖ** | | | | | | | | | |
| ***2.3.1*** | ***Информационно-консультационная помощь гражданам в разъяснении действующего законодательства о создании и деятельности ТСЖ*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Консультации для двух ТСЖ*** |  |  |
| **2.4** | **Организация Ассоциации ТСЖ г. Пскова** | | | | | | | | | |
| ***2.4.1*** | ***Курирование деятельности ТСЖ, создание Ассоциации ТСЖ*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Курирование 30 ТСЖ*** |  |  |
| **Итого:** | | | | **12 043.9** | ***20,0*** | ***213,9*** | ***1,78*** |  |  |  |