Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 ноября 2014 г. N 3069.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение уровня благоустройства города Пскова, развитие систем уличного освещения и обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах.

Задачи программы:

1. Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города.

2. Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства.

3. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории МО "Город Псков", а также исключение случаев травматизма среди населения.

4. Создание благоприятных условия для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей МО "Город Псков".

5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ.

6. Обеспечение устройства и содержание мест захоронения.

7. Благоустройство городских и дворовых территорий.

8. Поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном состоянии.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

"Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"

по состоянию на 1 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных территорий | Процент | 30 | 35.0 | 35.0 | 100,0 |  |
| 2 | Доля утилизированных отходов | Процент | 30 | 40.0 | 30,0 | 0,0 | Недостаточное финансирование мероприятия |
| 3 | Доля реконструированных зеленых насаждений и мест отдыха | Процент | 30 | 40.0 | 30,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 4 | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО «Город Псков» и вдоль полос автодорог | Процент | 7,5 | 15.0 | 7,5 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 5 | Доля обустроенных СНТ | Процент | 10 | 16.0 | 10,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 6 | Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 10 | 20.0 | 20,0 | 100,0 |  |
| 7 | Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения | Процент | 17 | 18.0 | 17,5 | 50,0 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#Par532). Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 13 | 20 | 13 | 0,0 | Недостаточное финансирование мероприятия |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 30 | 40.0 | 30,0 | 0,0 | Недостаточное финансирование мероприятия |
|  | [Подпрограмма 2](#Par902). Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей | | | | | | |
| 2.1 | Количество обновленных зеленых насаждений | Единица | 52 | 30 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 2.2 | Доля реконструированных и обновленных малых архитектурных форм на территории города | Процент | 30,0 | 35.0 | 35,0 | 100,0 |  |
|  | [Подпрограмма 3](#Par1365). Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 25,0 | 60.0 | 25,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 9,4 | 40.0 | 9,4 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
|  | [Подпрограмма 4](#Par1729). Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования "Город Псков" | | | | | | |
| 4.1 | Количество приобретенных мусорных контейнеров для СНТ | Единица | 0 | 1 | 0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 5 | 8 | 5 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 3 | 1 | 2 | 100 |  |
|  | [Подпрограмма 5](#Par2064). Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" | Процент | 81,8 | 50.0 | 35,7 | 71,4 |  |
|  | Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | | | | | | |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние мест захоронений, расположенных на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 10 | 15 | 15 | 100,0 |  |
|  | Отдельное мероприятие 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей | | | | | | |
| 2.1 | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | Единица | 24 | 25 | 27 | 100,0 |  |
|  | Отдельное мероприятие 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков" | | | | | | |
| 3.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
| 3.2 | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения | Километр | 6,0 | 7.0 | 6,5 | 50 |  |
| 3.3 | Количество освещенных улиц | Единица | 257 | 258 | 257 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"**

по состоянию на 01 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.1** | **Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения** | | | | | | | | | | |
| ***1.1.1*** | ***Содержание мест захоронений*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***2 967,70*** | ***462,3*** | ***6,5*** | ***0,2*** | ***Содержание 10 кладбищ, расположенных на территории МО "Город Псков", в надлежащем состоянии*** | Содержание 10 кладбищ, расположенных на территории МО "Город Псков", в надлежащем состоянии |  |
| ***1.1.2*** | ***Ликвидация несанкционированных свалок на территории кладбищ*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***499,8*** | ***184,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Ликвидация несанкционированных свалок на кладбищах.*** | Ликвидация несанкционированных свалок на кладбищах в объеме 702 куб. м. |  |
| ***1.1.3*** | ***Спил деревьев, ликвидация аварийных деревьев на территории кладбищ*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***300*** | ***32,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Снос деревьев на территории кладбищ*** | Снос деревьев на территории кладбищ |  |
| ***1.1.4*** | ***Кредиторская задолженность.*** |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***1 432,30*** |  | ***1432,3*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **1.2** | **Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей** | | | | | | | | | | |
| ***1.2.1*** | ***Снос зданий и строений, признанных аварийными*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***1 051,70*** | ***282,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Снос 6 зданий или строений*** | Демонтаж нежилого аварийного дома пер. Невский 6, демонтаж сараев ул. Металлистов 27, 34 |  |
| ***1.2.2*** | ***Кредиторская задолженность.*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***298,3*** |  | ***298,3*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **1.3** | **Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»** | | | | | | | | | | |
| ***1.3.1*** | ***Содержание и текущий ремонт линий наружного освещения*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***1 577,50*** | ***670,3*** | ***99,6*** | ***6,3*** | ***Восстановление освещения*** | Восстановление освещения |  |
| ***1.3.2*** | ***Оплата услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией (светофор)*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***20*** | ***4,0*** | ***2,0*** | ***10,0*** | ***Функционирование светофора*** | Функционирование светофора |  |
| ***1.3.3*** | ***Оплата услуг по передаче электрической энергии для уличного освещения г. Пскова*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***35 448,60*** | ***33829,0*** | ***25973,5*** | ***73,3*** | ***Функционирование освещения*** | Функционирование освещения |  |
| ***1.3.4*** | ***Кредиторская задолженность.*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***19 178,50*** |  | ***19 178,50*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***1.3.5*** | ***Проектирование и строительство сетей наружного уличного освещения*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***651,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Строительство линий наружного освещения по ул. Инженерной*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| ***1.3.6*** | ***Технологическое присоединение объектов уличного освещения*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***54*** | ***3,9*** | ***3,9*** | ***7,2*** | ***Переоформление документов на технологическое присоединение объектов уличного освещения*** | Переоформление документов на технологическое присоединение объектов уличного освещения |  |
| **2.** | **Подпрограмма Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов производства и потребления** | | | | | | | | | | |
| ***2.1.1*** | ***Установка контейнеров на территории города Пскова*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***3 877,00*** | ***2047,8*** | ***500,0*** | ***12,9*** | ***Организация вывоза твердых бытовых отходов с территории МО "Город Псков"*** | Организация вывоза твердых бытовых отходов с территории МО "Город Псков" в объеме 6984 куб. м. |  |
| ***2.1.2*** | ***Кредиторская задолженность*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***2 909,50*** |  | ***2 909,5*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***2.1.3*** | ***Ликвидация несанкционированных свалок*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***500*** | ***241,2*** | ***152,9*** | ***30,6*** | ***Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Город Псков"*** | Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Город Псков" в объеме 1392 куб. м. |  |
| ***2.1.4*** | ***Паспортизация отходов*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***8,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Паспорта отходов 1-4 класса опасности*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| **2.2** | **Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы** | | | | | | | | | | |
| ***2.2.1*** | ***Содержание снежного полигона*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***4 020,70*** | ***983,8*** | ***583,9*** | ***14,5*** | ***Обеспечение приема снега с территории МО на снежный полигон*** | Прием снега с территории МО на снежный полигон |  |
| **3.** | **Подпрограмма Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зон** | | | | | | | | | | |
| ***3.1.1*** | ***Комплексное содержание парков, скверов и т.д.*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***69514,2*** | ***25403,6*** | ***12412,1*** | ***17,5*** | ***Содержание парков и скверов и зеленых зон на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии (188 га)*** | Содержание парков и скверов и зеленых зон на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии (188 га) |  |
| ***3.1.2*** | ***Обслуживание территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***850*** | ***116,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Содержание территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами МО "Город Псков" в надлежащем состоянии (983 га)*** | Содержание территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами МО "Город Псков" в надлежащем состоянии (983 га) |  |
| ***3.1.3*** | ***Установка, ремонт и обслуживание малых архитектурных форм на зеленых зонах.*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***450*** | ***432,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Установка МАФ на территории парков и скверов на территории Муниципального образования "Город Псков"*** | Установка МАФ на территории парков и скверов на территории Муниципального образования "Город Псков" |  |
| ***3.1.4*** | ***Акарицидная обработка зеленых насаждений МО "Город Псков"*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***374,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Акарицидная обработка 69 га парков, скверов и зеленых зон на территории Муниципального образования "Город Псков"*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| ***3.1.5*** | ***Снос, обрезка аварийных деревьев.*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***500*** | ***298,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Снос и обрезка аварийных деревьев*** | Снос и обрезка аварийных деревьев |  |
| ***3.1.6*** | ***Кредиторская задолженность*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***5 868,40*** |  | ***5868,4*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***3.1.7*** | ***Посадка зеленых насаждений*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***123,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Посадка деревьев*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| ***3.1.8*** | ***Скос травы*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***1 346,70*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Выкос 52 га травы на территории МО Город Псков*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| **3.2** | **Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных** | | | | | | | | | | |
| ***3.2.1*** | ***Комплексное содержание пляжей*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***455,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Содержание территории городского пляжа на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| **3.3** | **Устройство и содержание детских игровых комплексов** | | | | | | | | | | |
| ***3.3.1*** | ***Содержание и ремонт существующих детских площадок*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***279,4*** | ***75,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Текущий ремонт и содержание 3 детских игровых комплексов в Ботаническом саду, Финском парке, в сквере у гостиницы "Рижская"*** | Текущий ремонт и содержание 5 детских игровых комплексов в Ботаническом саду, Финском парке, в сквере у гостиницы "Рижская", на наб. р. Великой, на ул. Западной |  |
| ***3.3.2*** | ***Установка новых детских площадок на зеленых зонах*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***7 148,80*** | ***80,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Приобретение 1 детского игрового комплекса и его установка*** | Приобретение 1 детского игрового комплекса |  |
| ***3.3.3*** | ***Кредиторская задолженность*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***269,8*** |  | ***269,8*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **3.4** | **Содержание территории муниципального образования "Город Псков" (МКУ "Служба благоустройства города")** | | | | | | | | | | |
| ***3.4.1*** | ***Обеспечение деятельности МКУ г. Пскова "Служба благоустройства города"*** | МКУ Служба благоустройства города | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***30 194,40*** | ***13612,1*** | ***13612,1*** | ***45,1*** | ***Наиболее полное освоение средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения*** | Наиболее полное освоение средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения |  |
| **3.5** | **Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации** | | | | | | | | | | |
| ***3.5.1*** | ***Организация и содержание новогодней ели*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***800*** | ***286,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Обеспечение установки Новогодней Ели на Октябрьской площади на территории МО "Город Псков"*** | Установка Новогодней Ели на Октябрьской площади на территории МО "Город Псков" |  |
| ***3.5.2*** | ***Организация праздничной иллюминации*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***4 473,20*** | ***3601,3*** | ***2838,6*** | ***63,5*** | ***Украшение новогодней иллюминацией МО "Город Псков"*** | Украшение новогодней иллюминацией МО "Город Псков" |  |
| ***3.5.3*** | ***Кредиторская задолженность*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***196,8*** |  | ***196,8*** | ***100,0*** |  |  |  |
| **3.6** | **Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского уровня** | | | | | | | | | | |
| ***3.6.1*** | ***Установка контейнеров на территории праздничного пространства*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***1 000,00*** | ***161,8*** | ***28,4*** | ***2,8*** | ***Обеспечение надлежащего состояния праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков"( Вывоз ТБО контейнерным способом в объеме 2030 м3)*** | Обеспечение надлежащего состояния праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков"( Вывоз ТБО контейнерным способом в объеме 632 м3) |  |
| ***3.6.2*** | ***Установка биотуалетов на территории праздничного пространства*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***995,4*** | ***594,5*** | ***96,8*** | ***9,7*** | ***Установка мобильных туалетных кабин на территории МО в период проведения праздничных мероприятий в 2016 году в количестве 422 штуки, а так же их обслуживание 820 раз.*** | Установка мобильных туалетных кабин на территории МО в период проведения праздничных мероприятий в 2016 году в количестве 186 штук, а так же их обслуживание 280 раз. |  |
| ***3.6.3*** | ***Цветочное оформление МО "Город Псков"*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***6 614,80*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Обеспечение цветочного оформления города (высадка 57000 луковиц тюльпанов, 140000 шт. однолетней цветочной рассады)*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| ***3.6.4*** | ***Комплексные меры по содержанию фонтанов*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***312*** | ***99,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Содержание фонтанов в Ботаническом саду, в сквере у гостиницы "Рижская", у камня "Псковским партизанам" в надлежащем состоянии.*** | Содержание фонтанов в Ботаническом саду, в сквере у гостиницы "Рижская", у камня "Псковским партизанам" в надлежащем состоянии. |  |
| ***3.6.5*** | ***Установка трибун*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***442*** | ***441,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Установка трибун в дни празднования 9 мая 2016 года*** | Установка трибун в дни празднования 9 мая 2016 года |  |
| ***3.6.6*** | ***Флаговое оформление территории МО "Город Псков"*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***1 325,50*** | ***262,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Обеспечение флагового оформления праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков"*** | Обеспечение флагового оформления праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков" |  |
| ***3.6.7*** | ***Конкурс - выставка "С любовью к городу"*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***300*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Проведение конкурса-выставки "С любовью к городу"*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| ***3.6.8*** | ***Установка, ремонт и обслуживание МАФ (в т.ч. остановочных павильонов)*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***100*** | ***59,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Установка, ремонт и обслуживание МАФ (в т.ч. остановочных павильонов)на территории праздничного пространства города*** | Установка, ремонт и обслуживание МАФ (в т.ч. остановочных павильонов)на территории праздничного пространства города |  |
| ***3.6.9*** | ***Кредиторская задолженность.*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***3 815,60*** |  | ***3815,6*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***3.6.10*** | ***Установка и изготовление баннеров*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***300*** | ***263,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Установка и изготовление баннеров*** | Установка и изготовление баннеров |  |
| **4.** | **Подпрограмма Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав** | | | | | | | | | | |
| ***4.1.1*** | ***Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***500*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Обработка 10 га засоренной территории*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| **4.2** | **Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского территорий муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | | | |
| ***4.2.1*** | ***Расчет уровня и анализ достижения целевых показателей по количеству обработанной территории муниципального образования «Город Псков», засоренной борщевиком Сосновского*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Наличие результатов анализа достижения целевых показателей по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| **4.3** | **Вспашка, обработка, посев многолетних трав вдоль полос отвода городских автомобильных дорог** | | | | | | | | | | |
| ***4.3.1*** | ***Сохранение и восстановление земельных ресурсов*** | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | ***Обработка 10 га полос отвода автодорог*** | В 2016 году не планируется |  |
| **4.4** | **Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского вдоль полос городских автодорог** | | | | | | | | | | |
| ***4.4.1*** | ***Расчет уровня и анализ достижения целевых показателей по количеству обработанной территории засоренной борщевиком Сосновского вдоль полос городских автодорог*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Наличие результатов анализа достижения целевых показателей по количеству обработанной территории, засоренной борщевиком Сосновского вдоль полос городских автодорог*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| **5.** | **Подпрограмма Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Содействие в организации, функционировании и учету СНТ** | | | | | | | | | | |
| ***5.1.1*** | ***Содействие в организациях общих собраний СНТ*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Проведение 2 собраний*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| ***5.1.2*** | ***Проведение «Школы председателей»*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Проведение 1 курса школы председателей*** | ***Проведение 1 курса школы председателей*** |  |
| **5.2** | **Организация учета СНТ и участков** | | | | | | | | | | |
| ***5.2.1*** | ***Создание системы электронного учета СНТ и участков*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Наличие системы электронного учета СНТ и участков*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| **5.3** | **Благоустройство и содержание территорий СНТ** | | | | | | | | | | |
| ***5.3.1*** | ***Приобретение контейнеров*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***30*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Установка 1 контейнера*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| **6.** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Пскова** | | | | | | | | | | |
| ***6.1.1*** | ***Обеспечение деятельности УГХ Администрации города Пскова*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***23 354,40*** | ***11390,3*** | ***11390,3*** | ***48,8*** | ***Наиболее полное освоение средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения*** | Наиболее полное освоение средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения |  |
| **6.2** | **Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении управления городского хозяйства Администрации города Пскова** | | | | | | | | | | |
| ***6.2.1*** | ***Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении Управления городского хозяйства Администрации города Пскова*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***12 153,40*** | ***3207,4*** | ***3207,4*** | ***26,4*** | ***Уплата налогов на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду.*** | Уплата налогов на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду. |  |
| **6.3** | **Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ** | | | | | | | | | | |
| ***6.3.1*** | ***Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации программы*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***10 информационных сообщений*** | 5 информационных сообщений |  |
| ***6.3.2*** | ***Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***5 информационных сообщений*** | 5 информационных сообщений |  |
| **6.4** | **Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством** | | | | | | | | | | |
| ***6.4.1*** | ***Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, касающихся сферы благоустройства, актуальных для населения города*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Участие в 1 публичном слушании*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| ***6.4.2*** | ***Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах)*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***3 информационных сообщения*** | 1 информационное сообщение |  |
| **Итого:** | | | | | **248883,1** | **99128,1** | **104877,1** | **42,1** |  |  |  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)