Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 ноября 2014 г. N 3069.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Благоустройство и улучшение экологического и санитарного состояния муниципального образования "Город Псков".

Задачи программы:

1. Улучшение санитарного состояния города Пскова.

2. Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования "Город Псков" для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

3. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории МО "Город Псков", также исключение случаев травматизма среди населения.

4. Создание благоприятных условия для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей МО "Город Псков".

5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ.

6. Приведение в надлежащее состояние мест захоронений.

7. Благоустройство городских и дворовых территорий.

8. Поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном состоянии.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

"Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"

по состоянию на 1 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
|  | **Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных территорий | Единица | 10 | 15 | 13 | 60 |  |
| 2 | Доля утилизированных отходов | Процент | 10,0 | 20,0 | 10 | 0 |  |
| 3 | Доля реконструированных зеленых насаждений и мест отдыха | Процент | 20,0 | 30,0 | 20 | 0 |  |
| 4 | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО "Город Псков" и вдоль полос автодорог | Процент | 5,0 | 10,0 | 5 | 0 |  |
| 5 | Доля обустроенных СНТ | Процент | 10,0 | 20,0 | 10 | 0 |  |
| 6 | Доля приведенных в надлежащее состояние захоронений расположенных на территории муниципального образования "Город Псков | Процент | 5,0 | 10,0 | 10 | 100 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#Par532). Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 10 | 15 | 13 | 60 |  |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 15,0 | 17,0 | 15 | 0 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#Par902). Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей | | | | | | |
| 2.1 | Количество обновленных зеленых насаждений | Единица | 10 | 15 | 18 | 120 |  |
| 2.2 | Доля воспроизведенных лесопарков | Процент | 0,0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  | [Подпрограмма 3](#Par1365). Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 0,0 | 50,0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 0,0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  | [Подпрограмма 4](#Par1729). Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования "Город Псков" | | | | | | |
| 4.1 | Количество приобретенных мусорных контейнеров для СНТ | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 2 | 5 | 2 | 0 |  |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 1 | 3 | 2 | 66,6 |  |
|  | [Подпрограмма 5](#Par2064). Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" на 2015 - 2017 годы | Процент | 0,0 | 30,0 | 26,7 | 89 |  |
|  | Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | | | | | | |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние мест захоронений, расположенных на территории муниципального образования "Город Псков" | Единица | 5 | 10 | 10 | 100 |  |
|  | Отдельное мероприятие 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей" направлено на обустройство территорий города Пскова | | | | | | |
| 2.1 | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | Единица | 10 | 20 | 13 | 30 |  |
|  | Отдельное мероприятие 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков" | | | | | | |
| 3.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 0,0 | отсутствие финансирования |
| 3.2 | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения | Километр | 4,0 | 6,0 | 2 | 33,3 |  |
| 3.3 | Количество освещенных улиц | Единица | 255 | 265 | 255 | 0,0 | отсутствие финансирования |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"**

по состоянию на 01 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.1** | **Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения** | | | | | | | | | |
| ***1.1.1*** | ***Выполнение комплекса работ по содержанию городских кладбищ*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***3 910,7*** | 876,0 | 672,1 | 17,19 | ***Содержание 10 кладбищ, расположенных на территории МО "Город Псков", в надлежащем состоянии*** | Содержание 10 кладбищ, расположенных на территории МО "Город Псков", в надлежащем состоянии |  |
| ***1.1.2*** | ***Ликвидация несанкционированных свалок на территории кладбищ*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***834,1*** | 496,6 | 496,0 | 59,46 | ***Ликвидация несанкционированных свалок на кладбищах в объеме 2500 куб.м.*** | Ликвидация несанкционированных свалок на кладбищах в объеме  1249м3 |  |
| ***1.1.3*** | ***Снос деревьев на территории кладбищ*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***200,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Снос порядка 180 деревьев на территории кладбищ*** |  |  |
| ***1.1.4*** | ***Установка аншлагов, досок объявлений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***100,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Установка порядка 48 предупредительных и запрещающих аншлагов на кладбищах*** |  |  |
| ***1.1.5*** | ***Кредиторская задолженность.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***514,6*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **1.2** | **Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей»** | | | | | | | | | |
| ***1.2.1*** | ***Снос зданий и строений, признанных аварийными*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***890,5*** | 134,9 | 134,9 | 15,15 | ***Снос 6 зданий или строений*** | Снос 3 строений |  |
| ***1.2.2*** | ***Кредиторская задолженность.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***459,5*** |  | 459,5 | 100 |  | Оплата кредиторской задолженности |  |
| **1.3** | **Обеспечение уличного освещения на территории МО «Город Псков»** | | | | | | | | | |
| ***1.3.1*** | ***Текущий ремонт линий наружного освещения*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 969,6*** | 249,2 | 0,0 | 0,0 | ***Восстановление освещения*** | Восстановление освещения |  |
| ***1.3.2*** | ***Оплата услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией (светофор)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***20,3*** | 6,9 | 6,9 | 34,0 | ***Функционирование светофора*** | Функционирование светофора |  |
| ***1.3.3*** | ***Оплата услуг по передаче электрической энергии для уличного освещения для объектов Минобороны*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***0,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Функционирование освещения*** |  |  |
| ***1.3.4*** | ***Оплата услуг по передаче электрической энергии для уличного освещения г. Пскова*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***59 000,0*** | 29573,2 | 21401,2 | 36,27 | ***Функционирование освещения*** | Функционирование освещения |  |
| ***1.3.5*** | ***Кредиторская задолженность.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***9 618,9*** |  | 9618,9 |  |  | Оплата кредиторской задолженности |  |
| **2.** | **Подпрограмма Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов производства и потребления** | | | | | | | | | |
| ***2.1.1*** | ***Вывоз мусора твёрдых бытовых отходов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***4 786,0*** | 1499,4 | 235,0 | 15,67 | ***Организация вывоза твердых бытовых отходов в объеме 2245 куб.м. и ликвидация свалок в объеме 800 куб. м. с территории МО"Город Псков"*** | Вывоз ТБО в объеме 2245 куб. м., ликвидация несанкционированных валок в объеме 625 куб. м. |  |
| ***2.1.2*** | ***Утилизация ртутьсодержащих отходов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***2 500,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Утилизация ртутьсодержащих отходов со склада по ул.Индустриальная 26*** |  |  |
| ***2.1.3*** | ***Кредиторская задолженность*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***364,0*** |  | 364,0 | 100 |  | Оплата кредиторской задолженности |  |
| **2.2** | **Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы** | | | | | | | | | |
| ***2.2.1*** | ***Содержание снежного полигона*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 363,4*** | 790,0 | 790,0 | 57,94 | ***Обеспечение приема снега с территории МО на снежный полигон*** | Прием снега с территории МО на снежный полигон |  |
| ***2.2.2*** | ***Кредиторская задолженность*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***97,1*** |  | 97,1 | 100,0 |  | Оплата кредиторской задолженности |  |
| **3.** | **Подпрограмма Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей** | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зон** | | | | | | | | | |
| ***3.1.1*** | ***Комплексное содержание парков и скверов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***44 478,1*** | 21854,5 | 15312,6 | 34,43 | ***Содержание парков и скверов на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии (171 га)*** | Содержание парков и скверов на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии (171 га) |  |
| ***3.1.2*** | ***Обслуживание территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 000,0*** | 249,6 | 149,6 | 14,96 | ***Содержание территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами МО "Город Псков" в надлежащем состоянии*** | Содержание территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами МО "Город Псков" в надлежащем состоянии |  |
| ***3.1.3*** | ***Установка, ремонт и обслуживание МАФ*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***200,0*** | 107,7 | 107,7 | 53,85 | ***Установка МАФ на территории парков и скверов на территории Муниципального образования "Город Псков"*** | Установка МАФ на территории парков и скверов на территории Муниципального образования "Город Псков" |  |
| ***3.1.4*** | ***Акарицидная обработка*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***300,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Акарицидная обработка 69 га парков, скверов и зеленых зон на территории Муниципального образования "Город Псков"*** |  |  |
| ***3.1.5*** | ***Снос, обрезка аварийных деревьев.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***303,7*** | 99,8 | 0,0 | 0,0 | ***Снос и обрезка аварийных деревьев*** | Снос и обрезка аварийных деревьев |  |
| ***3.1.6*** | ***Кредиторская задолженность*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***3 707,9*** | 3707,9 | 3707,9 | 100,0 |  | Оплата кредиторской задолженности |  |
| ***3.1.7*** | ***Посадка зеленых насаждений*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***100,0*** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ***Посадка 18 деревьев*** | Посадка 18 деревьев |  |
| ***3.1.8*** | ***Скос травы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 000,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Выкос 52 га травы на территории МО Город Псков*** |  |  |
| **3.2** | **Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных** | | | | | | | | | |
| ***3.2.1*** | ***Содержание территории городского пляжа*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***455,5*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Содержание территории городского пляжа на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии*** |  |  |
| ***3.2.2*** | ***Содержание набережных*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Содержание зеленых зон набережных на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии (10 га)*** |  |  |
| ***3.2.3*** | ***Разработка предпроектной и проектной документации по расчистке русла рек Ремонтка, Пскова, Великая.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***500,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Наличие разработанной предпроектной и проектной документации по расчистке русла реки Ремонтка*** |  |  |
| **3.3** | **Оценка состояния зеленых зон на территории города Пскова** | | | | | | | | | |
| ***3.3.1*** | ***Оценка состояния зеленых зон*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Реестр состояния зеленых зон с оценкой необходимости их реконструкции*** |  |  |
| **3.4** | **Устройство и содержание детских игровых комплексов** | | | | | | | | | |
| ***3.4.1*** | ***Содержание детских игровых комплексов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***590,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Текущий ремонт и содержание 3 детских игровых комплексов в Ботаническом саду, Финском парке, в сквере у гостиницы "Рижская"*** |  |  |
| ***3.4.2*** | ***Приобретение детских игровых комплексов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***910,0*** | 553,9 | 553,9 | 60,87 | ***Приобретение 1 детского игрового комплекса и его установка*** | Установлен игровой комплекс по адресу: г.Псков, ул.Госпитальная, д.15 |  |
| **3.5** | **Содержание территории муниципального образования "Город Псков" (МКУ "Служба благоустройства города")** | | | | | | | | | |
| ***3.5.1*** | ***Обеспечение деятельности МКУ г. Пскова "Служба благоустройства города"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***28 036,4*** |  | 12980,8 | 46,3 | ***Наиболее полное освоение средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения*** | Наиболее полное освоение средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения |  |
| **3.6** | **Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации** | | | | | | | | | |
| ***3.6.1*** | ***Организация и содержание новогодней ели*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***415,9*** | 318,3 | 318,3 | 76,53 | ***Обеспечение установки Новогодней Ели на Октябрьской площади на территории МО "Город Псков"*** | Обеспечение установки Новогодней Ели на Октябрьской площади на территории МО "Город Псков" |  |
| ***3.6.2*** | ***Организация праздничной иллюминации*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***404,6*** | 404,6 | 404,6 | 100,0 | ***Украшение новогодней иллюминацией МО "Город Псков"*** | Украшение новогодней иллюминацией МО "Город Псков" |  |
| ***3.6.3*** | ***Кредиторская задолженность*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***4 496,0*** |  | 4496,0 | 100,0 |  | Оплата кредиторской задолженности |  |
| **3.7** | **Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского уровня** | | | | | | | | | |
| ***3.7.1*** | ***Установка контейнеров*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***1 000,0*** | 69,5 | 27,6 | 2,76 | ***Обеспечение надлежащего состояния праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков"( Вывоз ТБО контейнерным способом в объеме 2030 м3)*** | Вывоз ТБО контейнерным способом в объеме 173 м3 |  |
| ***3.7.2*** | ***Установка биотуалетов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***787,0*** | 239,1 | 99,5 | 12,64 | ***Установка мобильных туалетных кабин на территории МО в период проведения праздничных мероприятий в 2015 году в количестве 422 штуки, а так же их обслуживание 820 раз.*** | Произведено 107 установок и 266 обслуживаний |  |
| ***3.7.3*** | ***Цветочное оформление*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***6 920,6*** | 1183,0 | 60,0 | 0,87 | ***Обеспечение цветочного оформления города (высадка 55500 луковиц тюльпанов, 140000 шт. однолетней цветочной рассады)*** | Изготовление и установка конструкции для цветочного оформления «Звезда» - 2 шт |  |
| ***3.7.4*** | ***Уборка праздничного пространства*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***99,2*** | 99,1 | 99,1 | 99,9 | ***Обеспечение уборки праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков"*** | Обеспечение уборки праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков" |  |
| ***3.7.5*** | ***Комплексное содержание и текущий ремонт фонтанов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***599,5*** | 363,5 | 0,0 | 0,0 | ***Содержание фонтанов в Ботаническом саду, в сквере у гостиницы "Рижская", у камня "Псковским партизанам" в надлежащем состоянии.*** | Содержание фонтанов в Ботаническом саду, в сквере у гостиницы "Рижская", у камня "Псковским партизанам" в надлежащем состоянии. |  |
| ***3.7.6*** | ***Установка трибун*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***442,8*** | 442,8 | 0,0 | 0,0 | ***Установка трибун в дни празднования 9 мая 2015 года*** | Установка трибун в дни празднования 9 мая 2015 года |  |
| ***3.7.7*** | ***Флаговое оформление города*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***3 956,4*** | 3292,2 | 748,9 | 18,93 | ***Обеспечение флагового оформления праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков"*** | Обеспечение флагового оформления праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков" |  |
| ***3.7.8*** | ***Выставка "С любовью к городу"*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***300,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Проведение конкурса-выставки "С любовью к городу" 2015 года*** |  |  |
| ***3.7.9*** | ***Установка, ремонт и обслуживание МАФ (в т.ч. остановочных павильонов)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***419,8*** | 128,4 | 64,2 | 15,29 | ***Установка, ремонт и обслуживание МАФ (в т.ч. остановочных павильонов)на территории праздничного пространства города*** | Обслуживание остановочных павильонов на территории праздничного пространства города |  |
| ***3.7.10*** | ***Кредиторская задолженность.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***198,6*** |  | 198,6 | 100,0 |  | Оплата кредиторской задолженности |  |
| ***3.7.11*** | ***Установка и изготовление баннеров*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***502,1*** | 492,1 | 285,4 | 56,84 | ***Установка и изготовление 8 баннеров*** | Установка и изготовление 8 баннеров |  |
| ***3.7.12*** | ***Услуги по доставке оборудования к месту проведения праздничных мероприятий*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***174,0*** | 133,6 | 0,0 | 0,0 | ***Доставка оборудования для проведения праздничных мероприятий*** | Доставка техники к месту проведения парада |  |
| **4.** | **Подпрограмма Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Проведение комплекса работ по выявлению территорий, засоренных борщевиком Сосновского** | | | | | | | | | |
| ***4.1.1*** | ***Кредиторская задолженность.*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***500,0*** |  | 498,6 | 99,72 |  | Оплата кредиторской задолженности |  |
| **4.2** | **Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав** | | | | | | | | | |
| ***4.2.1*** | ***Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***420,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Обработка 10 га засоренной территории*** |  |  |
| **4.3** | **Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского территорий муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | | |
| ***4.3.1*** | ***Расчет уровня и анализ достижения целевых показателей по количеству обработанной территории муниципального образования «Город Псков», засоренной борщевиком Сосновского*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Наличие результатов анализа достижения целевых показателей по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского*** |  |  |
| **4.4** | **Вспашка, обработка, посев многолетних трав вдоль полос отвода городских автомобильных дорог** | | | | | | | | | |
| ***4.4.1*** | ***Сохранение и восстановление земельных ресурсов*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***200,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Обработка 10 га полос отвода автодорог*** |  |  |
| **4.5** | **Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского вдоль полос городских автодорог** | | | | | | | | | |
| ***4.5.1*** | ***Расчет уровня и анализ достижения целевых показателей по количеству обработанной территории засоренной борщевиком Сосновского вдоль полос городских автодорог*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Наличие результатов анализа достижения целевых показателей по количеству обработанной территории, засоренной борщевиком Сосновского вдоль полос городских автодорог*** |  |  |
| **5.** | **Подпрограмма Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Содействие в организации, функционировании и учету СНТ** | | | | | | | | | |
| ***5.1.1*** | ***Содействие в организациях общих собраний СНТ*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Проведение 5 собраний*** | Проведено 3 собрания |  |
| ***5.1.2*** | ***Проведение «Школы председателей»*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Проведение 1 курса школы председателей*** | Проведение 1 курса школы председателей |  |
| **5.2** | **Организация учета СНТ и участков** | | | | | | | | | |
| ***5.2.1*** | ***Создание системы электронного учета СНТ и участков*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Наличие системы электронного учета СНТ и участков*** |  |  |
| **5.3** | **Благоустройство и содержание территорий СНТ** | | | | | | | | | |
| ***5.3.1*** | ***Установка контейнеров*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***30,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ***Установка 1 контейнера*** |  |  |
| **6.** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Пскова** | | | | | | | | | |
| ***6.1.1*** | ***Обеспечение деятельности УГХ Администрации города Пскова*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 | ***25 511,2*** |  | 12363,3 | 48,46 | ***Наиболее полное освоение средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения*** |  |  |
| **6.2** | **Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ** | | | | | | | | | |
| ***6.2.1*** | ***Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации программы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***50 информационных сообщений*** | 6 информационных сообщений |  |
| ***6.2.2*** | ***Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***12 информационных сообщений*** | 6 информационных сообщений |  |
| **6.3** | **Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством** | | | | | | | | | |
| ***6.3.1*** | ***Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, касающихся сферы благоустройства, актуальных для населения города*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***Участие в 1 публичном слушании*** |  |  |
| ***6.3.2*** | ***Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах)*** | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | ***15 информационных сообщений*** |  |  |
| **Итого:** | | | | **215 588,0** | **67 465,80** | **56 332,60** | 26,13 |  |  |  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год, умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)