Муниципальная программа «Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 22 октября 2014 г. N 2699.

Сроки реализации программы: 2015 – 2017 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова.

Цель программы:

Создание комфортных условий проживания граждан.

Задачи программы:

1. Приведение лифтов в жилых многоквартирных домах города Пскова в соответствие с требованиями нормативных документов по обеспечению их безопасной эксплуатации

2. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **"Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем»** |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи) | Единицы измерения | Значения показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному | План на текущий год | Фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
| Программа Муниципальная программа "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем" | | | | | | | |
| 1 | Всего домов, требующих улучшения качества | шт. | 96 | 96 | 96 | 100 |  |
| 2 | Доля домов, в которых повысили комфортность по отношению к базовому количеству домов, требующих улучшения качества жилищного фонда | % | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков» | | | | | | | |
| 1.1. | Замена лифтов по Подпрограмме | Штука | 18 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.2. | Доля замененных лифтов по отношению к базовому количеству лифтов, требующих замены | Процент | 5,8 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.3. | Всего лифтов, требующих замены | Штука | 290 | 290 | 290 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
| 2.1 | Отсутствие жалоб населения на отсутствие в СМИ, в сети Интернет актуальной, востребованной и своевременной информации о конкурсах и т.п. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.2 | Отсутствие нарушений установленной периодичности (своевременность) размещения информации в сети Интернет. | Да-1;Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3 | Уровень исполнения расходов на содержание Управления строительства и капитального ремонта г.Пскова. | Процент | 90,0 | не менее 90,0 | 90,2 | 100 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Улучшение качества жилищного фонда и повышение комфортности проживания в нем"**

наименование муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс.руб. | Объем выполненных работ, тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| **Подпрограмма 1. «Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации, приобретение и установка лифтов (взамен устаревшего оборудования) |  |  | |  | 3825,8 |  | 1748,5 | 46 |  |  |  |
| 1.1 | Замена двух пассажирских лифтов в жилом доме № 26 по ул.Красноармейской | УСКР АГП | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 3448,6 |  | 1748,5 | 50,7 | Оплата кредиторской задолженности за выполненные в 2015 году работы по замене пассажирских лифтов | Оплата кредиторской задолженности за выполненные в 2015 году работы по замене пассажирских лифтов |  |
| 1.2 | Возмещение муниципальной доли затрат по экспертизе лифтов в МКД МО «Город Псков» | УСКР АГП | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 377,2 |  |  |  | В течение полугодия не поступили заявки от управляющих организаций на возмещение муниципальной доли, оформленные в соответствии с действующим Положением, утвержденным Постановлением АГП от 04.04.2016 № 393 | В течение полугодия не поступили заявки от управляющих организаций на возмещение муниципальной доли, оформленные в соответствии с действующим Положением |  |
| **Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности центрального аппарата. |  |  |  | | 7049,3 | 3180,0 | 3180,0 | 100 |  |  |  |
| 2.1.1 | Реализация расходов бюджета на содержание центрального аппарата | УСКР АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 7049,3 | 3180,0 | 3180,0 | 100 | Исполнение сметы на содержание УСиКР АГП | Исполнена смета по содержанию УСиКР АГП на 90,2% |  |
| 2.2 | Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и аварийным МКД, подлежащим сносу или реконструкции |  |  |  | | 869,9 | 30,3 | 30,3 | 100 |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и аварийным МКД, подлежащим сносу или реконструкции | УСКР АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | | 869,9 | 30,3 | 30,3 | 100 | Оформление актов межведомственных комиссий | Оформлено 19 актов межведомственных комиссий |  |
| 2.3 | Реализация принципа информационной открытости в деятельности Администрации города по выполнению муниципальной программы |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации муниципальной программы | УСКР АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | |  |  |  |  | Обеспеченность населения информацией | Информация о ходе выполнения основного мероприятия «Замена лифтов» своевременно размещалась в сети Интернет и СМИ |  |
| 2.4 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах АГП, о конкурсах по закупкам и т.д.) | УСКР АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | |  |  |  |  | Обеспечение размещения информации в СМИ и сети Интернет | Информация о внесении изменений в программу своевременно размещалась в сети Интернет и СМИ в части обязательной информации, предусмотренной законодательством |  |
|  | итого |  |  |  | | 11745,0 | 3210,3 | 4958,8 | 42 |  |  |  |