**Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»**

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2705.

Сроки реализации программы: 2016 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, повышение защищенности граждан на дорогах и снижение уровня травматизма и ДТП.

Задачи программы:

1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".

2. Снижение смертности от ДТП и улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям.

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1. **Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**   "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя (индикатора)** [[1]](#footnote-1) | **Единицы измерения** | **Год, предшествующий отчетному**[[2]](#footnote-2) | **Значение показателя** | | **Уровень достижения планового значения показателя**[[3]](#footnote-3) | **Пояснения по возможному не достижению значения показателя на конец года** |
| **план на текущий год** | **фактическое значение** |
| **Программа . Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»** | | | | | | |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе­ния, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци­онным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего поль­зования местного значения) | Процент | 71,35 | 69,7 | 70,43 | 55,7 | Уровень достижения рассчитан отношением фактического результата уменьшения доли к ожидаемому(0,92/1,65) |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском (в отчетном году) | Километр | 3,6 | 5,023 | 3,16 | 62,9 |  |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происше­ствиях, на 100 тысяч населения) | Случай | 1,42 | 5,4 | 1,42 | 37,9 | 3 погибших в ДТП |
| изменение к 2015 году | процент | - | -19 | -21 |  | Превышает запланированное снижение на 3% |
| **Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответству­ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна­чения) | Процент | 28,65 | 30,3 | 29,18 | 32,12 | Уровень достижения рассчитан отношением фактического результата увеличения доли к ожидаемому(0,53/1,65) |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах об­щего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 50 | 50 | 50 | 0 |  |
| 1.3 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования мест­ного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (в отчетном году) | Квадрат­ный метр | 45607,4 | 96265,5 | 28533,0 | 29,6 |  |
| 1.4 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквар­тирных домов | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Доля автомобильных дорог Псковской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности\* | Процент | - | 23,6 | 21,9 | 63,8 | Уровень достижения рассчитан отношением фактического результата увеличения доли к ожидаемому(3/4,7) |
| 1.7 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Псковской городской агломерации по сравнению с 2017 годом\*\* | Процент | - | 50 | 50 | 0 | Выполнение работ, сдача в эксплуатацию до 31.12.2019 |
| **Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | |  |
| 2.1 | Снижение количества ДТП вида «Наезд на пешехода» | Случай | 63 | 113 | 45 | 39,8 |  |
| 2.2 | Протяженность установленных пешеходных ограждений в местах определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 | Метр по­гонный | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Количество установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов в текущем году | Единица | 1 | 3 | 6 | 200 | (Выполнено: Коммунальная, Западная, Инженерная, Алтаева, Рижский п-т., Максима Горького, Коммунальная, Петровская, Труда, Школьная, Труда 12 школа  Планируется: Рижский 40, Розы Люксембург, Максима Горького, Юбилейная 14, Энтузиастов 5.)показатель подлежит уточнению при внесении изменений в программу |
| 2.4 | Количество организационно профилактических мероприятий участие в которых принято в текущем году (в том числе заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения) | Единица | 3 | 5 | 2 | 40,0 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

|  |
| --- |
| **Муниципальной программы "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** |
|  |

**по состоянию на 1 июля 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"** |  |  |  | **620352,6** | **102230,4** | **90479,9** | **14,5** |  |  |  |
| **1.1** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них, ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в границах МО "Город Псков"** | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **264410,9** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание улично-дорожной сети (уборка посторонних предметов и мусора с элементов дороги, ямочный ремонт покрытия, ремонтная планировка и подсыпка обочин земляного полотна, устройство поперечных дренажных прорезей на обочинах для отвода воды и их ликвидация, скашивание травы и т.д.), по зимнему содержанию (очистка от снега проезжей части, земельного полотна, средств обустройства, ликвидация зимней скользкости) | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **224484,4** | **97346,0** | **81708,3** | 36,3 | Содержание 297 т.м. автомобильных дорог; 145148,8 м тротуаров; 11007 кв. м зеленых зон у автобусных остановок; 608713,3 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог; 21845,5 кв. м автобусных остановок | Работы выполняются в соответствии с МК. Выполнения комплекса работ п содержанию автомобильных дорог общего пользования по контрактам: 8 от 08.02.по28.02.2019 ООО «УДС Псков» ДС 10%, 7 от 07.02.2019 по 11.12.2019 ООО «ТехноДор» |  |
| 1.1.2 | Содержание и текущий ремонт светофорных объектов (плановые объезды светофорных объектов, окраска светофорных объектов, замена вышедших из строя ламп, светофоров, мытье светофорных объектов, текущие, непредвиденные и аварийные ремонтные работы (после ДТП, порча оборудования и т.д.)) | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5 390,0 | **2650,2** | **2256,0** | 41,8 | Техническое обслуживание 66 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения ( МК10); д.3- Содержание светофорных объектов в г.Пскове, проверка дневной видимости светофора - 198 объектов, замена электроламп в светофорах 68 шт . | Работы выполняются в соответствии с МК 10 от 05.02.2018 по 31.12.2019 г. ООО "Комсервис". |  |
| 1.1.3 | Нанесение горизонтальной разметки (нанесение разметки в виде линий, стрелок, цифр, указателей, знаков, пиктограмм и иных обозначений) |  |  |  | 9829,3 | **2034,3** | **2034,3** | 20,6 | В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесение горизонтальной разметки на УДС краской 30824,5 м2, пластиком 28,1 км(5620 м2). | Выполнена разнесение горизонтальной разметки краской со светоотражающими элементами на дорожное покрытие - 16733 м2(54%) , пластиком 15,6 км (3120м2). МК 75 от 18.05.2017 ООО "Дорлайн" до 25.12.2019 |  |
| 1.1.5 | Ликвидация аварийной ямочности дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков" |  |  |  | 8416,9 | **199,8** | **199,0** | 0,23 | Выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов в городе Пскове, общей площадью 5833,2 м2 . | Выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов в городе Пскове общей площадью 2916,6 м2. Работы выполнены МК №9 от 15.02.2019 ООО «ТехноДор», МК №10 от 25.02.2019 ООО «ТехноДор»( ямочный ремонт методом обратной пропитки, ямочный ремонт щебнем) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Кредиторская задолженность за 2018 год |  |  |  | 4281,4 | 4281,4 | 4281,4 | 100,0 | Кредиторская задолженность за 2018 год | Погашена кредиторская задолженность |  |
| **1.2** | **Ведение реестра искусственных дорожных сооружений** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| 1.2.1 | Формирование списка дорожных сооружений, оценка их состояния и определение плановой очередности их ремонта |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сформированный реестр дорожных сооружений | Перечень дорог Постановление АГП сформирован. |  |
| **1.3** | **Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **18361,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 18361,9 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | . Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Сосновая, Разработка ПСД на капитальный ремонт моста через реку " Ручей Милевка" в створе ул. Гремячая., Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту ул. Я Фабрициуса.( Заключен контракт 72 от 10.07.2019 ООО "СтройДорМост Проект" по 01.04.2020 на сумму- 3830,0 на ремонт ул. Сосновая, также 74 от 15.07.2019 ООО "СтройДорМост Проект" по 01.04.2020 на капитальный ремонт моста через реку " Ручей Милевка" в створе ул. Гремячая. На сумму- 3 053 000, 50 от 17.06.2019 по 02.12.2019 ООО "СтройДорМост Проект" по капитальному ремонту ул. Я Фабрициуса на сумму-5 100 000.) | Закончены проектно-сметные работы по ул. Железнодорожной (на участке от ул. Малая Паровозная до ул. Бродского) в городе Пскове. Также ул. Рельсовой в городе Пскове, Паровозного проезда. |  |
| 1.4 | **Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **1579,8** | **0,0** | **2,30** | **0,0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию дорог общего пользования |  |  |  | **1500,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | Разработка предпроектное обследование по реконструкции моста "Ольгинский" через р.Великая в городе Пскове. |  |  |
|  | Нераспределенный лимит |  |  |  | **512,1** |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Кредиторская задолженность |  |  |  | 1052,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Погашение кредиторской задолженности |  |
| 1.5 | (Региональный проект «Дорожная сеть») Выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  | 336000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие актов ввода в эксплуатацию автомобильных дорог Псковской городской агло-мерации, распо-ложенных на территории города Пскова, в соответствии с перечнем автомо-бильных дорог общего пользова-ния местного значения, подле-жащих приведе-нию в нормативное состояние в рамках регио-нального проекта «Дорожная сеть», количество мест концентрации ДТП по городу Пскову не превышает 4шт.Планируется выполнить в 2019 году: пр-ть 4,115= км ; S=42539 м2. |  |  |
| 1.5.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Реконструкция 414 |  |  |  | 280062,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.5.1 | Реконструкция улиц | УГХ  АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 280062,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реконструкция перекрестка ул. Яна Фабрициуса и ул. Гражданская (от ул. Металлистов до ул. Вокзальная, от пл. Победы до ул. Металлистов),пр-ть= 0,420 км ; S=5880 м2. Осуществление строительного контроля на объекте "Реконструкция перекрестка ул. Я. Фабрициуса и ул. Гражданской в городе Пскове"228. Осуществление авторского надзора на объекте "Реконструкция перекрестка ул. Я. Фабрициуса и ул. Гражданской в городе Пскове"228  Проведение капитального ремонта ул. Юбилейная  Реконструкция перекрестка ул. Инженерная и ул. Индустриальная,пр-ть= 0,404 км ; S=6754 м2. Осуществление строительного контроля на обьекте "Реконструкция перекрестка ул. Инженерная и ул. Индустриальной в г. Пскове" 228 | Мероприятий не выполнялось |  |
| **1.5.2** | **Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | УГХ  АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 55937,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.5.2.1 | Ремонт улиц | УГХ  АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 55937,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполненые работ по Ремонт улицы Льва Толстого (на участке от ул. Гражданской до ул. Вокзальной) в городе Пскове,пр-ть= 0,967 км ; S=14100 м2.  Ремонт улицы Железнодорожной (на участке от ул. Малая Паровозная до ул. Бродского) в городе Пскове,пр-ть =1283 км ; S=8882,5 м2.  Ремонт улицы Рельсовой в городе Пскове,пр-ть=0,676 км ; S=4732 м2.  Ремонт ул. Петровская в городе Пскове  Ремонт Паровозного проезда в городе Пскове,пр-ть=0,365 км ; S=2190 м2. | Выполнен ремонт ул. Железнодорожной (на участке от ул. Малая Паровозная до ул. Бродского) в городе Пскове, Также ремонт ул. Рельсовой в городе Пскове, ремонт Паровозного проезда – 1,602км |  |
| **II** | **"Подпрограмма ""Повышение безопасности дорожного**  **движения в муниципальном образовании ""Город Псков""**  **"** |  |  |  | 11781,0 | 197,98 | 2283,86 | 19,3 | Уровень аварийности останется высоким, безопасность участников движения в должной мере не обеспечивается. Большое число происшествий с участием несовершеннолетних. |  |  |
| **2.1** | **Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения** |  |  |  | 4500,0 | 98,18 | 1420,29 | 31,5 | Ввод в эксплуатацию дорожных знаков, разметки, дорожных ограждений и направляющих устройств установка или переоборудование которых произведена в исполнении предписаний контролирующих органов и решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. |  |  |
| 2.1.1 | Оборудование пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой и др. |  |  |  | 4500,0 | 98,18 | 1420,29 | 46,3 | Выполнение работ по установке дорожных знаков.  Установка ограждений возле школ  Пешеходный переход по Энтузиастов, установка светофора | Выполнен контракт по приобретению дорожных знаков №52 от 17.06.2019 ООО «ТрансСигнал» |  |
| 2.2.2 | Кредиторская задолженность 2019 | УГХ  АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1420,3 | 1420,3 | 1420,3 | 100 |  | Погашение кредиторки |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |
| **2** | **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков"** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **11781,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |  |  |
| **2.1** | **Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **4 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| 2.1.1 | Выполнение работ по установке дорожных знаков |  |  |  | 1364,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **2.2.** | **Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов** | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7281,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство светофорных объектов |  |  |  | 5871,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.2. | Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов |  |  |  | 546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.3. | Восстановление светофорного объекта Рижский пр-т,41,49 |  |  |  | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 100 | Восстановление светофорного объекта Рижский пр-т,41,49 | Выполнение работ по контракту 17 от 18.03.2019г. ООО ТранСигнал |  |
| 2.2.4 | Кредиторская задолженность |  |  |  | 763,77 | 763,77 | 763,77 | 100 | Погашена | Погашена за счет городского бюджета, по светофорным объектам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятий не проводилось |  |
| 2.31 | Проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Провести 4 заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (раз в квартал) | Проведено 2 заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  |
| 2.4 | Участие в организационно -профилактических мероприятиях без-опасности движения "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Голо-лед", "Трактор", "Автомобиль" | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | **632133,6** | **102428,3** | **92763,7** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Управления городского хозяйства | |
| Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Баринов  Заместитель начальника  Управления городского хозяйства  Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Градский | |
|  |

Быченкова О.А.

29-15-20

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)