**Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»**

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2705.

Сроки реализации программы: 2016 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

**Цель программы:**

Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, повышение защищенности граждан на дорогах и снижение уровня травматизма и ДТП.

**Задачи программы:**

1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".

2. Снижение смертности от ДТП и улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям.

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова" |
| наименование муниципальной программы |

по состоянию на 1 июля 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1)** | **Ед. измер.** | **Значение показателя** | | | | **Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года** |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
| **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе­ния, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци­онным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего поль­зования местного значения) | Процент | 77,1 | 70,63 | 70,66 | 99,95 |  |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна­чения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском | Километр | 58,4 | 74,5 | 60,19 | 80,8 |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответству­ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна­чения) | Процент | 22,9 | 29,37 | 29,34 | 99,9 |  |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах об­щего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 35.0 | 45.0 | 35,0 | 87,5 | Уточнить плановый показатель |
| 1.3 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования мест­ного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) | Квадрат­ный метр | 447951 | 611577 | 460087 | 75,2 |  |
| 1.4 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Единица | 39 | 50 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквар­тирных домов | Единица | 7 | 14 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | |
| 2.1 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Случай | 13,7 | 12,8 | 5 | 39,1 |  |
| 2.2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Случай | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происше­ствиях, на 100 тысяч населения) | Случай | 6,3 | 6.0 | 2,4 | 40 |  |
| 2.4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происше­ствиях, на 10 тысяч транспортных средств) | Случай | 1,3 | 1,2 | 0,34 | 28,3 |  |
| 2.5 | Протяженность установленных пешеходных ограждений в местах определенных предписаниями ОГИБДД в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 | метр по­гонный | 0 | 1000 | 2800 | 280 |  |
| 2.6 | Доля установленных, реконструированных и модернизированных светофорных объектов от количества таких объектов обозначенного в соответствии предписаниям ОГИБДД и решениям комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Процент |  | 31 | 12 | 38,7 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

|  |
| --- |
| **Муниципальной программы "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** |
|  |

**по состоянию на 1 июля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия[[4]](#footnote-4)\*** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков"** |  |  |  | **525 952,7** | **211 093,7** | **140 847,5** | **26,8** |  |  |  |
| **1.1** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"** |  |  |  | 216 918,3 | 141 079,1 | 88 804,6 | 40,9 |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание улично-дорожной сети | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 143 803,2 | 97396,7 | 46331,6 | 32,2 | Содержание 297т.м. автомобильных дорог; 145148,8 м тротуаров; 11007 кв. м зеленых зон у автобусных остановок; 608713,3 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог; 21845,5 кв. м автобусных остановок. | Работы выполняются в соответствии с МК. | Обеспечение денежными лимитами по август 2017 года. |
| 1.1.2 | Текущее содержание искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамбы) | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 274,2 | 598,7 | 598,7 | 18,3 | Содержание 62450,0 кв.м. искусственных дорожных сооружений. | МК на стадии заключения |  |
| 1.1.3 | Содержание ливневой канализации | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 619,9 | 1080,1 | 785,2 | 21,6 | Прочистка ливневой канализации – 0,910 км, прочистка открытых водостоков – 0,250 км, ремонт колодцев, откачка воды. | МК на стадии заключения контракта. |  |
| 1.1.4 | Содержание и текущий ремонт светофорных объектов | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5 354,6 | 2 455,5 | 1 541,1 | 28,8 | Техническое обслуживание 60 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения | Работы выполняются в соответствии с МК. |  |
| 1.1.5 | Нанесение горизонтальной разметки | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9 752,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесение горизонтальной разметки на УДС краской 30824,5 м2, пластиком 28,1 км. | Выполнена разнесение горизонтальной разметки н краской 13000м2 (42%) (оплаты нет). | Погодные условия (дождь, снег и т.д.) |
| 1.1.6 | Паспортизация мостов | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 614,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | Паспорта на 19 мостов | Не производилась. |  |
| 1.1.7 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 39 548,0 | 39548,0 | 39548,0 | 100 | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
| 1.1.8 | Разработка проектов организации дорожного движения, выполнение работ по первичной диагностике и оценке состояния, технического учета и паспортизации автомобильных дорог | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8 951,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | Проект организации дорожного движения. Акт выполненных работ по первичной диагностике и оценке состояния, технического учета и паспортизации автомобильных дорог. | Не производилась. |  |
| **1.2** | **Ведение реестра искусственных дорожных сооружений** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | Формирование списка дорожных сооружений, оценка их состояния и определение плановой очередности их ремонта | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | Сформированный реестр дорожных сооружений | Перечень дорог Постановление АГП от 13.01.2017 №2450 сформирован. |  |
| **1.3** | **Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"** |  |  |  | **185 058,5** | **28 683,1** | **13 251,4** | **7,2** |  |  |  |
| **1.3.1** | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 170 908,1 | 15431,7 | 0 | 0 | Ремонт ул.Старотекстильной, Красноармейской набережной, Я.Райниса | Выполнен ремонт ул.Старотекстильной,Красноармейской набережной (1,5 км). Подготовлена аукционная документация для капитального ремонта тротуаров по ул. Я.Райниса | Необходимо финансирование для разработки проектно-сметной документации улиц Завокзального района. |
| **1.3.2** | Выполнение проектных работ на капитальный ремонт трубопереезда на р. Ремонтка в районе Плехановского посада, реконструкция трубопереезда на пересечении р. Ремонтка с ул. Экипажа Гудина, прочистка 3-трубопереездов (Киевское шоссе, ул. Луговая, Зональное шоссе) в г. Пскове | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 899,0 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД на капитальный ремонт трубопереезда на р. Ремонтка в районе Плехановского посада, реконструкция трубопереезда на пересечении р. Ремонтка с ул. Экипажа Гудина, прочистка 3-трубопереездов (Киевское шоссе, ул. Луговая, ул. Зональное шоссе) в г. Пскове | Проводится обследование р.Ремонтки для подготовки документации для разработки ПСД. |  |
| **1.3.3** | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13 251,4 | 13 251,4 | 13 251,4 | 100 | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |
| **1.4** | **Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"** |  |  |  | **19464,6** | **12 436,3** | **12 436,3** | **63,9** |  |  |  |
| **1.4.1** | Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7028,3 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция перекрестков: ул. Инженерная и ул. Индустриальная; ул. Кузнецкой, ул. Карла Маркса и ул. Плехановский посад; ; ул. Я. Фабрициуса (разработка проектно-сметной документации). | Разработка ПСД для перекрестков: ул. Инженерная и ул. Индустриальная; |  |
| КУМИ ГОРОДА ПСКОВА | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 875,6 | 1 875,6 | 1 875,6 | 100 | Изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях строительства объекта местного значения – магистральной автомобильной дороги | На основании Постановления Администрации города Пскова от 16.06.2016 № 803 "Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования "Город Псков" в целях строительства объекта местного значения" (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации города Пскова от 17.08.2016 № 1038) изъяты и зарегистрированы в муниципальную собственность следующие объекты недвижимости:  1) земельный участок с КН 60:27:0080101:5 из земель населенных пунктов площадью 228,0 кв. м с разрешенным использованием: для общественно-делового и гражданского строительства, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 8;  2) объект недвижимого имущества – нежилое здание с КН 60:27:0080101:83 площадью 199,7 кв. м по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 8, расположенное на вышеуказанном земельном участке;  3) земельный участок с КН 60:27:0080101:334 из земель населенных пунктов, площадью 102,0 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 10.  Размер возмещения за изымаемое имущество составил:1 783 000.00 рублей – Псковскому районному потребительскому обществу;  92 600.00 рублей – ЗАО "Строительная фирма "ДСК". | Нет. |
| **1.4.2** | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 560,7 | 10 560,7 | 10 560,7 | 100 | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год | Кредиторская задолженность погашена |  |
| **1.5** | **Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков"** |  |  |  | **104 511,3** | **28 895,2** | **26 355,2** | **25,2** |  |  |  |
| **1.5.1** | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 73 656,1 | 0 | 0 | 0 | Наличие разработанной проектно-сметной документации и подписанного акта выполненных работ по капитальному ремонту 68 дворовых территорий и ямочный ремонт 4196м2 дворовых территорий. | 29.06.2017 заключен МК №87 на сумму 2999,8 тыс.руб на ямочный ремонт. 4196м2 дворовых территорий |  |
| **1.5.2** | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 28 855,2 | 28 855,2 | 26 355,2 | 91,3 | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год | Кредиторская задолженность погашена |  |
| **1.5.3** | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий и проездов к ним | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 000,0 | 40,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **17 537,80** | **12 372,20** | **9 632,5** | **54,9** |  |  |  |
| **2.1** | **Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения** |  |  |  | **15 808,2** | ***11 842,6*** | ***9 102,9*** | **57,6** |  |  |  |
| **2.1.1** | Установка направляющих пешеходных ограждений, в т.ч. в зоне пешеходных переходов | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 782,8 | 3 304,0 | 564,3 | 14,9 | Наличие подписанного акта выполненных работ по установке направляющих пешеходных ограждений. 2800метров  1.Пересечение ул.Л.Поземского и ул.Ипподромной(90)  2.Пересечение Рижского пр. и ул.Западной(82)  3.Регулируемый пешеходный переход ул.Труда 27(50)  4.Пересечение Рижского пр. и ул.Народной(204)  5.Пересечение ул.Юбилейной и ул. Народной (346)  6.Пересечение ул.Труда и ул.Звездной(340)  7.Пересечение ул.Труда и ул.Школьной(198)  8.Пересечение ул.Юбилейной- Рижский пр.(188)  9.Пересечение ул.Юбилейной и ул.Коммунальной (240)  10.Пересечение ул. Чудской и ул.Л.Поземского(212)  11.Пересечение ул.Л.Поземского и ул.Ижорского б-на.(248)  12.Пересечение ул. Инженерной и ул. Индустриальной (234)  13.Пересечение ул.Народной и ул.Коммунальной (204)  14.Ул.Юбилейная (164) | Акт выполненных работ подписан в апреле 2017 года. |  |
| **2.1.2** | Оборудование пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой и др. | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 016,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | Наличие подписанного акта выполненных работ по оборудованию 30 пешеходных переходов  1. перекресток ул. Коммунальная с ул. Киселева.2. пересечение ул. Леона Поземского и Ваулиногорского шоссе.  3. Рижский пр., д. 73.  4. Октябрьский пр., д. 39.  5. Октябрьский пр., д. 40.  6. перекресток ул. Труда с ул. Текстильной.  7. перекресток ул. Труда с ул. Ветряной.  8. ул. Труда, напротив дома №51 у автобусной остановки.  9. пр. Энтузиастов у дома №3.  10. перекресток ул. Льва Толстого с ул. Речной.  11. у дома № 46 по ул. Вокзальной.  12. у дома №34а по ул. Вокзальной.  13. у дома №20 по ул. Вокзальной.  14. переход у железнодорожного вокзала по ул. Вокзальной.  15. перекресток ул. Инженерной с ул. Декабриста Пущина.  16. перекресток ул. Розы Люксембург с ул. Киселева.  17. перекресток ул. Юбилейной с ул. Красноармейской.  18. перекресток ул. Максима Горького с ул. Конной.  19. перекресток ул. Труда с ул. Белинского.  20. у дома №6 по ул. 128 Стрелковой дивизии (у ЗАО «ДСК»).  21. перекресток Рижского проспекта с ул. Западной.  22. перекресток ул. 23 Июля с ул. Вокзальной.  23. перекресток ул. Вокзальной в сторону микрорайона «Любятово».  24. ул. Инженерная, д. 3а (у газовой заправки «Пропан»).  25. перекресток ул. Инженерной с ул. Алтаева.  26. перекресток ул. Труда с ул. Звездной.  27. у дома №75 по ул. Труда.  28. перекресток ул. Труда с ул. Белинского.  29. пересечение Рижского проспекта с ул. Западной.  30. пересечение Рижского проспекта с ул. Печорской. | Аукционная документация на согласовании. |  |
| **2.1.3** | Выполнение работ по установке дорожных знаков | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 270,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | Выполнение работ по предписаниям ОГИБДД |  | Для установления дорожных знаков на Г- образных опорах |
| **2.1.4** | Устройство искуственной дорожной неровности МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Выполнение работ по предписаниям ОГИБДД |  |  |
| **2.1.5** | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8 538,7 | 8 538,6 | 8 538,6 | 100 | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год | Кредиторская задолженность погашена |  |
| **2.2** | **Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов** |  |  |  | **1 729,6** | ***529,6*** | ***529,6*** | **30,6** |  |  |  |
| **2.2.1** | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 529,6 | 529,6 | 529,6 | 100 | Погашение кредиторской задолженности за 2016 год |  |  |
| **2.2.2** | Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Электрооборудование для светофоров по 5-ти объектам:1. Пересечение Октябрьского пр.и ул Некрасово; 2. Пересечение Октябрьского пр. и ул.Гражданская; 3. Пересечение Рижский пр. и ул.Народная; 4. Пересечение Рижский пр. и ул Петровская; 5.пересечение улТруда и ул.Звездная. | Подготовка аукционной документации |  |
| **2.3** | **Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль за выполнением решений комиссии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.1** | Проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | Проведено 3 заседания | Проведено 3 заседания: 16.03.2017, 12.04.2017, 22.06.2017. |  |
| **2.3.2** | Контроль за выполнением решений комиссии | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | Реализация мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения |  |  |
| **2.4** |  | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4.1** | Проведение месячников безопасности дорожного движения с освещением в средствах массовой информации | УГХ АГП | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | Проведено 2 месячника | Проведено 2 месячника  -“Внимание дети”  - Автобус |  |
| **Итого:** | | | | | **543 490,5** | **223 465,9** | **150 480,0** | **27,7** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Управления городского хозяйства | |
| Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Захаров А.Г. | |
|  |

Исполнитель: Иванова С.Ю. 29-15-07

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы [↑](#footnote-ref-4)