**Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами**»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 31 октября 2014 г. N 2791.

Сроки реализации программы: 2015 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Задачи программы:

1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова.

2. Содействие созданию и развитию товариществ собственников жилья как формы привлечения собственников к управлению многоквартирным домом и контролю качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **"Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
| наименование муниципальной программы |

**по состоянию на 1 июля 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1)** | **Ед. измер.** | **Значение показателя** | **Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года** |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
| **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 62 | 62 | 62 | 100 | Изменение уровня износа рассчитывается по завершению года |
| 2 | Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 322 | 300 | 250 | 83,3 |  |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. | 5 | 5 | 0 | 0 | Ввод объектов в эксплуатацию до 31.12.2019 |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»** |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 322 | 200 | 200 | 100 |  |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр |  0,0 | 100 | 50 | 0 |  |
| 1.3 | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 5 | 5 | 0 | 0 | Ввод объектов в эксплуатацию до 31.12.2019 |
| 1.4 | Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 1 | 3 | 2 | 66,6 |  |
| **Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета. | Шт. | 6 | 7 | 6 | 85,7 |  |
| 2.2 | Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Шт. | 1005 | 1005 | 1005 | 0 | С 2019 года работы по замене ламп осуществляются в рамках заключенного энергосервисного контракта |
| 2.3 | Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0 | В рамках данной программы замена ламп с 2019 года не производится |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

|  |
| --- |
| **Муниципальной программы "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
|  |

**по состоянию на 1 июля 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | [Наименование мероприятия\*](file:///G%3A%5C%5C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%5C%5C15.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21A47) | **Исполнитель мероприятия** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **I** | **Подпрограмма Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков"** |   | **313156,8** | **273531,7** | **272506,5** | **87,0** |   |   |   |
| **1.** | Проектирование, капитальный ремонт, модернизация, оборудование и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Псков" |   | 35625,1 | 0 | 624,8 | 0 |   |   |   |
| **1.1** | Разработка проектно-сметной документации и строительство систем водоотведения, в том числе ливневой канализации | УСиКР АГП | 35625,1 | 0 | 624,8 | 0 | Наличие утвержденных проектов, актов о завершении работ по капитальному ремонту, модернизации, оборудованию и строительству систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. Уменьшение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |   |
|  |  | УСиКР АГП | 16712,0 | 0 | 0 | 0 |  | 01.07.2019 по результатам открытого конкурса в электронной форме заключен контракт № 51 с ООО « Пром Жил Строй» на разработку ПСД на строительство объектов водоотведения в микрорайоне (район дома № 65 по Ленинградскому ш.) на сумму 2543,8 тыс.руб. |  |
|  |  | УСиКР АГП | 8800,0 | 0 | 0 | 0 |  | 06.05.2019 по результатам аукциона в электронной форме заключен контракт № 36 с ООО «Содружество» на строительство системы водоотведения в Завокзальном районе г.Пскова на сумму 7374,6 тыс.руб. |  |
|  |  | УСиКР АГП | 1980,5 | 0 | 0 | 0 |  | Предоставленный проект не соответствует современным требованиям, в настоящее время пересогласовывается инициаторами мероприятия в различных инстанциях  |  |
|  |  | УСиКР АГП | 699,5 | 0 | 0 | 0 |  | заключен контракт № 49 с ООО Институт «Псковводпроект» на разработку ПСД на устройство водоотведения между домами № 4 и № 8 по пер.Моторному ип устройству пожарного водоема. Сумма контракта – 360 тыс.руб. |  |
|  |  | УСиКР АГП | 556,2 | 0 | 0 | 0 |  | 25.09.2018 с ООО «Строй-ИК» заключен договор №50 на разработку ПСД. По состоянию на 01.07.2019 договор не исполнен. |  |
|  |  | УСиКР АГП | 4568,6 | 0 | 0 | 0 |  | 1.Оплачена кредиторская задолженность 2018 года за разработку ПСД по объекту.2. По результатам аукциона в электронной форме 29.04.2019 с ООО «Содружество» заключен контракт № 33 на капремонт системы водоотведения по ул.Молодежной на сумму 4568,6 тыс.руб. |  |
|  |  | УСиКР АГП | 1648,9 | 0 | 0 | 0 |  | 13.05.2019 по результатам аукциона в электронной форме с ООО «Модулор» заключен контракт № 38 на разработку ПСД на капремонт сети водопровода по ул. Хвойной на сумму 168,8 тыс.руб., срок выполнения работ -15.06.2019, по состоянию на 01.07.2019 контракт не исполнен. |  |
|  |  |  | 34,2 | 0 | 0 | 0 |  | 24.12.2018 с АО «Газпром Газораспределение Псков» заключен договор № 84 на первичный пуск газа в муниципальные квартиры д.41 по ул.Советской. По состоянию на 01.07.2019 договор не исполнен. |  |
| 1.1.1 | Кредиторская задолженность за 2018 год | УСиКР АГП | 624,8 |  624,8 | 624,8 | 100,0 |  | Кредиторская задолженность ПСД на разработку проектно-сметной документации по капремонту системы водоотведения по ул.Молодежной Завокзального района в г.Пскове с ООО "Ярпроект" |   |
| 1.2 | **Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и корректировка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков»** |   | **4000,0** | 0 | 0 | 0,0 |   |   |   |
| **1.2.1** | Расходы на разработку схемы ливневой канализации города Пскова | УСиКРАГП | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | Наличие утвержденных в соответствии с Федеральными законами N 190-ФЗ от 27.07.2010 "О теплоснабжении" и N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" актуальных схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | 04.06.2019 по результатам конкурса в электронной форме с ЗАО «ТИСИз» заключен контракт № 46 на разработку схемы ливневой канализации на сумму 1900,0 тыс.руб. |   |
| 1.3 | **Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков"** |   | **0,0** | **1650,0** | **0,0** | 0,0 |  Наличие договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения, находящихся на балансе города, и бесхозных сетей тепло-, водоснабжения и их своевременное исполнение |   |   |
| **1.3.1** | Техническое обслуживание аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения МО "Город Псков" | УГХ АГП | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |   |
| 1.3.2 | Аварийный ремонт бесхозяйных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения | УГХ АГП | 1289,6 | 1289,6 | 1289,6 | 100 |  |   |   |
|  |  | . | 1289,6 | 1289,6 | 1289,6 | 100% |  | МК №3 от 24.01.2019 по 31.01.2019 МП "Горводоканал", выполненРемонт напорного канализ. коллектора от канал.-насосной станции, Народная 15. |  |
| 1.3.3 | Ремонт водопроводных сетей на реконструируемых участках дорог | УГХ АГП | 148,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|   | Кредиторская задолженность за 2018 год |   | 12,4 | 12,4  | 12,4 | 100,0 |  Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженноси за 2018 год -Ао "Газпром" МК от 01.07.2018 до 31.12.2018 (оплачено в 2018г. 74,6 т.р). |   |
| **1.4.** | **Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г. Пскова** | УГХАГП | **271881,700** | **271881,700** | **271881,700** | **100%** |  |  |  |
| **1.4.1.** | **Расходы на реализацию мероприятий по модернизации системы водоснабжения и водоотведения г. Пскова за счет средств областного бюджета** | УГХ АГП;МП г. Пскова "Горводоканал | **271881,700** | **271881,700** | **271881,700** | **100%** | Произведено досрочное гашение действующего кредитного соглашения на строительство водозабора подземных вод в г. Пскове в рамках муниципальной поддержки мероприятий по модернизации системы водоснабжения и водоотведения | Расходы на реализацию мероприятия осуществлены в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии бюджету г. Пскова на реализацию проекта «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г. Пскова» из бюджета Псковской области. |  |
| **1.4** | **Создание системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей** |  УГХАГП |  Не требует финансирования | **0** | 0  | 0  |  Наличие системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей |   |   |
| **1.5** | **Проведение анализа мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-, водо-, газоснабжения** |  01.01.2017-31.12.2022 |  Не требует финансирования | **0** |  0 |  0 |  План модернизации и систем тепло-, водоснабжения |   |   |
| II | **Подпрограмма Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** |  | **1685,3** | **315,5** | **315,5** | 18,7 |  |  |   |
| 1.6 | **Оснащение зданий, строений, сооружений энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета используемых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение)** |  | **1685,3** | **315,5** | **315,5** |  18,7 | Оборудование всех муниципальных объектов города Пскова, на обеспечение деятельности которых затрачиваются какие-либо виды энергоресурсов, приборами учета их потребления, приборами, позволяющими сократить количество потребления энергоресурсов |  |   |
|  1.6.1 | Приобретение энергосберегающих ламп и ламп дневного света | **УО** | 435,5 | 315,5 | 315,5 | 72,4 |  | Приобретение светодиодных ламп, люминесцентных ламп, ртутных ламп, светодиодных светильников |   |
|   |   | МБОУ Лицей №8 | 60 | 60 | 60 | 100% |   | Приобретение 320 светодиодных ламп, 85люминесцентных ламп,5-тутных ламп, приобретение 5 светодиодных светильников |   |
|   |   | МБОУ СОШ №23 | 60 | 0 | 0 | 0 |   |  |   |
|   |   | МБОУ СОШ №24 | 60 | 60 | 60 | 100% |   | Приобретение 20 светодиодных ламп,5-ртутных ламп, приобретение 74-светодиодных светильников,2-светодиодных прожектора,8-круглых светильников |   |
|   |   | МБОУ «ПТПЛицей» | 60 | 60 | 70 | 100% |   | Приобретение 680 светодиодных ламп |   |
|   |   | МБОУ Школа-интернат | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 100% |   | Приобретение 255 светодиодных ламп, приобретение 27 светильников |   |
|   |   | МБДОУ №41 | 60 | 0 | 0 | 0 |   |  |   |
|   |   | МБОУ №42 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 100% |  | Приобретение 255 светодиодных ламп, приобретение 27 светильников |   |
| 1.7. | **Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности** |  01.01.2017-31.12.2022 |  Не требует финансирования |  0 | 0  |  0 |  Определение класса энергетической эффективности и размещение на фасаде МКД указателя такого класса |   |   |
| **1.7.1** | Составление перечня многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта. | УГХ АГП |  0 |  0 |  0 |  0 |   |   |   |
| 1.7.2 | Формирование перечня многоквартирных домов, требующих проведения энергетического обследования | УГХ АГП |  0 |  0 |  0 | 0  |   |   |   |
| **1.8** | **Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения** |   |  0 | **0** |  0 | 0  | Выявление причин низкого качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, путей их устранения (результаты анализа)  |   |   |
| 1.8.1 | Оценка качества предоставления коммунальных услуг (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) после внедрения энергоэффективных технологий. | УГХ АГП |  0 | 0  |  0 | 0  |   |   |   |
| **1.9** | **Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения** |   | **1249,8** | 1249,8 | 0 | 0 |  Наличие заключенного энергосервисного контракта в целях оптимизации работы уличного освещения и его выполнение |  Энергосервисный контракт заключен по МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» |   |
| 1.9.1 | Предоставление во временное ограниченное пользование опор наружного освещения | УГХ АГП | 1229,6 | 1229,6 | 0 | 0 |  |   |   |
|  |  | . | 1229,6 | 1229,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | Опоры в собственности АО МРСК СЗПсковэнерго используются для размещения энергоэффективных светильников |
|  | Кредиторская задолженность |  | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 100% | Погашение кредиторской задолженноси | Погашение кредиторской задолженноси за 2018 год , МК №9 от 05.02.2018 по 31.12.2018 г. ПАО "МРСК Северо-Запада" (оплачено 81,0 т.р). |  |

|  |
| --- |
|  Начальник Управления городского хозяйства  |
|  Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Баринов  |
|  |
| Начальник отдела коммунальных ресурсовУправления городского хозяйстваАдминистрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. С. Сафарян |
|  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)