Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

Утверждена: Постановление Администрации г. Пскова от 17 декабря 2015 г. N 2705.

Сроки реализации программы: 2016 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Совершенствование транспортной инфраструктуры города Пскова, повышение защищенности граждан на дорогах и снижение уровня травматизма и ДТП.

Задачи программы:

1. Улучшение эксплуатационного состояния дорог общего пользования и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах МО "Город Псков".

2. Снижение смертности от ДТП и улучшение дорожной обстановки в районах, прилегающих к муниципальным образовательным учреждениям.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**Муниципальная программа " Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова "**

по состоянию на 1 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели | Ед.  измер. | Значение показателя | | | | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | **Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"** | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 77,1 | 76,8 | 77 | 33 | Реализация мероприятия продолжится во 2 полугодии. Достижение значения показателя планируется к концу года. |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта со сниженным социальным и транспортным риском | Километр | 58,4 | 59,6 | 58,6 | 16,7 | Реализация мероприятия продолжится во 2 полугодии. Достижение значения показателя планируется к концу года. |
|  | [Подпрограмма 1](#Par245). Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков" | | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | Процент | 22,9 | 23,2 | 23,0 | 33 | Реализация мероприятия продолжится во 2 полугодии. Достижение значения показателя планируется к концу года. |
| 1.2 | Доля протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с оценкой технического состояния "хорошо" и "удовлетворительно" (в общей протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | Процент | 35.0 | 35.0 | 35,0 | 100 |  |
| 1.3 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, капитального ремонта и ремонта (с нарастающим итогом к базовому году) | Квадратный метр | 447 951.0 | 470 129.0 | 449950,0 | 9 | Реализация мероприятия продолжится во 2 полугодии. Достижение значения показателя планируется к концу года. |
| 1.4 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | Единица | 33 | 38 | 36 | 60 |  |
| 1.5 | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Единица | 3 | 6 | 3 | 0 | Реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие |
|  | [Подпрограмма 2](#Par672). Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Город Псков" | | | | | | |
| 2.1 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Случай | 14,5 | 13,7 | 1,4 | 100 |  |
| 2.2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Случай | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 100 |  |
| 2.3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | Случай | 6,65 | 6,3 | 1,4 | 100 |  |
| 2.4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | Случай | 1,36 | 1,3 | 0,23 | 100 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова"**

по состоянию на 01 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.** | **Подпрограмма Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | | | | | |
| ***1.1.1*** | ***Содержание улично-дорожной сети*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***173 451,90*** | ***93260,8*** | ***74689,0*** | ***44,2*** | ***Содержание 219225 м автомобильных дорог; 152973,3 м тротуаров; 15000 кв. м зеленых зон у автобусных остановок; 356476 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог; 17930 кв. м автобусных остановок.*** | Содержание 219225 м автомобильных дорог; 152973,3 м тротуаров; 15000 кв. м зеленых зон у автобусных остановок; 356476 м зеленых зон вдоль проезжей части дорог; 17930 кв. м автобусных остановок. |  |
| ***1.1.2*** | ***Текущее содержание искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамбы)*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***7 783,20*** | ***2 600,90*** | ***1 897,00*** | ***24,4*** | ***Содержание 25509,61 кв.м. искусственных дорожных сооружений.*** | Содержание 25509,61 кв.м. искусственных дорожных сооружений. |  |
| ***1.1.3*** | ***Содержание ливневой канализации*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***10 000,00*** | ***4 787,80*** | ***3 821,70*** | ***38,2*** | ***Прочистка ливневой канализации - 13 км, очистка открытых водостоков - 2,1 км, ремонт колодцев, откачка воды.*** | Прочистка ливневой канализации - 13 км, очистка открытых водостоков - 2,1 км, ремонт колодцев, откачка воды. |  |
| ***1.1.4*** | ***Содержание и текущий ремонт светофорных объектов*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***5 124,00*** | ***2 546,00*** | ***0*** | ***0,0*** | ***Техническое обслуживание 60 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения*** | Техническое обслуживание 60 светофорных объектов в целях обеспечения безопасности дорожного движения |  |
| ***1.1.5*** | ***Нанесение горизонтальной разметки*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***9 115,30*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***В целях обеспечения безопасности дорожного движения нанесение горизонтальной разметки на УДС краской 13 300 м2, пластиком 5611 м2*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| ***1.1.6*** | ***Паспортизация мостов*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***1 000,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Паспорта на 19 мостов*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| ***1.1.7*** | ***Кредиторская задолженность*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***14 589,20*** |  | ***14189,3*** | ***97,3*** |  |  |  |
| ***1.1.8*** | ***Разработка проектов организации дорожного движения, выполнение работ по первичной диагностике и оценке состояния, технического учета и паспортизации автомобильных дорог.*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***9 000,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Проект организации дорожного движения. Акт выполненных работ по первичной диагностике и оценке состояния, технического учета и паспортизации автомобильных дорог.*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| **1.2** | **Ведение реестра искусственных дорожных сооружений** | | | | | | | | | | |
| ***1.2.1*** | ***Формирование списка дорожных сооружений, оценка их состояния и определение плановой очередности их ремонта*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Сформированный реестр дорожных сооружений*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| **1.3** | **Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | | | | | |
| ***1.3.1***  ***1.3.2*** | ***Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***31859*** |  |  | ***47,9*** | ***Наличие разработанной проектно-сметной документации и подписанного акта выполненных работ по ремонту и капитальному ремонту улиц города Пскова*** | Выполнение работ по ремонту ул. Ипподромной (от ул. Кошевого до ул. Труда) и Ремонт моста 50-летия Октября |  |
| ***25 686,20*** | ***11 846,10*** |
| **1.4** | ***Кредиторская задолженность*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***1 863,10*** |  | ***1863,1*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***1.4.1*** | **Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | | | | | |
| ***1.4.2*** | ***Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и проездов к ним в границах МО "Город Псков"*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***5139,9*** | ***198,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Наличие разработанной проектно-сметной документации и подписанного акта выполненных работ по капитальному ремонту 36 дворовых территорий и 6 проездов к дворовым территориям.*** | Ликвидация аварийной ямочности на 3 дворовых территориях |  |
| **1.5** | ***Кредиторская задолженность*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***28 094,80*** |  | ***22 400,90*** | ***79,7*** |  |  |  |
| ***1.5.1*** | **Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | | | | | |
| ***1.5.2*** | ***Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них в границах МО "Город Псков"*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***20323,3*** | ***20023,0*** | ***19774,3*** | ***98,3*** | ***Увеличение протяженности автомобильных дорог введенных в эксплуатацию после реконструкции и строительства*** | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Реконструкция улицы Кузбасской Дивизии (от ул. Никольской до ул. Западной), улицы Западной (от ул. Кузбасской Дивизии до ул. Коммунальной), улицы Байкова (от ул. Западной до ул. Рокоссовского) |  |
| **2.** | ***Кредиторская задолженность*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***283028,1*** |  | ***282996,4*** | ***99,9*** |  |  |  |
| **2.1** | **Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков»** | | | | | | | | | | |
| ***2.1.1*** | **Реализация мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | |
| ***2.1.2*** | ***Установка направляющих пешеходных ограждений, в т.ч. в зоне пешеходных переходов*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***4 793,00*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Наличие подписанного акта выполненных работ по установке направляющих пешеходных ограждений.*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| ***2.1.3*** | ***Оборудование пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, дорожной разметкой и др.*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***9 519,80*** | ***90*** | ***0,0*** | ***0*** | ***Наличие подписанного акта выполненных работ по оборудованию 1 пешеходного перехода*** | Выполнение работ по установке дорожных знаков |  |
| **2.2** | ***Кредиторская задолженность*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***1 158,20*** |  | ***1158,2*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***2.2.1*** | **Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов** | | | | | | | | | | |
| ***2.2.2*** | ***Техническое перевооружение, реконструкция светофорных объектов*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***338,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Электрооборудование для светофоров.*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| **2.3** | ***Кредиторская задолженность*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***247,9*** |  | ***247,9*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***2.3.1*** | **Обеспечение регулярного проведения заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дородного движения и контроль за выполнением решений комиссии** | | | | | | | | | | |
| ***2.3.2*** | ***Проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Проведение 7 заседаний*** | Проведено 3 заседания |  |
| **2.4** | ***Контроль за выполнением решений комиссии*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Реализация мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| ***2.4.1*** | **Проведение регулярных месячников безопасности движения с освещением в средствах массовой информации "Пешеход", "Автобус", "Внимание - дети", "Гололед", "Трактор", "Автомобиль"** | | | | | | | | | | |
|  | ***Проведение месячников безопасности дорожного движения с освещением в средствах массовой информации*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Проведение 3 месячников*** | Планируется во 2 полугодии |  |
| **Итого:** | | | | | **616429,4** | **149193,4** | **434883,7** | **70,5** |  |  |  |