**Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»**

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 ноября 2014 г. N 3069.

Сроки реализации программы: 2015 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение уровня благоустройства города Пскова, развитие систем уличного освещения и обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах.

Задачи программы:

1. Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города.

2. Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства.

3. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории МО "Город Псков", а также исключение случаев травматизма среди населения.

4. Создание благоприятных условия для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей МО "Город Псков".

5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ.

6. Обеспечение устройства и содержание мест захоронения.

7. Благоустройство городских и дворовых территорий.

8. Поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном состоянии.

|  |
| --- |
| **1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы****"Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"****наименование муниципальной программы****по состоянию на 1 июля 2019 года** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед. измер. | Значение показателя | Уровень достижения планового значения показателяпроцент | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
|  | Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение |
| **1.1** | Доля отходов, вывезенных с несанкционированных свалок, в общем объеме отходов, вывезенных с территории города Пскова | Процент | - | 40 | 15 | 37,5 |  |
| **1.2** | Площадь территорий рекреационного назначения (зеленые зоны, набережные, пляжи), текущее содержание и благоустройство которых проведено за год (га) | Га | - | 203,8 | 203,8 | 100 |   |
| **1.3** | Количество приборов для отпугивания птиц, установленных на территориях города (шт.) | Штука | - | 2 | 0 | 0 | Мероприятий не проводилось |
| **1.4** | Доля обработанной территории от территории, подлежащей обработке против борщевика Сосновского (%) | Процент | - | 17,23 | 11,7 | 67,9 |  Выявлены места распространения борщевика Сосновского на территории зеленых зон города и вдоль автомобильных дорог. Ежегодная обработка выявленных мест произрастания борщевика в соответствии с заключенными контрактами. |
| **1.5** | Доля площади территории, на которой проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, обслуживаемых зеленых зон, подлежащих обработке (%) | Процент | - | 49,4 | 49,4 | 100 |  100% в рамках празднования Ганзейских дней |
| **1.6** | Наличие проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экологической экспертизы, строительной экспертизы и экспертизы достоверности сметной стоимости рекультивации свалки (шт.) | Штука | - | 0 | 0 | 0 |  Мероприятий не проводилось показатель 2020 года |
| **1.7** | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах города (шт.) | Штука | - | 0 | 0 | 0 |  Мероприятий не проводилось |
| **1.8** | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (га) | га | - | 0 | 0 | 0 |  Мероприятий не проводилось показатель 2024 года |
| **2.1** | Количество аварийных, сухостойных и больных деревьев, снесенных за год | Единица | - | 230 | 115 | 50 |   |
| **2.2** | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Единица | - | 40 | 20 | 47,6 |   |
| **2.3** | Количество высаженных цветов за год | тыс. единиц | - | 237 | 163,1 | 68,8 | Высажено 163101 шт., выполнен контракт: 36 от 30.04.2019 по 30.05.2019 ООО "Псковский трест зелхоз" |
| **2.4** | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня, оформление и обслуживание территорий которых осуществлено за год | Единица | - | 17 | 8 | 53,3 |  |
| **3.1** | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния" на 2019 - 2023 годы | Процент | - | 100 | 100 | 100 |  |
| **1.1.** | Количество захоронений, текущее содержание и обслуживание которых производится за год | Штука | - | 10 | 10 | 100 |   |
| **1.2** | Степень выполнения 2 очереди работ по расширению территории кладбища "Крестовское" | Процент | 0 | 17 | 0 | 0 | Заключен контракт 35 от 30.04.2019 срок выполнения 01.10.2019 подрядчик ооо стройсистема 24404,3  |
| **2.1** | Протяженность новых сетей наружного освещения | км | - | 0,5 | 0,5 | 100 |   |
| **2,2** | Количество освещенных улиц | Единица | - | 265 | 264 | 0 |  Запланировано увеличение на 1 единицу, мероприятие в 1 полугодии не выполнено |
| **2.3** | Уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году) | кВт/час | - | 300.0 | 150 | 50, | Рассчитано в сравнении с 1 полугодием 2018 года |
| **3.1** | Количество созданных баз данных | Штука | - | 2 | 0 | 0 |  Выполнение мероприятия до 31.12.2019 |
| **3.2** | Количество баз данных, функционирование которых обеспечено | Штука | - | 2 | 0 | 0 |  Выполнение мероприятия до 31.12.2019 |

|  |
| --- |
| **2. Сведения о выполнении мероприятий****Муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** |
|  |

**по состоянию на 1 июля 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование мероприятия[[2]](#footnote-2)\*** | **Исполнитель мероприятия** |  **Срок начала реализации**  |  **Срок окончания реализации**  |  **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.**  |  **Объем выполненных работ, тыс. руб.**  |  **Кассовое исполнение, тыс. руб.**  |  **Уровень финансирования, %**  |  **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)**  |  **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий**  | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1** | **Подпрограмма «Обеспечение санитарного благополучия населения»** |  |  |  | **17979,5** | **5 668,5** | **6 761,1** | **46,4** |  |  |  |
| 1.1 | Организация и содержание мест сбора отходов производства и потребления | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3565,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Оборудование всех имеющихся муниципальных контейнерных площадок контейнерами для сбора мусора достаточного объема и количества. Выявлены места регулярного появления несанкционированных свалок, определены причины их появления. |  |  |
| 1.1.1 | Оборудование контейнерных площадок для сбора отходов производства и потребления на территориях общего пользования. | УГХАГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | работы по обустройству контейнерных площадок на территории кладбища Орлецы 1, Орлецы 2, Орлецы 3 на территории муниципального образования «Город Псков» по заключенному контракту: 35 от 26.04. по 01.08.2019 г. ООО «МАРТ» |   |   |
| 1.1.2 | Приобретение и установка контейнеров. | УГХАГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие не проводилось |    |   |
| 1.1.3 | Проведение осеннего и весеннего месячников по санитарной уборке территорий города Пскова.4. Установка предупредительных и информационных аншлагов в местах несанкционированных свалок. | УГХАГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 300,0 | 198,3 | 198,3 | 66,1 | Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО "Город Псков" -1 - 31 октября 2019 года. Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО "Город Псков" ч 1-30 апреля 2019г. |  Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО "Город Псков"1 - 30 апреля 2019 года выполнен (по имеющимся остаткам) |   |
| 1.1.4 | Установка предупредительных и информационных аншлагов в местах несанкционированных свалок. | УГХАГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |   |   |
| **1.2** | **Вывоз и размещение отходов производства и потребления с территории города Пскова** | УГХАГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 503,0 | 5 121,8 | 6 314,3 | 60,1 |  |   |   |
| 1.2.1 | Паспортизация отходов. |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.2 | Вывоз отходов производства и потребления с организованных контейнерных площадок и несанкционированных свалок. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5 022,1 | 1 791,5 | 2 247,0 | 44,7 | Утилизация мусора контейнерным спосом, ликвидация несанкционированных свалок | Утилизация мусора контейнерным спосом (106 шт.) (в т.ч. с клатбищ), объём выполняемых работ: 5100м3 . Утилизация мусора, объём выполняемых работ: 298м3 (вывоз ТБО с последующей обработкой и захоронением 277м3; ликвидация несанкционированных свалок с последующей обработкой и захоронением 21м3). |  |
| 1.2.3 | Работы по ликвидации несанкционированной свалки отходов производства и потребления, включая отходы I класса опасности, по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 26 (В соответствии с решением Псковского городского суда от 22 августа 2017 г., дело N 2-2631/2017). | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 981,0 | 0.0 | 737,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.4 | Размещение снега, скошенной травы и порубочных остатков. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3499,94 | 3330,3 | 3330,3 | 95,1 | Оказание услуг по приему и складированию снега, вывозимого с территории муниципального образования «Город Псков» на снежный полигон.Объем оказываемых услуг по приему и складированию снега: 38777 м3. | Выполнены работы по приему и складированию снега – 36567,7м3 .Выполнены контракты: 134 от 27.12.2018 по 05.01.2018 ООО "Авангард", 127 от 24.12.2018 по 26.12.2018 ООО "Стройсистема" |  |
| 1.2.5 | Кредиторская задолженность". | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1542,4 | 1542,4 | 1542,4 | 100 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2018 -ООО "Эколог. предприятие "Меркурий" МК 122 от 18.12.2018 по 20.12.2018, в сумме 737,0 т.р.(утилизация ртутьсодержащих отходов),ООО "АСПО" МК 176 от 20.12.2017-8,3 т.р.,ООО"Аспо-Сервис" МК 69 от 15.10.2018 по 31.12.2018-797,1 т.р.(утилизация мусора). |  |
| **1.3** | **(Региональный проект «Чистая страна») «Ликвидация Псковской городской свалки»** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **2000** | **0,0** | **0,0** | 0,0 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде( проект по рекультивации). |  |  |
| **1.1** | **Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов производства и потребления** |  |  |  | **3565,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| 1.4 | Борьба с распространением борщевика Сосновского на территории муниципального образования "Город Псков | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1414,0 | 400,111 | 0,0 | 0,0 |  | Выявлены места распространения борщевика Сосновского на территории зеленых зон города и вдоль автомобильных дорог. Ежегодная обработка выявленных мест произрастания борщевика в соответствии с заключенными контрактами. |  |
| 1.4.1 | Борьба с распространением борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации). | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского. |  |  |
| 1.4.2 | Борьба с распространением борщевика Сосновского механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы) и агротехническими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.). | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 964,0 | 400,111 | 0,0 | 0,0 | Обработка засоренной территории (скос борщевика Сосновского со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы, в том числе сбор и вывоз случайного мусора-; уничтожение зарослей борщевика путем химической обработки гербицидом сплошного действия-)на территории муниципального образования «Город Псков» в 2017-2019 г.г .На 2019 - 30,23 га, скос - 262306м2, обработка гербицидом -4000м2 | Выполнение комплекса работ по скосу борщевика "Сосновского" на территории МО "Город Псков"- Скос – 20,5 га (262306м2 , обработка гербицидом -40000м2) |  |
| 1.4.3 | Проведение обследования территории муниципального образования "Город Псков" на засоренность борщевиком Сосновского. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **1.5** | **Защита населения города от вредоносной деятельности птиц и распространения энцефалитного клеща** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **497,5** | **348,4** | **348,5** | **70,0** |  |  |  |
| 15.1 | Установка приборов для отпугивания птиц. |  |  |  | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятия не проводилось |  |
| 1.5.2 | Акарицидная обработка зон рекреационного назначения города. |  |  |  | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 100 | Проведение мероприятий в рамках подготовки к празднованию XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове. | Работы по контрактам выполнены полностью.(ООО "Служба санитарной оценки объектов" МК 72 от 11.05.2017 по 15.06.2019, 55 от 21.06.2019 ООО "Ветбиосервис" по 27.06.2019) |  |
| **II** | **"Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха****и досуга жителей****"** | **УГХ АГП, УСиКР АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **90335,7** | **37 463,5** | **25 628,9** | **28,3** | **Качественное содержание зеленых насаждений и объектов благоустройства; организация праздничного пространства на территории города; Улучшение экологических, гигиенических, функциональных, эстетических и рекреационных качеств городской среды, создание безопасных условий для отдыха граждан на территории. Повышение комфортности и безопасности отдыха населения на водных объектах города Пскова. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения.** |  |  |
| 2.1 | Комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зеленых зон | УГХ АГП, УСиКР АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 77363,7 | 29 748,0 | 20 776,9 | 26,8 | Выполнение комплекса работ для обеспечения нормативного санитарного эстетического и экологического состояния зон отдыха и городских лесов в соответствии с заключенными контрактами. Выполнение 100% заявок на снос аварийных деревьев, обеспечение 100% воспроизводства зеленых насаждений. |  |  |
| 2.1.1 | "Паспортизация парков, скверов, городских лесов, зеленых зон, входящих в категорию озелененных и лесных территорий общего пользования в соответствии с методикой, утвержденной приказом Госстроя России от 15 декабря 1999 г. N 153 ""Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации""." | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3 980,0 | 0,0 | 298,9 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.2 | Проектирование, снос аварийных, посадка новых, обрезка и реконструкция имеющихся зеленых насаждений. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятий не проводилось |  |
| 2.1.3 | Цветочное оформление МО "Город Псков". | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9 657,6 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнить работы по цветочному оформлению объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков» .Количество цветочной рассады для цветочного оформления объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков» Запланировано 200,0 | Высажено 163101 шт., выполнен контракт: 36 от 30.04.2019 по 30.05.2019 ООО "Псковский трест зелхоз" |  |
| 2.1.4 | Содержание неблагоустроенных территорий | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Содержание «Утиного пруда»(островок) | Мероприятия не проводились |  |
| 2.1.5 | Комплексное содержание парков, скверов и т.д. | УГХ АГП, УСиКР АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 59381,2 | 27275,2 | 20193,3 | 34,0 | Содержание парков и скверов и зеленых зон на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии (155,0 га), МК заключен на 3 года. |  Выполнены работы по контракту: 30 от 18.04.2019 ООО "МАРТ" по 25.04.2019 Восстановление эл. благоустройства в Ботаническом саду |  |
| 2.1.6 | Установка, ремонт и обслуживание малых архитектурных форм на зеленых зонах. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 319,3 | 2 196,5 | 122,7 | 0,52 |  Установка малых архитектурных форм (далее товар) на территории муниципального образования «Город Псков». | На данный период установлено 89 скамеек и 111 урн. |  |
| 2.1.7 | Обустройство и содержание площадок для выгула собак. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | В 2019 году мероприятие не предусмотрено |  |
| 2.1.8 | Обслуживание территориальной зоны рекреационного назначения, занятой городскими лесами на территории урочищ "Лесхоз", "Кресты", "Корытово", "Псковкирпич". | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 362,0 | 178,4 | 161,9 | 44,7 | Обслуживание территориальной рекреационной зоны муниципального образования «Город Псков», занятой городскими лесами в 2017 - 2019 году. Объем выполнения работ на 2019 год (10 кварталов городских лесов ) - 983 га | Содержание территориальной рекреационной зоны, занятой г-родскими лесами МО "Город Псков" в надлежащем состоянии (983 га). |  |
| 2.1.9 | Скос травы. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 545,0 | 294,4 | 0,0 | 0,0 | Скос травы на зелёных зонах муниципального образования «Город Псков» в 2017- 2019 году .Объем работ по скосу травы на зелёных зонах муниципального образования «Город Псков» на 2019 год составляет 627 900 м2 (т.е.62,7 га).Наименование работ :1 Выкашивание зелёных зон со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы (высота травостоя до 30 см), в том числе сбор и вывоз случайного мусора-площадь 209 400м2, 2 Выкашивание зелёных зон со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы (высота травостоя более 30 см), в том числе сбор и вывоз случайного мусора-площадь 418 500м2. | Выкашивание зелёных зон124754,75 м2. |  |
| 2.1.10 | Креторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 100 |  | "Погашение кредиторской задолженности за 2018:Содержание Запсковья - Центра ООО ""Базовый элемент"" МК 38 от 25.01.17 по 31.12.2019-500 т.р., Содержание Завеличья - Центра ООО Чистый двор МК 52 от 07.04.2017 по 31.12.2019- 500 т.р, Содержание финского парка ООО ""ГЕПАРД"" МК 53 от 08.04.2017 по 31.12.2019 - 243,3 т.р, Паспортизация парков, скверов, городских лесов, зеленых зон и ные территории 89 от 06.11.2018 по 30.11.2018 ООО Комсервис - 298,9 т.р.,Приобретение МАФ - 116 от 04.12.2018 по 12.12.2018 ИП Савин - 122,7 т.р. |  |
| **2.2** | **Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **259,5** | **113,7** | **0,0** | **0,0** | **Выполнение комплекса работ для обеспечения нормативного санитарного эстетического и экологического состояния пляжа города Пскова у Мирожского монастыря, в соответствии с заключенным контрактом. Организация спасательной службы на пляже ежегодно.** |  |  |
| 2.2.1 | Комплексное содержание пляжей. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 259,5 | 113,7 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство 1 пляжа города Пскова, организация спасательной службы на пляже ежегодно**.** | Обеспечение ежегодного дежурства двух спасателей, организация спасательного поста с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением, стационарной медицинской аптечкой |  |
| 2.2.2 | Комплексное содержание набережных и прибрежных зон. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.3 | Разработка предпроектной и проектной документации по расчистке рек Ремонтка, Пскова, Великая. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 01.01.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **2.3** | **Содержание существующих детских игровых комплексов** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **1665,0** | **276,5** | **152,974** | **9,19** | **Обеспечения нормативного санитарного состояния 17-ти существующих детских комплексов в зонах рекреационного назначения МО г. Псков. Демонтаж всех детских комплексов, не соответствующих нормативным требованиям, после проведения обследования.** |  |  |
| 2.3.1 | Обследование детских игровых комплексов на соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятия не проводились |  |
| 2.3.2 | Содержание и ремонт муниципальных детских игровых комплексов. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 665,0 | 276,5 | 153,0 | 9,19 | Выполнить комплекс работ по подсыпке песка на детские площадки на территории муниципального образования «Город Псков».Выполнить комплекс работ по ремонту детских площадок, расположенных на территории муниципального образования «Город Псков» по контракту: 58 от 21.06.2019 по 31.07.2019 ООО "Гепард" | Выполнены работы по подсыпке песка на детские площадки на территории муниципального образования «Город Псков» по контракту: 59 от 24.06.2019 пор 02.07.2019 ООО "Гепард" - выполнен |  |
| 2.3.3 | Демонтаж оборудования детских площадок. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятий не проводилось |  |
| 2.3.4 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 100 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2018 -82 от 29.10.2018 по 30.11.2018 ООО "Студия витрум"(работы по установке информационных табличек на детских игровых площадках). |  |
| **2.4** | **Приобретение новогодней ели и организация праздничной иллюминации** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **4210,3** | **3 970,3** | **3 970,3** | **94,2** | **Монтаж, демонтаж и обслуживание новогодней иллюминации в соответствии с заключенным контрактом. Наличие новогодней ели на центральной площади города.** |  |  |
| 2.4.1 | Приобретение новогодней ели. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятий не проводилось |  |
| 2.4.2 | Монтаж и демонтаж праздничной иллюминации. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4210,3 | 3 970,3 | 3 970,3 | 94,2 | Монтаж и демонтаж украшений улиц: выполнение работ по монтажу новогодней иллюминации на территории муниципального образования «Город Псков» в 2018 году и её демонтажу в 2019 году (украшение улиц).Монтаж и демонтаж украшение парков и площадей - выполнение работ по монтажу новогодней иллюминации на территории муниципального образования «Город Псков» в 2018 году и её демонтажу в 2019 году (украшение парков и площадей). | Выполнены работы Украшение новогодней иллюминацией МО "Город Псков" по контрактам: 114 от 04.12.2018 по 29.01.2019 ООО "ГРСУ-1", 115 от 04.12.2018 по 29.01.2019 ООО "ГРСУ-1" |  |
| 2.4.3 | Приобретение элементов праздничной иллюминации. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятий не проводилось |  |
| **2.5** | **Организация санитарного и эстетического содержания праздничных пространств, мероприятий общегородского уровня** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **6837,2** | **3354,9** | **728,7** | **10,6** | **Улучшение санитарного состояния г.Пскова , вывоз ТКО - 1516 м3. Благоустройство пешеходных подходов к монументу «Памятник Танк Т-34» на территории МО «Город Псков» . Установка и изготовление баннеров, табличек. Установка зрительской трибуны на территории муниципального образования «Город Псков» в 2017-2019 году, г. Псков, площадь Ленина., в период с 6 мая по 15 мая 2019 года. Обеспечение надлежащего состояния праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков" вывоз контейнерным способом твёрдых бытовых отходов с территории муниципального образования «Город Псков» (Сбор, транспортировка и захоронение ТБО)- 1745 м3. Предоставление и обслуживанию мобильных туалетных кабин для установки на территории муниципального образования «Город Псков» в период проведения общегородских мероприятий. Мероприятия на которых будет оказываться данная услуга: Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (7-9 мая), День защиты детей (1 июня), День города (22-24 июля), День народного единства (4 ноября).Объём оказываемых услуг:1 Доставка, установка, монтаж и демонтаж мобильных туалетных кабин 180 раз, 2 Обслуживание мобильных туалетных кабин 360раз.** | **Выполнены работы по Благоустройству пешеходных подходов к монументу «Памятник Танк Т-34» на территории МО «Город Псков» . по контракту: ООО "СпецДор 60" МК 31 от 19.04.2019 по 20.06.2019 ДС на понижение. Также выполнены работы по Доставка, установка, монтаж и демонтаж мобильных туалетных кабин 62 раз. Обслуживание мобильных туалетных кабин 28 раз. Комплекс работ по вывозу контейнерным способом ТБО с территории МО "Город Псков" в период проведения общегородских мероприятий в объеме - 498,48 м3. На территориях скверов, парков и водоемов города установлены информационные таблички в количестве 56 шт. Выполнен контракт: 33 от 25.04.2019 по 06.05.2019 ООО "Прайм"****ООО "Спецстоянка-Псков" по 22.07.2019** |  |
| 2.5.7 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 100 |  | "Погашение кредиторской задолженности за 2018 -ООО ""АСПО-Сервис"" МК 16 от 26.03.2018 по 31.12.2018(Сбор, транспортировка и захоронение ТБО)." |  |
| **III** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **УГХ АГП, УСиКР АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **37833,8** | **27299,8** | **16507,1** | **43,6** | **Реализация программы в соответствии с целями и задачами.** |  |  |
| **3.1** | **Обеспечение деятельности центрального аппарата** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **24648,2** | **23255,0** | **12462,9** | **50,5** | **Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы.** |  |  |
| ***3***.1.1 | Оплата труда и прочие выплаты персоналу. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 21435,7 | 21063,7 | 11087,3 | 52,6 |  |  |  |
| 3.1.2. | Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности центрального аппарата. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3212,5 | 2191,3 | 1375,6 | 42,8 |  |  |  |
| **3.2** | **Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении** | **УСиКР АГП, УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **13185,6** | **4044,8** | **4044,2** | **30,6** | **Оплата Управлением городского хозяйства и Управлением строительства и капитального ремонта налогов на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду.** |  |  |
| 3.2.1 | Уплата налога на имущество и земельного налога. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12666,6 | 3817,4 | 3816,8 | 30,1 | Оплата налогов на имущество и платы за негативное воздействие на окружающую среду. |   |  |
| 3.2.2. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду. | УСиКР АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 291,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уплата земельного налога (земельного налога по участку «ул. Свердлова» - 527,4 тыс. руб.). |  |  |
| 5.2.1 | Кредиторская задолженность УСиКР | УСиКР АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 100 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2018- УСиКР - в сумме 227,4 т.р. поземельному налогу по участку «ул. Свердлова» - всего было 527,4 тыс. руб , из них 300 т.р.уплатили в 2018 году). |  |
| 3.3 | Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы | УГХ АГП | 01.012019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение контроля за реализацией муниципальной программы(Своевременное принятие правовых актов.Разработка документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.Своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы.) | не требует финансирования        |  |
| 3.4 | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы). | УГХ АГП | 01.012019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ.Обеспечение информирования населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы.Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации программы.Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы.Контроль за деятельностью подведомственных организаций.Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, касающихся сферы благоустройства, актуальных для населения города.Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах по закупкам). | Не требует финансирования |  |
| 3.5 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством. | УГХ АГП | 01.012019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Контроль за деятельностью подведомственных организаций.Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, касающихся сферы благоустройства, актуальных для населения города.Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной инфо |  |  |
| 3.5.1 | Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, касающихся сферы благоустройства, актуальных для населения города. | УГХ АГП | 01.012019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятий не проводилось |  |
| 3.5.2. | Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах по закупкам). | УГХ АГП | 01.012019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятий не проводилось |  |
| **IV** | **Отдельное мероприятие" Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения"** | **УСиКР АГП, УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **33581,9** | **925,2** | **1 231,8** | **0,36** | **Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения** |  |  |
| IV.1 | Содержание мест захоронений. | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6333,3 | 925,2 | 1 231,8 | 0,36 | "Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения, содержание 10 кладбищ (1.Орлецы -1,2.Орлецы-2,3.Орлецы-3,4.КрестовскоеЗакрытые кладбиша : 5.Жен Мироносиц,6.Дмитриевское,7.ИоаннаБогослова,8.Любятовское,9.Бутырское,10.Петра и Павла), общей площадью 93,7 тыс.м2 расположенных на территории МО ""Город Псков"" в надлежащем состоянии в 2017- 2019 гг. Уборка несанкционированных свалок на территории городских кладбищ, в объеме 2000м3.Снос деревьев – 300 куб. Выполнить не выполненные работы за 2017 год"Строительство 2-рой очереди кладбища "Крестовское" (согласно Постановлению АГП №244А от 15.03.2019 состоится аукцион по определению подрядчика). | Уборка несанкционированных свалок на территории городских кладбищ, в объеме 1012м3. Выполнено содержание 10 кладбищ, расположенных на территории МО "Город Псков" в надлежащем состоянии. Снос аварийных деревьев- 202 куб.Заключен контракт: 49 от 10.06.2019 по 31.12.2021 ООО "Гепард", также ООО "Базовый элемент" МК 22 от 23.01.17 по 31.12.2019 Соглашение о расторжении 13502,99921-выполнен |  |
| IV.2 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 306,6 | 306,6 | 306,6 | 100 |  | "Погашение кредиторской задолженности за 2018 - ООО ""Базовый элемент"" МК 22 от 23.01.17 по 31.12.2019 в сумме 208,6 т.р.( содержание 10 кладбищ ) И 119 от 10.12.2018 до 14.12.2018 ООО Гепард в сумме 97,95 т.р. (Спил аварийных деревьев в труднодоступных местах)" |  |
| **V** | **Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков"** | **УГХ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **84862,7** | **56 169,7** | **27 587,8** | **32,5** | **Организация рационального освещения улиц, дорог, площадей, набережных, мостов, бульваров, пешеходных аллей, территорий общего пользования, установок световой информации, а также архитектурного освещения фасадов зданий и сооружений в исторической части города** | . |  |
| V.1 | Содержание и текущий ремонт линий наружного освещения | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 273,0 | 1527,8 | 1584,4 | 69,7 | Обеспечение работоспособности объектов уличного освещения, по мере возникновения неполадок в работе освещения.  | Осуществлен ремонт линий наружного освещения, находящихся в собственности МО «Город Псков», заменено 334 лампы наружного освещения, заменено 300 метров кабеля, 340 метров СИП.Заключены контракты: 6 от 05.02. по 30.11.2019 ООО "Стройсервис",4 от 29.01. по 05.02.2019 ООО "СТРОЙТЕМП"- выполнен |  |
| V.2 | Приобретение электроэнергии и услуг по ее передаче для уличного освещения г. Пскова и прочих услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 81539,700 | 54629,1 | 25998,2 | 31,8 | Обеспечение бесперебойного функционирования светофоров, уличного освещения. Заключены договора: 53 от 13.09.2018 ПАО "Ростелеком" ПАО МРСК МК 125 от 21.12.2018 с 01.12.2018 по 30.11.2019 ДС -10%ОАО "Псковэнергосбыт" 126 с 01.12.2018 по 30.11.2019 ДС +10% | Выполнено работ: по 53- 6119 светильников на электросбережение. По 125( 4225834,866 кВатт на сумму 17759925,82..),126-)4225834,866 кВатт на сумму 14161681,21)- поставка электроэнергии на объекты уличного освещения |  |
| V.4 | Технологическое присоединение объектов уличного освещения | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | Оформление документов на технологическое присоединение объектов уличного освещения | По контракту 13 от 18.03.2019 по16.07.2019 ПАО "МРСК С-З"- расторжение. |  |
| V.5 | Проектирование и строительство сетей наружного уличного освещения | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1000,000 | 95,0 | 95,0 | 0,95 | Устройство уличного освещения от ул. Ижорского батальона до ул. Снятной (изб.окр №12 Стороненков Г.И.), в том числе:ПСДСМР- заключен контакт 67 от 01.07.2019 по 30.09.2019 ООО "Лидерстрой" | Закончены работы по ПСД по контракту 5 от 31.01. по 01.04.2019 ООО "ПСК "Энергия"(выполнен) Устройство уличного освещения от ул. Ижорского батальона до ул. Снятной (изб.окр №12 Стороненков Г.И. |  |
| V.6 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 534,200 | 534,200 | 534,200 | 100 |  | Погашение кредиторской задолженности за 2018 год - ООО "Стройтемп" МК 8 от 02.02.2018 по 31.12.18- 534,20 т.р. И ОАО Автоспецоборудование МК 184 от 26.12.2017 по 31.12.2018- 0,8 т.р. |  |
| **VI.1** | **Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города, сформированной на основе баз данных о зонах уборки и объектах городского хозяйства.** | **КИТ АГП** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **2500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Создание и обеспечение функционирования информационной системы управления благоустройством города и использование её для принятия эффективных и своевременных управленческих решений в области уборки и благоустройства** | **Выполнение мероприятия запланировано на второе полугодие 2019 года** |  |
| VI.2 | Cоздание базы данных зон уборки (сопоставление данных ГИС ЖКХ и Росреестра для определения зон уборки управляющих компаний); | КИТ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| VI.3 | Cсоздание базы данных объектов городского хозяйства в виде объектов карты; | КИТ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| VI.4 | Наполнение базы данных семантической информацией, добавление графиков уборки | КИТ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| VI.5 | Иинтеграция с другими информационными системами Пскова для приема и отправки пользователями проекта жалоб на уборку | КИТ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| VI.6 | Поддержка функционирования ИС с учетом актуализации данных и возможности учета мнения и предложений граждан; | КИТ АГП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  | **267093,630** | **127526,7** | **77716,2** | **29,0** |  |  |  |

Начальник Управления городского хозяйства

Администрации города Пскова Н.А. Баринов

Начальник отдела благоустройства

Управления городского хозяйства

Администрации города Пскова Л.Л.Сарбеева

Начальник отдела коммунальных ресурсов

Управления городского хозяйства

Администрации города Пскова Е. С. Сафарян

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы [↑](#footnote-ref-2)