Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 ноября 2014 г. N 3070.

Сроки реализации программы: 2015 – 2020 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение эффективности существующих систем энергоснабжения в муниципальном образовании «Город Псков».

Задачи программы:

1. Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности при обеспечении комфортных условий проживания граждан.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| " Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков " |

по состоянию на 1 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели  | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | **Муниципальная программа "** **Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков "** |
| 1 | Уровень оснащения бюджетных учреждений приборами учета потребления коммунальных ресурсов | Процент | 100,0 | 65,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Уровень оснащения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов | Процент | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#Par244). Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 1.1 | Снижение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения (по отношению к базовому году) | Процент | -2,5 | 3,0 | -8,6  | 0,0  | Возможно недостижение значения показателя в связи с повышением тарифов |
| 1.2 | Доля энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Процент | 9,3 | 9,3 | 9,3  | 100,0  |   |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"**

 по состоянию на 01 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  |  Наименование  | Испалнитель мероприятия |  Срок начала реализации  |  Срок окончания реализации  |  Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.  |  Объем выполненных работ, тыс. руб.  |  Кассовое исполнение, тыс.руб.  |  Уровень финансирования, тыс. руб.  |  Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  |  Описание достигнутых результатов реализации мероприятий  |  Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| **1.** | **Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| **1.1** | **Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение)** |
| ***1.1.1*** | ***Приобретение энергосберегающих ламп*** | УО АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***306,6*** | ***15,9*** | ***12*** | ***3,9*** | ***Приобретение энергосберегающих ламп*** | Приобретение 276 энергосберегающих ламп в 10 учреждениях |   |
| ***1.1.2*** | ***Приобретение энергосчетчиков и датчиков движения*** | УО АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***38,4*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***Приобретение 38 энергосчетчиков и 120 датчиков движения*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| ***1.1.3*** | ***Изготовление паспорта по энергосбережению*** | УО АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***80*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***Изготовление паспорта по энергосбережению в 1 учреждении*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| ***1.1.4*** | ***Приобретение ламп дневного света*** | УО АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***5,4*** | ***2,1*** | ***0*** | ***0*** | ***Приобретение ламп дневного света*** | Приобретение 28 ламп дневного света в 2 учреждениях |   |
| ***1.1.5*** | ***Установка энергосберегающих фонарей*** | УО АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***5,1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***Установка энергосберегающих фонарей в 1 учреждении*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| **1.2** | **Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности** |
| ***1.2.1*** | ***Составление перечня многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Наличие сформированного перечня многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| ***1.2.2*** | ***Формирование перечня многоквартирных домов*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Наличие сформированного перечня многоквартирных домов*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| **1.3** | **Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения** |
| ***1.3.1*** | ***Оценка качества предоставления коммунальных услуг (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) после внедрения энергоэффективных технологий*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  | ***Контроль за эффективностью внедряемых технологий*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| **1.4** | **Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения** |
| ***1.4.1*** | ***Установка энергоэффективных светильников на объектах уличного освещения*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***100*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Установка 185 светильников*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| ***1.4.2*** | ***Предоставление во временное ограниченное пользование опор наружного освещения*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***83,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Аренда опор наружного освещения для установки энергоэффективных светильников*** |  Планируется во 2 полугодии |   |
| ***1.4.3*** | ***Кредиторская задолженность*** | УГХ АГП | 01.01.2016 | 31.12.2016 | ***15,4*** |  | ***15,4*** | ***100,0*** |  |   |   |
| **Итого:** | **634,3** | **18,0** | **27,4** | **4,3** |  |   |   |