Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования «Город Псков»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 ноября 2014 г. N 3070.

Сроки реализации программы: 2015 – 2018 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение эффективности существующих систем энергоснабжения в муниципальном образовании «Город Псков».

Задачи программы:

1. Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности при обеспечении комфортных условий проживания граждан.

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| " Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков " |

по состоянию на 1 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя достижения цели  | Ед.измер. | Значение показателя | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
| Год, предшествующий отчетному | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя |
|  | **Муниципальная программа "** **Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков "** |
| 1 | Уровень оснащения бюджетных учреждений приборами учета потребления коммунальных ресурсов | Процент | 50,0 | 65,0 | 65,0 | 100,0 |  |
| 2 | Уровень оснащения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов | Процент | 25,0 | 40,0 | 42,0 | 105,0 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#Par244). Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 1.1 | снижение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения (по отношению к базовому году) | Процент | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | снижение расходов населения на оплату коммунальных услуг (по отношению к базовому году) | Процент | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | Расчет данного показателя невозможен силами УГХ, после внесения изменений в Муниципальную программу, показатель будет изменен. |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

**Муниципальная программа "Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"**

 по состоянию на 01 июля 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Уровень финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| **1.** | **Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Город Псков»** |
| **1.1** | **Повышение энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (в части муниципального жилищного фонда)** |
| ***1.1.1*** | ***Установка энергоэффективных светильников в местах общего пользования в части муниципального жилищного фонда*** | 01.01.2015 | 31.01.2015 |  |  |  |  | ***Установка 37 энергоэффективных светильников в местах общего пользования в части муниципального жилищного фонда*** |   |   |
|   | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.01.2015 |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.2** | **Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение)** |
| ***1.2.1*** | ***Приобретение энергосберегающих ламп*** |  |  | ***1 064,3*** | ***598,6*** | ***280,5*** | ***26,4*** | ***Приобретение энергосберегающих ламп*** |  Приобретены энергосберегающие лампы в 49 учреждениях |   |
| ***1.2.2*** | ***Приобретение энергосчетчиков и датчиков движения*** | 01.01.2015 | 31.01.2015 | ***855,0*** | ***358,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***Приобретение 38 энергосчетчиков и 120 датчиков движения*** |  Приобретены энергосчетчики в 7 учреждениях и датчики движения в 2 учреждениях |   |
| ***1.2.3*** | ***Компенсация расходов за установку общедомовых приборов учета ГВС и ХВС*** | 01.01.2015 | 31.01.2015 | ***0,0*** |  |  |  |  |   |   |
|   | Управление по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 |   |   |   |  |   |   |
| ***1.2.4*** | ***Оснащение нежилых помещений, составляющих казну МО г. Псков, приборами учета потребления энергоресурсов*** | 01.01.2015 | 31.01.2015 | ***44,0*** |  |  |  |  |  |   |
|   | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова | 24.06.2015 | 31.12.2015 | 44,0 |   |   |   |   |   |   |
| **1.3** | **Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности** |
| ***1.3.1*** | ***Составление перечня многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта*** | 01.01.2015 | 31.01.2015 |  |  |  |  | ***Наличие сформированного перечня многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта*** |   |   |
|   | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |   |   |   |   |   |   |   |
| ***1.3.2*** | ***Формирование перечня многоквартирных домов*** | 01.01.2015 | 31.01.2015 |  |  |  |  | ***Наличие сформированного перечня многоквартирных домов*** |   |   |
|   | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.4** | **Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения** |
| ***1.4.1*** | ***Оценка качества предоставления коммунальных услуг (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) после внедрения энергоэффективных технологий*** | 01.01.2015 | 31.01.2015 |  |  |  |  | ***Контроль за эффективностью внедряемых технологий*** |   |   |
|   | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.5** | **Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения** |
| ***1.5.1*** | ***Установка энергоэффективных светильников на объектах уличного освещения*** | 01.01.2015 | 31.01.2015 | ***2400,0*** |  |  |  | ***Установка 185 светильников*** |   |   |
|   | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |   |   |   |   |   |   |
| ***1.5.2*** | ***Предоставление во временное ограниченное пользование опор наружного освещения*** | 01.01.2015 | 31.01.2015 | ***100,0*** | ***15,4*** | ***15,4*** | ***15,4*** | ***Аренда опор наружного освещения*** | Аренда опор наружного освещения  |   |
|   | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |   |   |   |   |   |   |
| **1.6** | **Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования** |
| ***1.6.1*** | ***Разработка технико-экономического обоснования на установку приборов диммирования*** | 01.01.2015 | 31.01.2015 |  |  |  |  | ***Управление уровнем потребляемой мощности светильников*** |   |   |
|   | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 | 31.01.2015 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого:** | **4463,3** | **972,0** | **295,9** | **6,63** |  |  |   |