**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальных программ на территории города Пскова за I полугодие 2016 года.**

В МО «Город Псков» действуют (утверждены) 14 муниципальных программ, на их реализацию предусмотрено 3478267,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 354583,6 тыс. руб.;

бюджета Псковской области – 1536311,5 тыс. руб.;

городского бюджета – 1577672,2 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 9699,8 тыс. руб.

По итогам 6 месяцев 2016 года исполнение по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составило – 1736562,6 тыс. руб. (49,9% от предусмотренного в бюджете), в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 277781,8 тыс. руб. (78,3%);

средства бюджета Псковской области – 818775,9 тыс. руб. (53,3%);

средства городского бюджета – 638588,1 тыс. руб. (40,5%);

внебюджетные средства – 1416,9 тыс. руб. (14,6%).

В **социальной сфере** *(Управление образования, Управление культуры, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, Комитет социально-экономического развития, Отдел по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город»)*в I полугодии 2016 года было предусмотрено финансирование 5 целевых программ.

Финансирование программ социальной сферы составило 2155815,9 тыс. руб., в том числе из средств:

федерального бюджета – 46770,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 1196943,4 тыс. руб.;

бюджета города Пскова – 902402,7 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 9699,8 тыс.руб.

Исполнение за 6 месяцев 2016 года по данным программам составило 1117552,3 тыс. руб. (52%), в том числе по средствам:

федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

областного бюджета – 685533,4 тыс. руб.;

бюджета города Пскова – 430602,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 1416,9 тыс. руб.

Из наиболее значимых реализованных проектов можно отметить:

- в рамках реконструкции улицы Калинина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев выполнены работы по укладке первого и второго слоев асфальта на автомобильной дороге, проведены археологические работы. Выполнены работы по замене наружных сетей водоснабжения, канализации, ливневой канализации, сетей электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, связи. Установлены две детские площадки;

- разработана проектно-сметная документация на объекте ТРК «Псковский» «Реконструкция ул. Свердлова и прилегающих парковых зон».

В сфере **жилищно-коммунального хозяйства** (ЖКХ) *(Управление городского хозяйства, Управление по учету и распределению жилой площади, Управление строительства и капитального ремонта)* в I полугодии 2016 года было предусмотрено финансирование 6 муниципальных программ на сумму 1168414,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 307813,6 тыс. руб.,

областного бюджета – 337311,1 тыс. руб.;

городского бюджета – 523289,5 тыс. руб.

Средства, выделенные на сферу ЖКХ, составляют 33,6% всего финансирования, предусмотренного на муниципальные программы города в 2016 году.

Исполнение за 6 месяцев 2016 года по данным программам составило 562095,7 тыс. руб. (48%), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 277781,8 тыс. руб.;

областного бюджета – 132453,3 тыс. руб.;

городского бюджета – 151860,6 тыс. руб.

Из наиболее значимых результатов реализованных мероприятий в 2016 году можно отметить следующие:

- выполнение работ по ремонту ул. Ипподромной (от ул. Кошевого до ул. Труда);

- выполнение работ по ремонту моста 50-летия Октября;

- разработана проектно-сметная документация: «Реконструкция улицы Кузбасской Дивизии (от ул. Никольской до ул. Западной), улицы Западной (от ул. Кузбасской Дивизии до ул. Коммунальной), улицы Байкова (от ул. Западной до ул. Рокоссовского)»;

- заключены 38 муниципальных контрактов на приобретение однокомнатных квартир для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В сфере **безопасности и общественного порядка** *(Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций)* в I полугодии 2016 года было предусмотрено к финансированию 2 муниципальные программы на сумму 34269,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 2057,0 тыс. руб.;

городского бюджета – 32212,3 тыс. руб.

 Исполнение за 6 месяцев 2016 года по данным программам составило 8369,8 тыс. руб. (24%), в том числе за счет средств:

областного бюджета – 789,2 тыс. руб.;

городского бюджета – 7580,6 тыс. руб.

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий в 2016 году можно отметить обеспечение деятельности добровольных народных дружин (за 6 месяцев осуществлено 358 выходов на охрану общественного порядка, члены народных дружин принимали участие в охране общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых УМВД России по городу Пскову и др.);

В области **совершенствования системы управления муниципальным имуществом** (*Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова*) в I полугодии 2016 года была предусмотрена к финансированию 1 муниципальная программа на сумму 119767,7 тыс. руб. Исполнение за 6 месяцев 2016 года по данной программе составило 48544,9 тыс.руб. (41%).

Из наиболее значимых реализуемых мероприятий в 2016 году можно отметить:

- демонтаж 6 незаконных рекламных конструкций;

- выявление неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- предоставление муниципальных рекламных мест для размещения наружной рекламы.