Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков»

по состоянию на 01.07.2018 года.

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 22 декабря 2017 г. N 2588.

Сроки реализации программы: 2018 – 2022 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Псков".

Задачи программы:

1. Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова

2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей**

|  |
| --- |
| **муниципальной программы**  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» |
| наименование муниципальной программы |

**по состоянию на 1 июля 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1)** | **Ед. измер.** | **Значение показателя** | | | | **Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года** |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
| **Муниципальная программа "** **Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков "** | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 33 | 1 | 0 | 0\* | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) от общего количества улиц, тротуаров (нарастающим итогом) | % | 49 | 5 | 0 | 0\* | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 3 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) от общего количества парков, скверов (нарастающим итогом) | % | 12 | 5 | 0 | 0\* | В связи с недостаточностью финансирования планируется по территории в 2018 году выполнить проекты с последующим выполнением работ в 2019 году. |
| 4 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Пскова | % | 30 | 1 | 0 | 0\* | нет |
| **Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова»** | | | | | | | |
| 1.1 | Количество дворовых территорий МКД, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 957 | -17 | 0 | 0\* | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 1.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в текущем году | ед. | 13 | 17 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 62,04 | 2,43 | 0 | 0\* | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 1.4 | Количество проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | ед. | 13 | 17 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| **Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова»** | | | | | | | |
| 1.1. | Количество улиц, тротуаров, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, озеленением) на конец года | ед. | 47 | -5 | 0 | 0\* | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 1.2. | Количество парков, скверов, требующих благоустройства (не обеспеченные твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением) на конец года | ед. | 36 | -2 | 0 | 0\* | В связи с недостаточностью финансирования планируется по 2-м территории в 2018 году выполнить проекты с последующим выполнением работ в 2019 году. |
| 1.3. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) в текущем году | ед. | 4 | 5 | 0 | 0 | Выполнение работ запланировано на II полугодие |
| 1.4. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) в текущем году | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | В связи с недостаточностью финансирования планируется по 2-м территории в 2018 году выполнить проекты с последующим выполнением работ в 2019 году. |

\* расчет показателя выполнен в относительных величинах

2. Сведения о выполнении мероприятий

Муниципальной программы

« Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков»

по состоянию на 1 июля 2018года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия[[4]](#footnote-4)\* | Исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб. | Объем выполненных работ, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования, % | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Описание достигнутых результатов реализации мероприятий | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова» | УГХ АГП |  |  | 53824,3 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт, восстановление дорожных покрытий дворовой территории | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 37862,3 | 0 | 0 | 0 | Приведение в нормативное состояние дворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, оборудование автомобильных парковок.  В соответствии с адресным перечнем: Киселева ул., д. 19  Майора Доставалова ул., д. 1  Народная ул., д. 41  Звездная ул., д. 14  А. Невского ул., д. 1  Гражданская ул., д. 18  Рижский проспект, д. 35 - 37  Волкова ул., д. 2  Луговая ул., д. 1А  Максима Горького ул., д. 47/9  Коммунальная ул., д. 56А  Октябрьский проспект, д. 44  Кузбасской дивизии ул., д. 36  Звездная ул., д. 18  Леона Поземского ул., д. 61  Машинистов ул., д. 5  Народная ул., д.12 | Выполнение работ запланировано на II полугодие |  |
| 1.2 | Формирование и обустройство функциональных зон дворовой территории | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15772,0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение дворовых территорий многоквартирных домов необходимым количеством оборудования для создания удобства и безопасности использования в соответствии с функциональным назначением, сохранения в чистоте согласно утвержденному дизайн-проекту каждой дворовой территорий на 100% | Выполнение работ запланировано на II полугодие |  |
| 1.3 | Организация общественного контроля за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 190,0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное размещение 100% информации об осуществлении проекта на сайте ГИС ЖКХ и сайте Администрации города Пскова, в средствах массовой информации; обеспечение обратной связи; отсутствие заявлений, оставленных без ответа. Проведение инвентаризации уровня благоустройства 100% индивидуальных жилых домов | Регулярно 2 раза в месяц проводятся заседания комиссии по контролю за реализацией мероприятий, протоколы после подписания размещаются на сайте города Пскова и Администрации города Пскова в 2018 году проведено 10 заседаний.  3 заявления инициативных групп о включении в программу по МКД, расположенных по адресам города Пскова: ул.Народная д.12, ул. Труда д.19, ул.Воеводы Шуйского д.8а, рассмотрены на заседаниях, приняты решения, заявителям направлен ответ. Обращения, поступающие в УГХ в рабочем порядке рассматриваются своевременно. |  |
| 1.3.1 | Обеспечение размещения информации об осуществлении проекта на сайте ГИС ЖКХ; | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  | Размещение информации в ГИС ЖКХ производится в соответствии с имеющимися обязательствами. |  |
| 1.3.2 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 190,0 | 0 | 0 | 0 | Закупка программного обеспечения, проведение инвентаризации, предпроектных работ. | Выполнение работ запланировано на II полугодие |  |
| 1.4 | Организация участия заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  | Организация трудового участия заинтересованных лиц в реализации 100% проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома.  Заключение соглашений с владельцами индивидуальных жилых домов об их благоустройстве в количестве, соответствующем составленным планам до 2022 года по результатам инвентаризации, проведенной в 2018 году |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11626,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт, восстановление дорожных покрытий муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9301,1 |  |  |  | Приведение в нормативное состояние покрытий тротуаров, пешеходных зон; оборудование автомобильных парковок в соответствии с адресным перечнем улиц, тротуаров Территория между домами N 26 по ул. Коммунальной, N 27 по ул. Народной, детский сад "Кораблик", проезд Коммунальная, 26 - Народная, 29  Территория между детским садом N 50, N 48 и школой N 24  Пешеходная дорожка ул. Чудская - ул. Алексея Алехина  Тротуар по улице Стахановская  М-он «Псковкирпич», пешеходная дорожка  ул. Карбышева, 17-21 | Выполнение работ запланировано на II полугодие. |  |
| 2.2 | Обустройство муниципальных территорий общего пользования (улиц, тротуаров) | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2325,3 |  |  |  | Обустройство территорий общего пользования, улиц, тротуаров необходимым оборудованием для обеспечения удобства и безопасности использования, сохранения в чистоте в 100% соответствии утвержденным дизайн-проектам | Выполнение работ запланировано на II полугодие |  |
| 2.3 | Ремонт, восстановление дорожных покрытий муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  | Приведение в нормативное состояние покрытий, пешеходных дорожек, пешеходных зон; оборудование автомобильных парковок в соответствии с адресным перечнем парков, скверов: Парк вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов Сквер им. 60-летия Октября (ул. Конная, Рижский пр., ул. М.Горького ("4 угла") | В связи с нестаточностью финансирования планируется по территории Парк вдоль ул. Труда и пр. Энтузиастов в 2018 году выполнить проект с последующим выполнением работ в 2019 году; по территории Сквер им. 60-летия Октября (ул. Конная, Рижский пр., ул. М. Горького ("4 угла") выполнение работ переносится на более поздний период, в целях осуществления синхронизации работ по данному проекту с МП "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования "Город Псков" |  |
| 2.4 | Формирование и обустройство функциональных зон муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов) | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  | Обустройство территорий общего пользования (парков, скверов) необходимым оборудованием для обеспечения удобства и безопасности использования, сохранения в чистоте в полном соответствии утвержденным дизайн-проектам на 100% | Выполнение проектных работ запланировано на II полугодие |  |
| Итого |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 65450,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Начальник Управления городского хозяйства

Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Захаров А.Г.

Исполнитель: Вишнякова Е.В. 29-15-18

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом.

   \* расчет показателя выполнен в относительных величинах [↑](#footnote-ref-3)
4. \* В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы [↑](#footnote-ref-4)