**Муниципальная программа «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами**»

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 31 октября 2014 г. N 2791.

Сроки реализации программы: 2015 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Задачи программы:

1. Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг для создания безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Пскова.

2. Содействие созданию и развитию товариществ собственников жилья как формы привлечения собственников к управлению многоквартирным домом и контролю качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Приложение 1 к Распоряжению

Администрации города Пскова

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **"Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
| наименование муниципальной программы |

**по состоянию на 1 июля 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1)** | **Ед. измер.** | **Значение показателя** | | | | **Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года** |
| Год, предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | план на текущий год | фактическое значение | Уровень достижения планового значения показателя[[3]](#footnote-3) |
| **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** | | | | | | | |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | Процент | 51,2 | 51 | 51 | 100 |  |
| 2 | Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры | Метр | 32 | 422 | 322 | 76 |  |
| 3 | Количество построенных, модернизированных и оборудованных объектов коммунальной инфраструктуры | Шт. | 1 | 5 | 0,0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 1. Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования «Город Псков»** | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность построенных водопроводных сетей | Метр | 32 | 322 | 322 | 100 |  |
| 1.2 | Протяженность построенных канализационных сетей | Метр | 0 | 100 | 0,0 | 0 |  |
|  | Количество построенных, оборудованных, модернизированных объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 1 | 5 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Количество разработанных за год проектов на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабжения | Шт. | 1 | 6 | 1 | 17 |  |
| **Подпрограмма 2. Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** | | | | | | | |
| 2.1 | Количество зданий, строений и сооружений оснащенных энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета. | Шт. | 9 | 6 | 3 | 50 |  |
| 2.2 | Количество энергоэффективных ламп в сетях уличного освещения | Шт. | 1005 | 1005 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Доля энергоэффективных ламп в общем количестве ламп уличного освещения | % | 8,6 | 8,6 | 0 | 0 |  |

**2. Сведения о выполнении мероприятий**

|  |
| --- |
| **Муниципальной программы "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |
|  |

**по состоянию на 1 июля 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | [Наименование мероприятия\*](file:///G:\\мониторинг\\15.xlsx" \l "RANGE!A47) | **Исполнитель мероприятия** | **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.** | **Объем выполненных работ, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования, %** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий** | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
|  | **Муниципальная программа "Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** |  | **31959.9** | **3560,7** | **2639,9** | **8,3** |  |  |  |
| **I** | **Подпрограмма Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков"** |  | **31108,5** | **3340,4** | **2439,8** | **7,8** |  |  |  |
| **1.** | Проектирование, капитальный ремонт, модернизация , оборудование и строительство систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "Город Псков" |  | 26920,7 | 1985,8 | 1423,8 | 5,3 |  |  |  |
| **1.1** | Разработка проектно-сметной документации и строительство систем водоотведения, в том числе ливневой канализации | УСиКР АГП | 24714,6 | 99,1 | 99,1 | 0,4 | Планируемые объекты тепло-, водо-, газоснабжения 1)Строительство водозабора в микрорайоне "Псковкирпич" (2 этап) - 3721,6т.р.; 2)К*апремонт КНС от домов № 26, 28, 30 по ул.А.Алехина 2256 т.р.* 3)Реконструкция сети ливневой канализации на пр.Энтузиастов в г.Пскове 10000т.р. 4)Перевод муниципальных квартир дома № 41 по ул.Советской на газовое отопление 591т.р 5)Подключение дома № 7 по Зональному ш. к центр. сетям теплоснабжения 650 т.р.  Планируемые проекты на строительство, модернизацию и оборудование объектов тепло-, водо-, газоснабженияна 1)Проектирование работ: по капремонту КНС по ул.А.Алехина, перевода муниципальных квартир на объекте культурного наследия, расположенном по адресу: г.Псков, ул.Советская, д.41; 196т.р. 2)Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство системы водоотведения Завокзального района» 5000т.р. 3) Разработка проектно-сметной документации по объекту «Устройство наружной хозяйственной фекальной канализации: 1-й и 2-й пер. Псковстроя в г.Пскове» 300т.р 4)Разработка проектно-сметной документации по объекту « Устройство хозяйственно-бытовой канализации и водопровода по ул. Лермонтова в г.Пскове» 800 т.р.  5)Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство ливневой канализации по ул.Молодежной Завокзального района в г.Пскове» 1200т.р. Итого 24714,6 тыс.руб. | МК по выполнению работ по подключению жилого дома № 7 по Зональному шоссе в городе Пскове к централизованной системе теплоснабжения; МК по выполнению работ по переводу муниципальных квартир № 4, 13, 17 на газовое отопление на объекте культурного наследия «Дом жилой», расположенном по адресу: г.Псков, ул.Советская, д.41; МК по разработке проектно-сметной документации на устройство хозяйственно-бытовой канализации и водопровода по ул.Лермонтова в городе ; Аукционная документация на согласовании по выполнению работ по капитальному ремонту канализационно-насосной станции от жилых домов № 26, 28, 30 по ул.А.Алехина в городе Пскове. |  |
| 1.1.1 | Кредиторская задолженность за 2017 год | УГХ АГП | 238 |  | 238 | 100,0 | Кредиторская задолженность ПСД на строительство водопроводных сетей от ул. Литейная до Шоссейного переулка. | Погашена кредиторская задолженность - МК153 ООО "КУПИР" |  |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации и строительство систем водоотведения, в том числе ливневой канализации | УГХ АГП | 500,0 | 450,0 | 450,0 | 100 | Разработка рабочего проекта на ремонт сетей ливневой канализации по трудовому пере.от д.8 по ул. Войсковой до Красноармейской наб. | Разработан рабочий проект на ремонт сетей ливневой канализации по Трудовому пер. от дома № 8 по ул. Войсковой до Красноармейской наб. с учетом водоотведения с проезжей части от дома №6 по ул. Нововойсковой до дома № 8 по ул. Войсковой в г. Пскове. |  |
| 1.1.3 | Разработка проектно-сметной документации и строительство систем водоснабжения | УГХ АГП | 1468,1 | 1436,7 | 636,7 | 43,4 | Cтроительство сетей водоснабжения по переулку Тракторному в городе Пскове в течение 5 лет ,322 метра. | Закончены работы по строительству сетей водоснабжения по переулку Тракторному в городе Пскове , 322 метра ( МК ООО МСК «Масштаб» от 17.10.2016г. ) |  |
| 1.2 | **Разработка схемы водоснабжения, водоотведения и корректировка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Псков»** |  | **1280,0** | 1280,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **1.2.1** | Актуализация схемы теплоснабжения и разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков" | УГХ АГП | 1280,0 | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация схемы теплоснабжения. | Заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Псков» на период с 2017 года до 2031 года. Актуализация схемы теплоснабжения завершена в мае 2018 года (ООО "Джи Динамика" МК 164 от 24.11.2017 по 23.05.2018, срок выполнения работ - в течение 180 календарных дней). Публичные слушания по Схеме будут назначены . |  |
| 1.3 | **Содержание и ремонт систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Псков"** |  | **2907,8** | **74,6** | **1016,0** | 34,9 |  |  |  |
| **1.3.1** | Техническое обслуживание аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газоснабжения МО "Город Псков" | УГХ АГП | 174,5 | 74,6 | 62,1 | 35,6 | "Газпром" МК 2 от 09.01.2018 до 30.06.2018 | Выполнен МК 2 АО "Газпром |  |
| 1.3.2 | Аварийный ремонт бесхозяйных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения | УГХ АГП | 279,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Заключен МК 36 от 11.07.2018, МП "Горводоканал" |  |
|  | Кредиторская задолженность за 2017 год |  | 953,9 |  | 953,9 | 100,0 | Погашение кредиторской задолженности | Погашена кредиторская задолженность |  |
| 1.3.3 | Ремонт водопроводных сетей на реконструируемых участках дорог | УГХ АГП | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **1.4** | **Создание системы учета протяженности водопроводных и канализационных сетей** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Учет протяженности и уровень износа водопроводных сетей. | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Учет протяженности и уровень износа канализационных сетей | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Проведение анализа мероприятий по модернизации и развитию систем тепло-, водо-, газоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Анализ уровня проведенной модернизации на объектах водоснабжения и водоотведения, в том числе и за счет привлеченных инвестиций | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Подготовка предложений по дальнейшему развитию систем тепло-, водо-, газоснабжения | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Анализ уровня проведенной модернизации на объектах теплоснабжения, в том числе и за счет привлеченных инвестиций. | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Анализ уровня проведенной модернизации на объектах газоснабжения, в том числе и за счет привлеченных инвестиций. | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |
| II | **Подпрограмма Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков"** |  | **851,4** | **220,3** | **200,1** | 23,5 |  |  |  |
| 1.6 | **Оснащение зданий, строений, сооружений энергоэффективным, энергосберегающим оборудованием, приборами учета используемых энергетических ресурсов (водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Приобретение энергосберегающих ламп и ламп дневного света | **УО** | 435,5 | 179,8 | 179,8 | 41,3 | Приобретение энергосберегающих ламп и ламп дневного света в учреждениях | Приобретение 697 энергосберегающих ламп и ламп дневного света в 3-х учреждениях |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №4 "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ" | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Приобретение ламп запланировано на 2-ое полугодие 2018 г. |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №20" | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 |  | Приобретение 89 энергосберегающих ламп |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Приобретение ламп запланировано на 2-ое полугодие 2018 г. |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДРОСТОК" | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 100,0 |  | Приобретение 275 энергосберегающих ламп |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 40 "РУЧЕЕК" | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Приобретение ламп запланировано на 2-ое полугодие 2018 г. |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ №45 "РОДНИЧОК" | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 100,0 |  | Приобретение 333 энергосберегающих ламп |  |
|  |  | **Приобретение энергосберегающих (в т.ч. светодиодных) светильников** | **73,6** | **73,6** | **73,6** | 100,0 | **1. Приобретение энергосберегающих (в т.ч. светодиодных) светильников** | **1. Приобретение 99 энергосберегающих светильников в 2-х учреждениях** |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №20" | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 100,0 |  | Приобретение 44 светильников |  |
|  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ПОДРОСТОК" | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 100,0 |  | Приобретение 55 светильников |  |
| 1.7. | **Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.7.1** | Составление перечня многоквартирных домов, имеющих энергетические паспорта. | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Формирование перечня многоквартирных домов, требующих проведения энергетического обследования | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.8** | **Анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Оценка качества предоставления коммунальных услуг (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) после внедрения энергоэффективных технологий. | УГХ АГП |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.9** | **Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения** |  | **415,9** | 40,5 | 20,3 | 4,9 |  |  |  |
| 1.9.1 | Предоставление во временное ограниченное пользование опор наружного освещения | УГХ АГП | 415,9 | 40,5 | 20,3 | 4,9 | Опоры в собственности используются для размещения энергоэффективных светильников. | Выполняется МК9 от 05.02.2018 по 31.12.2018 г. ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |
| **Итого:** | | | **31959.9** | **3560,7** | **2639,9** | **8,3** |  |  |  |

**Информация**

**о расходах на реализацию муниципальных программ:**

**"Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"**

по состоянию **на 01 июля 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники финансового обеспечения | Финансирование, тыс. руб. | | |
| Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период | |
| фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, % |
| **Муниципальная программа 3\_** | **всего, в том числе:** | **31959,9** | **2639,9** | 8,3 |
| **"Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами"** | федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Пскова | 31959,9 | 2639,9 | 8,3 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 1\_Развитие системы тепло-, водо-, газоснабжения муниципального образования "Город Псков" | всего, в том числе: | 31108,5 | 2439,8 | 7,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет города Пскова | 31108,5 | 2439,8 | 7,8 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 2\_Энергоэффективность и энергосбережение муниципального образования "Город Псков" | всего, в том числе: | 851,4 | 200,1 | 23,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет города Пскова | 851,4 | 200,1 | 23,5 |
| внебюджетные источники | х | х | х |

Предложения[[4]](#footnote-4) по результатам мониторинга, согласованные с курирующим заместителем Главы Администрации города Пскова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственных исполнителей по результатам мониторинга |
|  | Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Управления городского хозяйства | |
| Администрации города Пскова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Захаров А.Г. | |
|  | |
| Начальник отдела коммунальных ресурсов  Управления городского хозяйства  Администрации города Пскова Е. С. Сафарян | |
|  |

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-3)
4. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой, о сокращении (увеличении) финансирования, о перераспределении между соисполнителями и участниками муниципальной программы бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год и плановый период или о досрочном прекращении реализации подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года. [↑](#footnote-ref-4)