**Муниципальная программа «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова»**

Утверждена: Постановление Администрации г.Пскова от 28 ноября 2014 г. N 3069.

Сроки реализации программы: 2015 – 2021 гг.

Ответственный исполнитель программы: Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Цель программы:

Повышение уровня благоустройства города Пскова, развитие систем уличного освещения и обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах.

Задачи программы:

1. Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города.

2. Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства.

3. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории МО "Город Псков", а также исключение случаев травматизма среди населения.

4. Создание благоприятных условия для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей МО "Город Псков".

5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ.

6. Обеспечение устройства и содержание мест захоронения.

7. Благоустройство городских и дворовых территорий.

8. Поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном состоянии.

|  |
| --- |
| **1. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы****"Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"****наименование муниципальной программы****по состоянию на 1 июля 2018 года** |
| № п/п | Наименование показателя достижения цели (решения задачи)[[1]](#footnote-1) | Ед. измер. | Значение показателя | Уровень достижения планового значения показателя[[2]](#footnote-2)  | Пояснения по возможному недостижению значения показателя на конец года |
|  | Год, предшествующий отчетному[[3]](#footnote-3) | план на текущий год | фактическое значение |
| **1.1** | Доля благоустроенных территорий | Процент | 47,0 | 43,0 | 43,0 | 100,0 |  |
| **1.2** | Доля утилизированных отходов | Процент | 40,0 | 42,5 | 43,8 | 96 |  Плановый Показатель в соответствии с финансированием будет откорректирован во втором полугодии |
| **1.3** | Доля возобновленных (посаженных) зеленых насаждений от количества снесенных за год. | Процент | 5,6 | 15 | 0 | 0 |  |
| **1.4** | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО "Город Псков" и вдоль полос автодорог | Процент | 35,0 | 25,0 | 10,6 | 42,4 |  Работы будут выполняться в 3-м квартале 2018 года |
| **1.5** | Доля обустроенных СНТ | Процент | 15,0 | 20,0 | 0 | 0 |   |
| **1.6** | Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений, расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 30,0 | 40,0 | 20 | 50 |   |
| **1.7** | Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения | Процент | 19 | 35 | 22 | 62,9 |   |
| **1.1** | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 12 | 12 | 12 | 100 |   |
| **1.2** | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 40,0 | 60,0 | 42,6 | 71 |   |
| **2.1** | Количество аварийных, сухостойных, и больных деревьев ,снесенных за год | Единица | 796 | 750 | 545 | 73 |   |
| **2.2** | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Единица | 45 | 113 | 0 | 0 |  |
| **2.3** | Количество высаженных цветов за год | Тыс.единиц | 216 | 200 | 164 | 82 |  |
| **2.4** | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня оформление и обслуживание территорий, которых осуществлено за год | Единица | 10 | 10 | 5 | 50 |  |
| **3.1** | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 35,0 | 80,0 | 34,0 | 42,5 |  Плановый Показатель в соответствии с финансированием будет откорректирован во втором полугодии |
| **3.2** | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 42,3 | 80,0 | 72,5 | 90,6 |   |
| **4.1** | Количество мусорных контейнеров, приобретенных СНТ | Штука | 0 | 2 | 0 | 0 |   |
| **4.2** | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 5 | 12 | 0 | 0 |   |
| **4.3** | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| **4.4** | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 0 | 1 | 0 | 0 |   |
| **5.1** | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" на 2015 - 2018 годы | Процент | 100 | 100 | 73,0 | 0 |   |
| **1.1** | Количество приведенных в надлежащее состояние территорий мест захоронений расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | Единица | 10 | 10 | 10 | 100 |   |
| **2.1** | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | Единица | 13,0 | 12,0 | 6 | 50,0 |   |
| **3.1.** | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 3,6 | 0,28 | 0 | 0,0 |   |
| **3.2** | Количество освещенных улиц | Единица | 260 | 263 | 260 | 98,9 |   |
| **3.3** | Уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году) | Кв/час | 53,0 | 300,0 | 262 | 87,3 |  |
| **4.1** | Доля выполненных заявок граждан, организаций на отлов безнадзорных собак от общего количества, поступивших таких заявок. | Процент | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  На 2018 год финансирование отсутствует. На 2019 год мероприятие исключили по думе от 06.07.2018 333. Данные средства направлены на статью расхода “Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации” |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2. Сведения о выполнении мероприятий****Муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** |
|  |

**по состоянию на 1 июля 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование мероприятия[[4]](#footnote-4)\*** |  **Исполнитель мероприятия**  |  **Срок начала реализации**  |  **Срок окончания реализации**  |  **Финансирование, предусмотренное на год, тыс. руб.**  |  **Объем выполненных работ, тыс. руб.**  |  **Кассовое исполнение, тыс. руб.**  |  **Уровень финансирования, %**  |  **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)**  |  **Описание достигнутых результатов реализации мероприятий**  | **Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия** |
| **1.1** | **Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков"** |  |  |  | 85 869,9 | 51 106,4 | 50 859,6 | 59,2 |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание и текущий ремонт линий наружного освещения | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 2 686,5 | 1 315,1 | 739,7 | 27,5 | Обеспечение работоспособности объектов уличного освещения, по мере возникновения не поладок в работе освещения. | Осуществлен ремонт линий наружного освещения находящийся в собственности города Пскова, заменено порядка 282 ламп наружного освещения; заменено 196 м кабеля; заменено 200м СИП (самонесущий изолированный провод);установлено 6 ж/б опор. |  |
| 1.1.2 | Приобретение электроэнергии и услуг по ее передаче для уличного освещения г. Пскова и прочих услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 77 648,0 | 49 790,7 | 44 874,5 | 57,8 | Обеспечение бесперебойного функционирования светофоров, уличного освещения. | Аварийных ситуаций не было.  Поставлено 850 кВт/час на сумму 5,387 тыс. руб. Обеспечение работы светофорного объекта. Бесперебойная работа объектов уличного освещения . Выполнено 6 актов. |  |
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов уличного освещения | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 50,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | Переоформление документов на технологическое присоединение объектов уличного освещения | Исполнение Решения суда (Исп.лист "ПАО МРСК МК16 от 07.04.2016") |  |
| 1.1.4 | Проектирование и строительство сетей наружного уличного освещения | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 240,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | За 1 полугодие 2018 года УГХ не осуществлялось |  |
| 1.1.5 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 5 244,7 | 0,0 | 5 244,7 | 100 |  | Погашена кредиторская задолженность |  |
| **1.2** | **Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей** |  |  |  | 5 704,7 | 1 214,5 | 1 000,0 | 17,5 |  |  |  |
| 1.2.1 | Снос зданий и строений | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 4 704,7 | 1 214,5 | 0,0 | 0,0 | Запланировано на 2018 год-10-ть домов: по МК ООО "СпецСтройАльянс" МК 138 от 18.09.2017 по 30.11.2018:1. Ул. Советская наб., д.142. Ул. Боровая, д.9а3. Ул. Боровая, д.254. Ул. 1-ая Полевая, д.2На стадии сноса или расселения поМК №138 от 18.09.2017:5. Ул. Л.Голикова, д.36. Ул. Лужская, д.157. Ул. Инструментальная, д.18. Ул. Леона Поземского, д.107а9. Ул. Юбилейная, д.3010. Пер. Чапаева, д.9; 11.снос Рельсовая, д. 12 (ДПУ-1 МК 25 от 28.05.2018 по 31.05.2018); Снос гаражей и ларьков: снос сарая С.Армии 149 Б (ДПУ-1 МК 28 от 29.05.2018 по 04.06.2018) | Снесены :1. Ул. Советская наб., д.142. Ул. Боровая, д.9а3. Ул. Боровая, д.254. Ул. 1-ая Полевая, д.2; 5. снос Рельсовая, д. 12; 6.Снос гаражей и ларьков: снос сарая С.Армии 149 Б . |  |
| 1.2.2 | Кредиторская задолженность |  |  |  | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 100,0 | Кредиторская задолженность по сносу зданий и строений | Погашена кредиторская задолженность |  |
| ***1.3*** | ***Отдельное мероприятие Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения*** |  |  |  | ***39 195,3*** | ***5 343,1*** | ***3 542,7*** | 9,0 |  |  |  |
| 1.3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории кладбищ | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 5 781,5 | 5 292,2 | 2 571,2 | 44,5 | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения, содержание 10 кладбищ, общей площадью 93,7 тыс.м2 расположенных на территории МО "Город Псков" в надлежащем состоянии в 2017- 2019 гг. Уборка несанкционированных свалок на территории городских кладбищ, в объеме 2000 м3. Снос деревьев – 300 куб. | Уборка несанкционированных свалок на территории городских кладбищ, в объеме 1012м3. Выполнено содержание 10 кладбищ, расположенных на территории МО "Город Псков" в надлежащем состоянии. Снос аварийных деревьев- 202 куб. |  |
| 1.3.2 | Кредиторская задолженность |  |  |  | 551,9 | 0,0 | 551,9 | 100,0 | Кредиторская задолженность по содержанию мест захоронения | Погашена кредиторская задолженность |  |
| 1.3.3 | Вывоз мусора контейнерным способом с территорий кладбищ | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Планируется выполнение работ по устройству контейнерных площадок на территории кладбищ |  |  |
|  | Комплекс работ по организации и расширению территории кладбища "Крестовское". | УСиКР АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 32 262,0 | 50,9 | 419,7 | 1,3 | МК по выполнению геодезические разбивочные работы по объекту «Строительство 2-ой очереди кладбища «Крестовское» в городе Пскове (1 этап) г.Псков, Ленинградское шоссе, д.4.» ; МК№ по выполнению работы по обследованию на наличие взрывоопасных предметов и очистке от них территории по объекту «Строительство 2-ой очереди кладбища «Крестовское» в городе Пскове (1 этап)» , МК по выполнению работ по строительству 2-ой очереди кладбища «Крестовское» городе Пскове (1 этап), заключается | Выполнен МК по выполнению геодезические разбивочные работы по объекту «Строительство 2-ой очереди кладбища «Крестовское» в городе Пскове (1 этап) г.Псков, Ленинградское шоссе, д.4.».Погашена кредиторская по изготовлению проектно-сметной документации по строительству 2-ой очереди кладбища “Крестовское”. (368,8 тыс.руб.) |  |
| **1** | **Подпрограмма Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков"** |  |  |  | **13 400,0** | **6 800,1** | **5 760,9** | 43,0 |  |  |  |
| **1.1** | **Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов производства и потребления** |  |  |  | **10 500,0** | **5 286,9** | **4 097,4** | 39,0 |  |  |  |
| 1.1.1 | Утилизация ртутьсодержащих отходов | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 420,9 | 558,2 | 558,2 | 23,1 | Утилизация ртутьсодержащих отходов с территории склада по ул. Индустриальная д.26. Объём выполняемых работ в 2018 году: Утилизация ламп типа ЛБ- 2000шт.; Утилизация боя ртутных ламп - 15355кг.; Утилизация вторсырья (бумаги )- 70 кг. | Выполнено, в полном объеме. Объём выполняемых работ в 2018 году: Утилизация ламп типа ЛБ- 2000шт.; Утилизация боя ртутных ламп - 15355кг.; Утилизация вторсырья (бумаги )- 70 кг. |  |
| ***1.1.2*** | ***Ликвидация несанкционированных свалок*** |  |  |  | 7 025,8 | 4 728,7 | 2 485,9 | 35,4 | 1 Вывоз ТКО с последующей обработкой и захоронением 6582м3 ; Ликвидация несанкционированных свалок с последующей обработкой и захоронением 56м3 | 1 Вывоз ТКО с последующей обработкой и захоронением 6582м3; Ликвидация несанкционированных свалок с последующей обработкой и захоронением 56м3. |  |
| 1.1.3 | Кредиторская задолженность |  |  |  | 1 053,4 | 0,0 | 1 053,4 | 100,0 | *Кредиторская задолженность по вывозу ТБО* | Погашена кредиторская задолженность |  |
| **1.2** | **Организация снежного полигона и площадки для хранения травы с территории города Пскова** |  |  |  | **2 900,0** | **1 513,2** | **1 663,4** | 57,4 |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание снежного полигона | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 749,8 | 1 513,2 | 1 513,2 | 55,0 | Оказанию услуг по приему и складированию снега, вывозимого с территории муниципального образования «Город Псков» на снежный полигон. Объем оказываемых услуг по приему и складированию снега: 49522 м3. | Выполнены работы по : приему и складированию снега - 25840,45м3 . |  |
| 1.2.1 | Кредиторская задолженность |  |  |  | 150,2 | 0,0 | 150,2 | 100,0 | Погашение кредиторской задолженности | Погашена кредиторская задолженность |  |
| **2** | **Подпрограмма Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей** |  |  |  | **126 218,9** | **35 752,4** | **46 362,4** | 36,7 |  |  |  |
| **2.1** | **Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зон** |  |  |  | **66 885,7** | **26 978,5** | **22 768,9** | **34,0** |  |  |  |
| 2.1.1 | Комплексное содержание парков, скверов и т.д. | УГХ АГП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 53 568,5 | 25 876,3 | 16 769,0 | 31,3 | Содержание парков и скверов и зеленых зон на территории Муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии (155,0 га), МК заключен на 3 года. | Содержание парков и скверов и зеленых зон на территории муниципального образования "Город Псков" в надлежащем состоянии (155,0 га) |  |
| 2.2.2 | Скос травы | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 545,0 | 226,6 | 0,0 | 0,0 | Скос травы на зелёных зонах муниципального образования «Город Псков» в 2017- 2019 году .Объем работ по скосу травы на зелёных зонах муниципального образования «Город Псков» на 2018 год составляет 627 900 м2 (т.е.62,7 га).Наименование работ :1 Выкашивание зелёных зон со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы (высота травостоя до 30 см), в том числе сбор и вывоз случайного мусора-площадь 209 400м2, 2 Выкашивание зелёных зон со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы (высота травостоя более 30 см), в том числе сбор и вывоз случайного мусора-площадь 418 500м2. | Выкашивание зелёных 124754,75 м2. |  |
| 2.2.3 | Проектирование, снос аварийных, посадка новых, обрезка и реконструкция имеющихся зеленых насаждений | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 1 917,3 | 201,6 | 201,6 | 10,5 | Снос и обрезка аварийных деревьев, выкорчевка и лечение деревьев | Мк выполнен и оплачен на сумму 1051,84 т.р. Снос аварийных деревьев на территории муниципального образования «Город Псков» в Количестве - 545 шт. -МКУ "Служба Благоустройства Города" |  |
| 2.2.4 | Обслуживание территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 299,0 | 230,9 | 218,5 | 73,1 | Обслуживание территориальной рекреационной зоны муниципального образования «Город Псков», занятой городскими лесами в 2017 - 2019 году. Объем выполнения работ на 2018 год (10 кварталов городских лесов ) - 983 га | Содержание территориальной рекреационной зоны, занятой г-родскими лесами МО "Город Псков" в надлежащем состоянии (983 га) |  |
| 2.2.5 | Акарицидная обработка зеленых насаждений МО "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 248,5 | 248,5 | 0,0 | 0,0 | Акарицидная обработка объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков» (парков, скверов) на 2018год- 76,6 га (с мая 2018 г. по 15 июня 2018 г. (по заявке Заказчика). Выполнить комплекс работ по акарицидной обработке объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков» в 2017-2019 году. | Выполнена акарицидная обработка зеленых насаждений МО "Город Псков"-76,6 га., с 01.05.2018 по 15.06.2018. |  |
| 2.2.6 | Содержание неблагоустроенных территорий | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 3 652,3 | 0,0 | 100,1 | 2,7 | Благоустройство прилегающей территории около сквера у монумента «Памятник «Танк Т-34», установленного на территории муниципального образования «Город Псков»: 1. Пешеходные дорожки, площадка у памятника; 2. Цветник у памятника; 3. Колодцы инженерных сетей; 4. Декоративная подсветка; 5. Восстановление газона после электромонтажных работ.; 6. Установка малых архитектурных фор. | Благоустройство прилегающей территории около памятника Танк, расположенного, по аллея Победы: пешеходные дорожки (покрытие из плитки, волунный камень), цветник у памятника, декоративная подсветка, восстановление газона после электромонтажных работ, 6. Установка малых архитектурных фор.- в процессе |  |
| 2.2.7 | Паспортизация парков, скверов, городских лесов, зеленых зон, иных территорий | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.8 | Сбор исходных данных и составление электронной карты города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 194,6 | 194,6 | 194,6 | 100,0 | Сбор информации с размещением данных государственной информационной системы ЖКХ | Выполнено |  |
| 2.2.9 | Установка и приобретение отпугивателей птиц | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 194,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.10 | Приобретение МАФ |  |  |  | 128,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.11 | Проведение осеннего и весеннего месячников по санитарной уборке территорий города Пскова. | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО "Город Псков" -1 - 31 октября 2018 года. Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО "Город Псков" ч 1-30 апреля 2018г. | Весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территории МО "Город Псков"1 - 30 апреля 2018 года выполнен (по имеющимся остаткам) |  |
| 2.2.12 | Проектирование, снос аварийных, посадка новых, обрезка и реконструкция имеющихся зеленых насаждений | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2.13 | Кредиторская задолженность | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 5 285,1 | 0,0 | 5 285,1 | 100,0 |  | Погашена кредиторская задолженность |  |
| **2.2** | **Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных** |  |  |  | **259,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| 2.2.1 | Комплексное содержание пляжей | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Содержанию территории городского пляжа на территории муниципального образования «Город Псков» в 2017- 2019 году | Работы выполняются. |  |
| **2.4** | **Содержание существующих детских игровых комплексов** |  |  |  | **3 032,5** | **0,0** | **100,0** | **3,3** |  |  |  |
| 2.4.1 | Содержание и ремонт существующих детских площадок | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Замена жесткого металлического подвеса на цепной подвес маятниковых качелей, 2. Установки информационных стендов на детских спортивно-игровых площадках |  |  |
| 2.4.2 | Кредиторская задолженность |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Кредиторская задолженность по содержанию и ремонту существующих детских площадок | Погашена кредиторская задолженность |  |
|  | Кредиторская задолженность |  |  |  | 2 536,5 | 0,0 |  | 0,0 | Кредиторская задолженность по Устройству детских игровых комплексов | Кредиторская задолженность не погашена |  |
| 2.5 | Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации |  |  |  | 4 602,4 | 4 502,1 | 2 682,7 | 58,3 |  |  |  |
| 2.5.1 | Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Украшение новогодней иллюминацией МО "Город Псков" | Установка Новогодней Ели на Октябрьской площади на территории МО "Город Псков" |  |
| 2.5.2 | Организация праздничной иллюминации | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 4 402,1 | 4 402,1 | 2 482,4 | 56,4 | Выполнить работы по монтажу новогодней иллюминации на территории муниципального образования «Город Псков» в 2017 году и её демонтажу в 2018 году (украшение улиц), с 10.12.2018 по 21.01.2019 .Выполнить работы по монтажу новогодней иллюминации на территории муниципального образования «Город Псков» в 2017 году и её демонтажу в 2018 году (украшение парков и площадей).Монтаж гирлянды «Ну, погоди!» на ёлку: с даты заключения Контракта, но не позднее 08.12.2017г. | Украшение новогодней иллюминацией МО "Город Псков" |  |
| 2.5.3 | Кредиторская задолженность |  |  |  | 100,3 | 0,0 | 100,3 | 100,0 |  | Погашена кредиторская задолженность |  |
| **2.6** | **Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского уровня** |  |  |  | **12 900** | **4 271,7** | **2 733,6** | **21,2** |  |  |  |
| 2.6.1 | Цветочное оформление | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 6 977,1 | 1 090,9 | 0,0 | 0,0 | Выполнить работы по цветочному оформлению объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков» .Количество цветочной рассады для цветочного оформления объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования «Город Псков» в 2018 году - 164 276шт. | Высажено - 164 276 шт. |  |
|  | Кредиторская задолженность |  |  |  | 2 117,6 | 2 117,6 | 2 117,6 | 100,0 | Кредиторская задолженность по цветочному оформлению МО "Город Псков" | Погашена кредиторская задолженность |  |
| 2.6.2 | Установка и обслуживание биотуалетов на территории праздничного пространства | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 1 407,9 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | Предоставление и обслуживанию мобильных туалетных кабин для установки на территории муниципального образования «Город Псков» в период проведения общегородских мероприятий. Мероприятия на которых будет оказываться данная услуга: Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (7-9 мая), День защиты детей (1 июня), День города (22-24 июля), День народного единства (4 ноября).Объём оказываемых услуг:1 Доставка, установка, монтаж и демонтаж мобильных туалетных кабин 180 раз, 2 Обслуживание мобильных туалетных кабин 360раз. | Доставка, установка, монтаж и демонтаж мобильных туалетных кабин 62 раз. Обслуживание мобильных туалетных кабин 28 раз. |  |
| 2.6.3 | Установка мусорных контейнеров на территории праздничного пространства | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 1 080,9 | 329,9 | 148,2 | 13,7 | Обеспечение надлежащего состояния праздничного пространства в дни проведения городских мероприятий на территории МО "Город Псков" вывоз контейнерным способом твёрдых бытовых отходов с территории муниципального образования «Город Псков» ( Сбор, транспортировка и захоронение ТБО)- 1745 м3. | Комплекс работ по вывозу контейнерным способом ТБО с территории МО "Город Псков" в период проведения общегородских мероприятий в объеме - 498,48 м3 |  |
| 2.6.4 | Установка трибун | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 464,5 | 464,5 | 0,0 | 0,0 | Установка зрительской трибуны на территории муниципального образования «Город Псков» в 2017-2019 году, г. Псков, площадь Ленина., в период с 6 мая по 15 мая 2018 года. | Работы выполнены.(была установлена трибуна - 06.05.2017) |  |
| 2.6.5 | Организация и уборка праздничного пространства | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | Оформление стендов дизайн проектов | Выполнено |  |
| 2.6.6 | Установка и изготовление флагов и баннеров | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 384,2 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | Установка и изготовление баннеров, табличек | На территориях скверов, парков и водоемов города установлены информационные таблички в количестве 28 шт. |  |
|  | Кредиторская задолженность |  |  |  | 377,9 | 0,0 | 377,9 | 300,0 |  | Погашена кредиторская задолженность |  |
| **2.7** | **Содержание территории муниципального образования "Город Псков" (МКУ "Служба благоустройства города")** |  |  |  | 38 538,8 | 0,0 | 18 077,1 | 46,9 |  |  |  |
| **2.7.1** | **Обеспечение деятельности МКУ г. Пскова "Служба благоустройства города"** | МКУ "Служба благоустройства города" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 38 538,8 | 0,0 | 18 077,1 | 46,9 | Наиболее полное освоение средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения | Работы выполняются. |  |
| ***3*** | ***Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков"*** |  |  |  | 964,0 | 662,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1 | Вспашка, обработка, посев многолетних трав вдоль полос отвода городских автомобильных дорог | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 964,0 | 662,2 | 0,0 | 0,0 | Обработка засоренной территории (скос борщевика Сосновского со сбором, погрузкой, вывозом скошенной травы, в том числе сбор и вывоз случайного мусора-; уничтожение зарослей борщевика путем химической обработки гербицидом сплошного действия-)на территории муниципального образования «Город Псков» в 2017-2019 г.г .На 2018 - 30,23 га, скос - 262306м2, обработка гербицидом -4000м2. | Выполнение комплекса работ по скосу борщевика "Сосновского" на территории МО "Город Псков"- Скос – 20,5 га ( 205536 м2 , обработка гербицидом -40000м2) |  |
| **3.2** | **Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского территорий муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Расчет уровня и анализ достижения целевых показателей по количеству обработанной территории муниципального образования «Город Псков», засоренной борщевиком Сосновского*** | УГХ АГП | ***01.01.2018*** | ***31.12.2018*** |  |  |  |  | ***Наличие результатов анализа достижения целевых показателей по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского*** |  Работы будут выполняться в 3-м квартале |  |
| **4** | **Подпрограмма Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования «Город Псков»** |  |  |  | **50,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |  |  |
| **4.1** | **Содействие в организации, функционировании и учету СНТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.1.1*** | ***Содействие в организациях общих собраний СНТ*** |  | ***01.012018*** | ***31.12.2018*** |  |  |  |  |  | Полномочия по работе с СНТ переданы в комиссию по садоводствам |  |
|  | ***Проведение «Школы председателей»*** |  | **01.012018** | **31.12.2018** |  |  |  |  |  | Полномочия по работе с СНТ переданы в комиссию по садоводствам |  |
|  | **Организация учета СНТ и участков** |  | **01.012018** | **31.12.2018** |  |  |  |  |  | Полномочия по работе с СНТ переданы в комиссию по садоводствам |  |
|  | ***Создание системы электронного учета СНТ и участков*** |  | **01.012018** | **31.12.2018** |  |  |  |  |  | Полномочия по работе с СНТ переданы в комиссию по садоводствам |  |
|  | **Благоустройство и содержание территорий СНТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Приобретение контейнеров | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Планируется покупка 1-го контейнера |  |  |
| **5** | **Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  |  | **31 956,4** | **13 921,3** | **15 716,2** | 49,2 |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности центрального аппарата» | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 24 161,7 | 13552,4 | 11828,1 | 49,0 | Наиболее полное освоение средств, предусмотренных в бюджетной смете учреждения | Вся деятельность УГХ АГП |  |
| 5.2.1 | Организация учета муниципального имушества, находящегося в собственности и в оперативном управлении Управлениями Администрации города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 6 898,4 |  | 3 459,7 | 50,2 | ***Уплата налогов на имущество и платы за негативное воздействие на окружающую среду.*** | ***Уплата налогов на имущество и платы за негативное воздействие на окружающую среду.*** |  |
| 5.2.2 | Организация учета муниципального имушества, находящегося в собственности и в оперативном управлении Управлениями Администрации города Пскова | УСиКР |  |  | 896,3 | 368,9 | 428,4 | 47,8 | Уплата земельного налога | Уплата земельного налога |  |
| **5.3** | **Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | своевременное принятие правовых актов | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.4** | **Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации программы | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.5** | **Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, касающихся сферы благоустройства, актуальных для населения города. | УГХ АГП | 01.01.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 | Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах по закупкам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Муниципальной программе"Повышения уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** |  |  |  | 303 359,1 | 114 800,0 | 123 241,8 | 40,6 |  |  |  |

**Информация**

**о расходах на реализацию МП**

**"Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"**

по состоянию **на 01 июля 2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники финансового обеспечения | Финансирование, тыс. руб.  |
| Предусмотрено на год | Расходы за отчетный период |
| фактическое финансирование (кассовое исполнение) | Уровень финансирования, % |
| Муниципальная программа 1\_  | всего, в том числе: | **303359,2** | **123241,8** | 40,6 |
| **"Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"** | федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет | 2000,0 | 100,0 | 5,0 |
| бюджет города Пскова | 301359,2 | 123241,8 | 40,9 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 1 | всего, в том числе: | **13400,0** | **5760,9** | 43,0 |
| Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" | федеральный бюджет  |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| бюджет города Пскова | 13400,0 | 5760,9 | 43,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 2\_ | всего, в том числе: | **126218,90** | **46362,4** | 36,7 |
| Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей | федеральный бюджет  |  |   |   |
| областной бюджет | 2000,00 | 100,0 | 5,0 |
| бюджет города Пскова | 124218,90 | 46262,4 | 37,2 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма3 | всего, в том числе: | **31956,4** | **15716,2** | 49,2 |
|  Обеспечение реализации муниципальной программы | федеральный бюджет  |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| бюджет города Пскова | 31956,4 | 15716,2 | 49,2 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 4 | всего, в том числе: | **964,0** | **0,0** | 0,0 |
| Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" | федеральный бюджет  |  |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| бюджет города Пскова | 964,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 5 | всего, в том числе: | **50,0** | **0,0** | 0,0 |
| Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования "Город Псков" | федеральный бюджет  |  |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| бюджет города Пскова | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Отдельное мероприятие 1\_ | всего, в том числе: | **85869,9** | **50859,6** | 59,2 |
| Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков" | федеральный бюджет  |  |   |   |
| областной бюджет |  |   |   |
| бюджет города Пскова | 85869,9 | **50859,6** | 59,2 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Отдельное мероприятие 2\_ | всего, в том числе: | **39195,3** | **3542,7** | 9,0 |
| Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | федеральный бюджет  |  |   |   |
| областной бюджет |  |   |   |
| бюджет города Пскова | 39195,3 | 3542,7 | 9,0 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Отдельное мероприятие 3\_ | всего, в том числе: | **5704,7** | **1000,0** | 17,5 |
| Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей | федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |
| бюджет города Пскова | 5704,7 | 1000,0 | 17,5 |
| внебюджетные источники | х | х | х |

Предложения по результатам мониторинга, согласованные с курирующим заместителем Главы Администрации города Пскова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения ответственных исполнителей по результатам мониторинга |
|  | Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова на 2017 год | Предлагается прекратить действие программы с 01.01.2019 года в настоящее время разработан и размещен на согласование проект муниципальной программы в рамках которой будут выполняться мероприятия до 2023 года. |

Начальник Управления городского хозяйства

Администрации города Пскова А.Г.Захаров

Начальник отдела благоустройства

Управления городского хозяйства

Администрации города Пскова Л.Л.Сарбеева

Начальник отдела коммунальных ресурсов

Управления городского хозяйства

Администрации города Пскова Е. С. Сафарян

1. В соответствии с утверждённой муниципальной программой. [↑](#footnote-ref-1)
2. Уровень достижения рассчитывается в процентах как отношение фактического значения к плановому значению на год (если планируемое значение показателя рассчитывается от достигнутого значения за предыдущий год, то уровень достижения показателя рассчитывается как отношение фактического изменения значения показателя к запланированному), умноженное на 100. Уровень достижения показателей, для которых уменьшение их значения означает улучшение ситуации, а положительное - ухудшение ситуации, желательно рассчитывать обратным счетом. [↑](#footnote-ref-2)
3. Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* В соответствии с Планом реализации Муниципальной программы [↑](#footnote-ref-4)