Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2014 г. N 3069

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ

УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И УЛУЧШЕНИЕ САНИТАРНОГО

СОСТОЯНИЯ ГОРОДА ПСКОВА"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 13.05.2015 N 1056, от 19.08.2015 N 1792, от 04.02.2016 N 113,

от 30.03.2016 N 383, от 03.10.2016 N 1218, от 29.11.2016 N 1540,

от 08.12.2016 N 1630, от 05.04.2017 N 417, от 25.05.2017 N 693,

от 29.05.2017 N 752, от 13.07.2017 N 1168, от 20.09.2017 N 1849,

от 17.11.2017 N 2279)

В целях благоустройства и улучшения экологического и санитарного состояния муниципального образования "Город Псков", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Псков", утвержденного решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 N 432, постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", распоряжением Администрации города Пскова от 18.03.2014 N 143-Р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Псков", руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P42) "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Объемы финансирования [Программы](#P42) определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год и плановый период.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2015:

1) Постановление Администрации города Пскова от 14.02.2012 N 299 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования "Город Псков" на 2012 - 2014 годы".

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Администрации города Пскова N 1456 издано 20.06.2013, а не 14.06.2013.

2) Постановление Администрации города Пскова от 14.06.2013 N 1456 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования "Город Псков" на 2013 - 2017 годы".

3) Постановление Администрации города Пскова от 11.06.2014 N 1318 "Об утверждении муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования "Город Псков" на 2014 - 2018 годы".

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова В.Н.Волкова.

Глава Администрации города Пскова

И.В.КАЛАШНИКОВ

Приложение

к постановлению

Администрации города Пскова

от 28 ноября 2014 г. N 3069

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И УЛУЧШЕНИЕ

САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА ПСКОВА"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 13.05.2015 N 1056, от 19.08.2015 N 1792, от 04.02.2016 N 113,

от 30.03.2016 N 383, от 03.10.2016 N 1218, от 29.11.2016 N 1540,

от 08.12.2016 N 1630, от 05.04.2017 N 417, от 25.05.2017 N 693,

от 29.05.2017 N 752, от 13.07.2017 N 1168, от 20.09.2017 N 1849,

от 17.11.2017 N 2279)

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства

и улучшение санитарного состояния города Пскова"

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 04.02.2016 N 113)

|  |
| --- |
| I. ПАСПОРТМуниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |
| Ответственный исполнитель программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Подпрограммы программы | 1. [Обращение](#P584) с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 2. [Благоустройство](#P971) территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |
| 3. [Борьба](#P1480) с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 4. [Развитие](#P1823) садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования "Город Псков" |
| 5. [Обеспечение](#P2190) реализации муниципальной программы |
| 6. [Формирование](#P2511) современной городской среды муниципального образования "Город Псков" |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 25.05.2017 N 693) |
| Ведомственные целевые программы | отсутствуют |
| Отдельные мероприятия | 1. Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков".2. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения.3. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей. |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 30.03.2016 N 383) |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства города Пскова, развитие систем уличного освещения и обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах |
| Задачи программы | 1. Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города |
| 2. Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства |
| 3. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории МО "Город Псков", а также исключение случаев травматизма среди населения |
| 4. Создание благоприятных условия для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей МО "Город Псков" |
| 5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ |
| 6. Обеспечение устройства и содержание мест захоронения |
| 7. Усиление контроля за охраной и использованием земель, улучшение облика города. |
| 8. Поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном состоянии |
| 9. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Псков" |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 25.05.2017 N 693) |
| Целевые индикаторы программы | 1.1. Доля благоустроенных территорий |
| 1.2. Доля утилизированных отходов |
| 1.3. Доля возобновленных (посаженных) зеленых насаждений от количества снесенных за год |
| 1.4. Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО "Город Псков" и вдоль полос автодорог |
| 1.5. Доля обустроенных СНТ |
| 1.6. Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений, расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 1.7. Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.11.2017 N 2279) |
| Этапы и сроки реализации программы | 01.01.2015 - 31.12.2020 |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) | Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| средства местного бюджета | 214015,4 | 279751,0 | 285811,5 | 279433,4 | 274433,4 | 240648,3 | 1574093,0 |
| средства областного бюджета | 3707,7 | 3705,3 | 5157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12570,9 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 36314,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36314,4 |
| Всего по программе: | 217723,1 | 283456,3 | 327283,8 | 279433,4 | 274433,4 | 240648,3 | 1622978,3 |
| Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |
| средства местного бюджета | 5406,3 | 4496,3 | 9141,1 | 7000,0 | 7000,0 | 9300,0 | 42343,7 |
| Всего по отдельному мероприятию: | 5406,3 | 4496,3 | 9141,1 | 7000,0 | 7000,0 | 9300,0 | 42343,7 |
| Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей |
| средства местного бюджета | 1808,4 | 1550,0 | 4064,6 | 9358,2 | 1500,0 | 1500,0 | 19781,2 |
| Всего по отдельному мероприятию: | 1808,4 | 1550,0 | 4064,6 | 9358,2 | 1500,0 | 1500,0 | 19781,2 |
|  | Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков" |
| средства местного бюджета | 71120,9 | 92871,5 | 86500,5 | 85036,0 | 85036,0 | 68738,0 | 489302,9 |
| Всего по отдельному мероприятию: | 71120,9 | 92871,5 | 86500,5 | 85036,0 | 85036,0 | 68738,0 | 489302,9 |
| [Обращение](#P584) с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" |
| средства местного бюджета | 9574,3 | 10839,0 | 12019,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | 76238,3 |
| Всего по подпрограмме: | 9574,3 | 10839,0 | 12019,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | 76238,3 |
| [Благоустройство](#P971) территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |
| средства местного бюджета | 99858,2 | 136575,9 | 139170,8 | 129018,6 | 132876,8 | 104311,4 | 741811,7 |
| средства областного бюджета | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9413,0 |
| Всего по подпрограмме: | 103565,9 | 140281,2 | 141170,8 | 129018,6 | 132876,8 | 104311,4 | 751224,7 |
| [Борьба](#P1480) с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" |
| средства местного бюджета | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 5291,4 |
| Всего по подпрограмме: | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 5291,4 |
|  | [Развитие](#P1823) садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования "Город Псков" |
| средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 |
| Всего по подпрограмме: | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 |
| [Обеспечение](#P2190) реализации муниципальной программы |
| средства местного бюджета | 25455,9 | 32918,3 | 33865,5 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | 199023,8 |
| Всего по подпрограмме: | 25455,9 | 32918,3 | 33865,5 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | 199023,8 |
| [Формирование](#P2511) современной городской среды муниципального образования "Город Псков" |
| средства областного бюджета |  |  | 3157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3157,9 |
| средства федерального бюджета |  |  | 36314,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36314,4 |
| Всего по программе: |  |  | 39472,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39472,3 |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.11.2017 N 2279) |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение нормативного наружного освещения объектов внешнего благоустройства территории города в соответствии с предъявляемыми нормативными документами требованиями |
| 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова |
| 3. Обеспечение функционирования деятельности СНТ |
| 4. Улучшение уровня благоустройства территории МО "Город Псков" |
| 5. Улучшение экологического состояния земель, расположенных на территории МО "Город Псков" |

II. Характеристика текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Концепция стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Псков" определяет развитие и благоустройство городских территории как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием стабилизации и подъема экономики города Пскова и повышения уровня жизни населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны и не соответствуют уровню развития города Пскова.

Низкий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры на территории вызывают дополнительную социальную напряженность в обществе.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику города Пскова.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей на территории города Пскова;

- отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства и транспортных коммуникаций на территории муниципальных образований в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма;

- недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории города Пскова со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной:

- негативного восприятия жителями города;

- снижения транспортной доступности объектов, расположенных на территории города Пскова;

- повышения эксплуатационных затрат населения и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории города;

- снижения уровня безопасности дорожного движения;

- повышения уровня эксплуатационных нагрузок на транспортные магистрали, имеющие меньший уровень износа.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях являются ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории города Пскова нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала городского поселения и эффективного обслуживания экономики и населения города, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

На территории муниципального образования "Город Псков" длительное время работы по комплексному благоустройству улиц, парков, скверов, площадей, дворовых территорий проводились в недостаточном объеме. Необходимо принять немало усилий для улучшения внешнего облика города Пскова.

Недостаток финансовых средств у организаций по эксплуатации жилищного фонда за последнее десятилетие привел к ухудшению состояния внутриквартальных и придомовых территорий жилых домов, что выражается в неудовлетворительном состоянии асфальтобетонных покрытий внутридомовых проездов, в недостаточном количестве детских и игровых площадок. Не в полной мере осуществлялось озеленение дворов, освещение.

Для решения обозначенных проблем конструктивным является программно-целевой подход, позволяющий сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по благоустройству и улучшению внешнего облика города Пскова.

При реализации муниципальной программы возможны финансовые и организационные риски.

1. Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы может привести к тому, что показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего не в полном объеме будут реализованы подпрограммы, направленные на комплексное улучшение санитарного состояния муниципального образования "Город Псков".

2. Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Псковской области в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова.

Более подробно характеристика сферы реализации муниципальной программы представлена в соответствующих подпрограммах.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 04.02.2016 N 113)

Одними из целей развития города Пскова в рамках приоритета "Комфортный город" в соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, являются: "Повышение качества городской среды и уровня благоустройства" и "Формирование доступных рекреационных зон и зон отдыха".

Развитие данного направления предусматривается осуществлять посредством реализации ряда муниципальных программ, наиболее значимой из которых является программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова".

В связи с этим, целью муниципальной программы является "Повышение уровня благоустройства города Пскова, развитие систем уличного освещения и обеспечение наличия благоустроенных пляжей и мест отдыха в прибрежных зонах".

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

1. Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города.

2. Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства.

3. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории МО "Город Псков", также исключение случаев травматизма среди населения.

4. Создание благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей МО "Город Псков".

5. Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ.

6. Обеспечение устройства и содержание мест захоронения.

7. Благоустройство городских и дворовых территорий.

8. Поддержание сетей уличного освещения в эксплуатационном состоянии.

9. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Псков".

(п. 9 введен постановлением Администрации города Пскова от 25.05.2017 N 693)

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 04.02.2016 N 113)

Реализация программы планируется в течение 2015 - 2020 годов.

V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации

муниципальной программы, характеризующих достижение

указанных целей и решение поставленных задач в

рамках реализации муниципальной программы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, будет способствовать улучшению благоустройства города Пскова и позволит достичь следующих результатов к концу 2020 года:

(в ред. постановлений Администрации города Пскова от 13.05.2015 N 1056, от 04.02.2016 N 113)

- Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова.

- Улучшение уровня благоустройства территории МО "Город Псков". Улучшение экологического состояния земель, расположенных на территории МО "Город Псков".

- Обеспечение нормативного наружного освещения объектов внешнего благоустройства территории города в соответствии с предъявляемыми нормативными документами требованиями.

- Обеспечение функционирования деятельности СНТ.

VI. Обоснование включения подпрограмм и ведомственных

целевых программ в состав муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 30.03.2016 N 383)

Количество подпрограмм, включенных в муниципальную программу, а также их цели определены исходя из задач муниципальной программы, которые, в свою очередь, сформированы исходя из предполагаемых направлений деятельности Администрации города Пскова для достижения цели "Благоустройство и улучшение экологического и санитарного состояния муниципального образования "Город Псков".

Кроме того, выделение подпрограмм обусловлено структурой муниципальной программы, определенной распоряжением Администрации города Пскова от 18.03.2014 N 143-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Псков".

Для решения задач муниципальной программы в ее состав включено 6 подпрограмм и 3 отдельных мероприятия:

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 25.05.2017 N 693)

[Подпрограмма](#P584) "Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" направлена на обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и уничтожения отходов.

[Подпрограмма](#P971) "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей" направлена на формирование условий и создание мест отдыха населения.

[Подпрограмма](#P1480) "Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" направлена на ликвидацию неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования "Город Псков".

[Подпрограмма](#P1823) "Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования "Город Псков" направлена на создание благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей города Пскова (в т.ч. улучшение санитарно-экологических условий, повышение пожарной безопасности, улучшение инфраструктуры).

[Подпрограмма](#P2190) "Обеспечение реализации муниципальной программы" носит обеспечивающий характер, способствует достижению целей и задач муниципальной программы.

[Подпрограмма](#P2511) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" направлена на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически надлежащего уровня городской среды.

(абзац введен постановлением Администрации города Пскова от 25.05.2017 N 693)

Отдельное мероприятие 1 "Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения" направлено на приведение в надлежащее состояние мест захоронений на территории города Пскова.

Отдельное мероприятие 1 включает в себя шесть мероприятий:

1) Спил деревьев, ликвидация аварийных деревьев на территории кладбищ.

2) Вывоз мусора контейнерным способом с территорий кладбищ.

3) Ликвидация несанкционированных свалок на территории кладбищ.

4) Установка аншлагов, досок объявлений на территории кладбищ.

5) Содержание мест захоронений.

6) Комплекс работ по организации и расширению территории кладбища "Крестовское".

(п. 6 в ред. постановления Администрации города Пскова от 05.04.2017 N 417)

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Целью отдельного мероприятия является приведение в надлежащее состояние мест захоронений.

Отдельное мероприятие 1 разработано для решения задачи по улучшению санитарного состояния города Пскова.

Показателем отдельного мероприятия является доля приведенных в надлежащее состояние захоронений, расположенных на территории муниципального образования "Город Псков".

Реализация отдельного мероприятия 1 позволит благоустроить территории мест захоронения в соответствии с действующими Правилами содержания мест захоронения в городе Пскове.

Информация о финансировании

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

тыс. руб.

|  |
| --- |
| Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 5406,3 | 4496,3 | 9141,1 | 7000,0 | 7000,0 | 9300,0 | 42343,7 |
| Всего по подпрограмме: | 5406,3 | 4496,3 | 9141,1 | 7000,0 | 7000,0 | 9300,0 | 42343,7 |

Отдельное мероприятие планируется выполнить в 2015 - 2020 годах.

Отдельное мероприятие 2 "Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей" направлено на обустройство территорий города Пскова.

Отдельное мероприятие 2 включает в себя три мероприятия:

1) Снос зданий и строений, признанных аварийными.

2) Освобождение земельных участков от самовольно установленных, брошенных или оставленных собственниками движимых и недвижимых вещей.

3) Проведение обмера объекта капитального строительства в случае, если он находится в зоне охраны или регулирования застройки объекта культурного назначения для дальнейшей регенерации градостроительной среды.

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Целью отдельного мероприятия является усиление контроля за охраной и использованием земель, улучшение облика города.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 25.05.2017 N 693)

Отдельное мероприятие 2 разработано для решения задачи по повышению уровня благоустройства территории МО "Город Псков".

Показателем отдельного мероприятия является количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 25.05.2017 N 693)

Реализация отдельного мероприятия 2 позволит благоустроить территории, ранее занятые зданиями и строениями, признанными аварийными, а также самовольно установленными, брошенными или оставленными собственниками движимыми и недвижимыми вещами.

Информация о финансировании

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

тыс. руб.

|  |
| --- |
| Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 1808,4 | 1550,0 | 4064,6 | 9358,2 | 1500,0 | 1500,0 | 19781,2 |
| Всего по подпрограмме: | 1808,4 | 1550,0 | 4064,6 | 9358,2 | 1500,0 | 1500,0 | 19781,2 |

Отдельное мероприятие планируется выполнить в 2015 - 2020 годах.

Отдельное мероприятие 3 включает в себя пять мероприятий:

1. Содержание и текущий ремонт линий наружного освещения;

2. Приобретение электроэнергии и услуг по ее передаче для уличного освещения г. Пскова и прочих услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией;

3. Проектирование и строительство сетей наружного уличного освещения;

4. Технологическое присоединение объектов уличного освещения;

5. Услуги по достижению экономии электроэнергии, используемой для уличного освещения.

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Целью отдельного мероприятия является организация рационального освещения улиц, дорог, площадей, набережных, мостов, бульваров, пешеходных аллей, территорий общего пользования, установок световой информации, а также архитектурного освещения фасадов зданий и сооружений в исторической части города.

Отдельное мероприятие 3 разработано для решения задачи обеспечения - экономичности и энергоэффективности применяемых установок, рационального распределения и использования электроэнергии при использовании основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации).

Показателями отдельного мероприятия 3 являются:

- протяженность новых сетей наружного освещения (единицы измерения - километр);

- количество освещенных улиц (единицы измерения - единица);

- уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году - единицы измерения в кВ/час).

Реализация отдельного мероприятия 3 позволит обеспечить качество городской среды при создании и благоустройстве освещения и осветительного оборудования с учетом принципа комфортной организации привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов и рационального распределения и использования электроэнергии.

Информация о финансировании

Тыс. руб.

|  |
| --- |
| Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков" |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 71120,9 | 92871,5 | 86500,5 | 85036,0 | 85036,0 | 68738,0 | 489302,9 |
| Всего по мероприятию | 71120,9 | 92871,5 | 86500,5 | 85036,0 | 85036,0 | 68738,0 | 489302,9 |

Отдельное мероприятие планируется выполнить в 2015 - 2020 годах.

(отдельное мероприятие 3 в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.11.2017 N 2279)

VII. Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы представлены в [приложении 1](#P3382) к муниципальной программе.

VIII. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ

и отдельных мероприятий, включенных в состав

муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 30.03.2016 N 383)

Сведения о перечне подпрограмм и отдельных мероприятий, включенных в муниципальную программу, представлены в [приложении 2](#P3709) к муниципальной программе.

IX. Обоснование объема финансовых средств, необходимых

для реализации муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - 1622978,3 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Пскова - 1574093,0 тыс. рублей;

из средств бюджета Псковской области - 12570,9 тыс. рублей;

из средств бюджета Российской Федерации - 36314,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования, выделяемого на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе включенных в нее подпрограмм, подлежат ежегодному уточнению.

X. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, изложенными в приложении 4 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

Подпрограмма

"Обращение с отходами производства и потребления в

муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной

программы "Повышение уровня благоустройства и

улучшение санитарного состояния города Пскова"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 13.05.2015 N 1056, от 19.08.2015 N 1792, от 04.02.2016 N 113,

от 30.03.2016 N 383, от 03.10.2016 N 1218, от 05.04.2017 N 417,

от 29.05.2017 N 752, от 20.09.2017 N 1849, от 17.11.2017 N 2279)

I. ПАСПОРТ

Подпрограммы "Обращение с отходами производства и

потребления в муниципальном образовании "Город Псков"

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 04.02.2016 N 113)

|  |
| --- |
| ПАСПОРТПодпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий безопасного размещения отходов производства и потребления |
| 2. Создание условий для сбора и утилизации сезонных свалок |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления |
| 2. Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 - 31.12.2020 |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 9574,3 | 10839,0 | 12019,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | 76238,3 |
| Всего по подпрограмме: | 9574,3 | 10839,0 | 12019,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | 76238,3 |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 20.09.2017 N 1849) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова и сокращение ущерба окружающей среде в результате рекультивации городской свалки ТБО к 2020 году |
| 2. Уменьшение объемов отходов, размещаемых на полигоне захоронения |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

Разработка и принятие подпрограммы направлены на оптимизацию процесса обращения с отходами на территории муниципального образования "Город Псков", повышение уровня экологической безопасности и эффективности управления потоками отходов производства и потребления (далее - отходы) с учетом их современного состояния и выполнения требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

На территории муниципального образования "Город Псков" наблюдается проблема накопления отходов производства и потребления, невозможность их своевременно и эффективно утилизировать, что влечет за собой причинение ущерба окружающей среде. Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в природную среду вредных химических и токсичных веществ, которые загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух.

На городской свалке ТБО размещено 3823557,5 м3 коммунальных отходов.

Отсутствие инфраструктуры по переработке отходов приводит к увеличению площадей объектов их размещения. При этом многие виды отходов производства и потребления (порядка 50 процентов) являются ценным сырьевым источником вторичных материальных и энергетических ресурсов. Вовлечение их в хозяйственный оборот позволит более эффективно решать социально-экономические проблемы города.

В настоящее время на рынке вторичных материалов востребованы черные металлы, цветные металлы, макулатура, ПЭТФ тара. Также востребованы некоторые пластмассы и полимерная тара, стекло.

Наиболее правильным будет внедрение технологий, при которых образующиеся отходы перед их окончательным захоронением на полигоне будут подвергаться сортировке и вторичной переработке.

Анализ существующей ситуации в городе по обращению с отходами производства и потребления выявил следующие основные проблемы:

отсутствует законодательство области, регулирующее вопросы обращения с отходами;

отсутствует информационно-справочная система по обращению с отходами;

отсутствует достаточный парк контейнеров и специальной техники для сбора и транспортировки отходов;

отсутствует полигон отходов, позволяющий защитить окружающую среду от негативного воздействия.

Проведенный анализ состояния сферы обращения с отходами в городе Пскове показывает необходимость оперативных и кардинальных изменений в его нормативно-правовом обеспечении, техническом обслуживании и т.д. Проблема обращения с отходами производства и потребления в городе Пскове является комплексной и ее решение наиболее целесообразно проводить путем разработки и реализации подпрограммы.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Одной из целей развития города Пскова в рамках приоритета "Комфортный город" в соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, является повышение качества городской среды и уровня благоустройства.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 04.02.2016 N 113)

Развитие данного направления предусматривается осуществлять посредством реализации ряда целевых программ и подпрограмм.

В связи с этим целью подпрограммы является обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 04.02.2016 N 113)

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1. Создание условий безопасного размещения отходов производства и потребления.

2. Создание условий для сбора и утилизации сезонных свалок.

Целевые индикаторы достижения целей и задач

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 05.04.2017 N 417)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| [Подпрограмма 1](#P584). Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

В результате реализации подпрограммы прогнозируется решить следующие вопросы:

1. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова и сокращение ущерба окружающей среде в результате рекультивации городской свалки ТБО к 2020 году.

(в ред. постановлений Администрации города Пскова от 13.05.2015 N 1056, от 04.02.2016 N 113)

2. Уменьшение объемов отходов, размещаемых на полигоне захоронения.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Этапы реализации не выделяются. Срок реализации: 2015 - 2020 годы.

(в ред. постановлений Администрации города Пскова от 13.05.2015 N 1056, от 04.02.2016 N 113)

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы в соответствии с поставленными задачами направлены на решение существующих проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления и улучшения качества окружающей среды.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие мероприятия.

Задача 1 "Создание условий безопасного размещения отходов производства и потребления" будет решаться путем реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 "Организация и содержание полигона отходов производства и потребления" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. Организация и содержание полигона отходов производства и потребления.

Основное мероприятие 2 "Рекультивация городской свалки" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 2.1. Проект рекультивации свалки твердых бытовых отходов на территории МО "Город Псков".

Мероприятие 2.2. Рекультивация свалки твердых бытовых отходов на территории МО "Город Псков".

Мероприятие 2.3. Проработка альтернативных вариантов размещения свалки на территории Псковского района.

Основное мероприятие 3 "Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов производства и потребления" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 3.1. Ликвидация несанкционированных свалок.

Мероприятие 3.2. Установка контейнеров на территории города Пскова.

Мероприятие 3.3. Установка урн на территории города Пскова.

Мероприятие 3.4. Установка предупредительных и информационных аншлагов в места несанкционированных свалок.

Мероприятие 3.5. Паспортизация отходов.

Мероприятие 3.6. Получение лимитов на отходы.

Мероприятие 3.7. Исключено. - Постановление Администрации города Пскова от 30.03.2016 N 383.

Мероприятие 3.8. Утилизация ртутьсодержащих отходов.

Мероприятие 3.9. Исключено. - Постановление Администрации города Пскова от 03.10.2016 N 1218.

Задача 2 "Создание условий для сбора и утилизации сезонных свалок" будет решаться путем реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 "Организация снежного полигона и площадки для хранения травы с территории города Пскова" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. Определение площадки для утилизации скошенной травы.

Основное мероприятие 2 "Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 2.1. Содержание снежного полигона.

Мероприятие 2.2. Содержание площадки для хранения травы.

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

[Перечень](#P807) основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к настоящей подпрограмме.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 76238,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 9574,3 | 10839,0 | 12019,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | 76238,3 |
| Всего по подпрограмме: | 9574,3 | 10839,0 | 12019,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | 76238,3 |

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, изложенными в приложении 4 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

Приложение

к подпрограмме

"Обращение с отходами производства

и потребления в муниципальном

образовании "Город Псков"

Перечень

основных мероприятий подпрограммы "Обращение с отходами

производства и потребления в муниципальном образовании

"Город Псков"

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Цель 1: Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории города |
|  | Задача 1: Создание условий безопасного размещения отходов производства и потребления |
| 1 | Организация и содержание полигона отходов производства и потребления | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | Организация и содержание полигона отходов производства и потребления |
| местный бюджет | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |
| 2 | Рекультивация городской свалки | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 | Введение в оборот рекультивируемых земель |
| местный бюджет | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |
| 3 | Организация сбора, транспортировки и ликвидации (утилизации) отходов производства и потребления | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 52352,4 | 8113,8 | 9138,6 | 10000 | 9500 | 9000 | 6600 | Поддержка санитарного состояния города |
| местный бюджет | 52352,4 | 8113,8 | 9138,6 | 10000 | 9500 | 9000 | 6600 |
|  | Задача 2: Создание условий для сбора и утилизации сезонных свалок |
| 1 | Организация снежного полигона и площадки для хранения травы с территорий города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 500 |  |  |  |  |  | 500 | Обеспечение функционирования снежного полигона и площадки для хранения травы |
| местный бюджет | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| 2 | Содержание снежного полигона и площадки для хранения травы | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 17385,9 | 1460,5 | 1700,4 | 2019 | 3103 | 3103 | 6000 | Обеспечение расчистки улично-дорожной сети от снега и скошенной травы |
| местный бюджет | 17385,9 | 1460,5 | 1700,4 | 2019 | 3103 | 3103 | 6000 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 76238,3 | 9574,3 | 10839 | 12019 | 12603 | 12103 | 19100 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 76238,3 | 9574,3 | 10839 | 12019 | 12603 | 12103 | 19100 |  |

Подпрограмма

"Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха

и досуга жителей" муниципальной программы "Повышение

уровня благоустройства и улучшение санитарного

состояния города Пскова"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 13.05.2015 N 1056, от 19.08.2015 N 1792, от 04.02.2016 N 113,

от 30.03.2016 N 383, от 03.10.2016 N 1218, от 29.11.2016 N 1540,

от 05.04.2017 N 417, от 25.05.2017 N 693, от 29.05.2017 N 752,

от 13.07.2017 N 1168, от 20.09.2017 N 1849, от 17.11.2017 N 2279)

I. ПАСПОРТ

Подпрограммы "Благоустройство территорий города

для обеспечения отдыха и досуга жителей"

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 04.02.2016 N 113)

|  |
| --- |
| ПАСПОРТПодпрограмма "Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей" |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Служба благоустройства города Пскова" |
| Цель подпрограммы | Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО "Город Псков" |
| 2. Организация праздничного пространства на территории МО "Город Псков" |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Количество снесенных зеленых насаждений за год |
| 2. Количество посаженных зеленых насаждений за год |
| 3. Количество высаженных цветов за год |
| 4. Количество праздничных мероприятий общегородского уровня, оформление и обслуживание территорий которых осуществлено за год |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.11.2017 N 2279) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 - 31.12.2020 |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 99858,2 | 136575,9 | 139170,8 | 129018,6 | 132876,8 | 104311,4 | 741811,7 |
| областной бюджет | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9413,0 |
| Всего по подпрограмме: | 103565,9 | 140281,2 | 141170,8 | 129018,6 | 132876,8 | 104311,4 | 751224,7 |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.11.2017 N 2279) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества и повышение качества зеленых насаждений города |
| 2. Улучшение экологических, гигиенических, функциональных, эстетических и рекреационных качеств городской среды, в том числе: повышение привлекательности парков для различных возрастных и социальных групп населения; создание безопасных условий для отдыха граждан на территории парков; размещение новых тематических зон (спортивных, детских площадок, уголков отдыха) |
| 3. Повышение комфортности и безопасности отдыха населения на водных объектах города Пскова |
| 4. Повышение качества оформления и обеспечение надлежащего санитарного состояния праздничных пространств |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.11.2017 N 2279) |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

Одной из основных причин возникновения проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием паркового хозяйства, можно считать тот факт, что в целом комплекс объектов паркового хозяйства муниципального образования "Город Псков" сложился около 20 - 30 лет назад, и за эти годы не претерпел существенных изменений. Активная жилая застройка на протяжении последних 10 - 15 лет не способствовала увеличению площади зеленых насаждений на территории города, что создало предпосылки к созданию дисбаланса экологической обстановки в городе.

Увеличение количества благоустроенных объектов паркового хозяйства возможно за счет развития лесопарковых территорий. Для этого в первую очередь необходимо проведение кадастровых работ в отношении земельного участка, занимаемого данным лесопарком.

Парки и вся система озелененных территорий города выполняют разнообразные функции, из которых наиболее важными являются: оздоровление городского воздушного бассейна, улучшение микроклимата жилых районов и города в целом, формирование садово-парковых и архитектурно-ландшафтных ансамблей, создание благоприятной среды для массового отдыха населения города.

Привлекательность парка для жителей и гостей города зависит от ряда факторов:

- безопасности отдыха;

- уровня развития инфраструктуры парка, ее насыщенность различными объектами с точки зрения рекреационной нагрузки (спортивными площадками, прогулочными зонами, детскими площадками, аттракционами и пр.);

- наличия на территории парка особенных, исключительных объектов, выделяющих парк из всех остальных (мемориальных объектов, объектов современного искусства, водоемов, ландшафтных композиций, уникальных сооружений и пр.).

Для всех парков города характерен низкий уровень технической оснащенности. Оборудование имеет высокую степень морального и физического износа, отсутствуют площадки для парковки личного автотранспорта, практически везде отсутствует резерв мощностей по инженерным коммуникациям. Высока степень износа сетей наружного освещения, ограждений, гидросооружений. Состояние деревьев и кустарников, произрастающих на территории парков, не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к зеленым насаждениям. Качество травяного покрова на территории парков составляет сегодня одну из проблем в озеленении городских рекреационных территорий. Цветочное оформление большинства парков фрагментарно и не отличается достаточной продолжительностью в зависимости от смены сезонов.

Таким образом, придать проводимой работе по формированию благоприятных, безопасных условий для отдыха на рекреационных территориях города Пскова планомерный характер возможно только программно-целевым методом, при котором планируется каждый этап работы, определены процедуры, объемы, источники финансирования работ по благоустройству парков и скверов.

Без использования программно-целевого метода сложившаяся проблемная ситуация в сфере благоустройства парков и скверов не позволит осуществить переход к устойчивому развитию рекреационных территорий, созданию условий для приведения парков и скверов в соответствие с нормами, обеспечивающими комфортную жизнедеятельность населения муниципального образования "Город Псков".

Организация праздничного пространства муниципального образования "Город Псков" носит единовременный характер и приурочена к какой-либо важной дате или событию.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

Одной из целей развития города Пскова в рамках приоритета "Комфортный город" в соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, является формирование доступных рекреационных зон и зон отдыха.

Развитие данного направления предусматривается осуществлять посредством реализации ряда целевых программ и подпрограмм.

В связи с этим целью подпрограммы является улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 04.02.2016 N 113)

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1. Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО "Город Псков".

2. Организация праздничного пространства на территории МО "Город Псков".

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| [Подпрограмма 2](#P971). Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |
| 2.1 | Количество снесенных зеленых насаждений за год | Единица |  |  | 754,0 | 800,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 2.2 | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Единица |  |  | 300,0 | 101,0 | 113,0 | 150,0 | 188,0 |
| 2.3 | Количество высаженных цветов за год | Единица |  |  | 135 | 211 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4 | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня, оформление и обслуживание территории которых осуществлено за год | Единица |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 |

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

В результате реализации подпрограммы прогнозируется решить следующие вопросы:

- Увеличение количества и повышение качества зеленых насаждений города.

- Улучшение экологических, гигиенических, функциональных, эстетических и рекреационных качеств городской среды, в том числе: повышение привлекательности парков для различных возрастных и социальных групп населения; создание безопасных условий для отдыха граждан на территории парков; размещение новых тематических зон (спортивных, детских площадок, уголков отдыха).

- Повышение комфортности и безопасности отдыха населения на водных объектах города Пскова.

- Повышение качества оформления и обеспечение надлежащего санитарного состояния праздничных пространств.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Этапы реализации не выделяются. Срок реализации: 2015 - 2020 годы.

(в ред. постановлений Администрации города Пскова от 13.05.2015 N 1056, от 04.02.2016 N 113)

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

Мероприятия подпрограммы в соответствии с поставленными задачами направлены на решение существующих проблем в парковом хозяйстве с применением комплексного подхода к благоустройству, предусматривающего выполнение работ по содержанию, ремонту объектов благоустройства на территории муниципального образования "Город Псков".

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие мероприятия.

Задача 1 "Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО "Город Псков" будет решаться путем реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 "Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зон" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. Паспортизация парков, скверов, городских лесов, зеленых зон, иных территорий.

Мероприятие 1.2. Акарицидная обработка зеленых насаждений МО "Город Псков".

Мероприятие 1.3. Проектирование, снос аварийных, посадка новых, обрезка и реконструкция имеющихся зеленых насаждений.

Мероприятие 1.4. Содержание неблагоустроенных территорий.

Мероприятие 1.5. Комплексное содержание парков, скверов и т.д.

Мероприятие 1.6. Обустройство контейнерных площадок.

Мероприятие 1.7. Установка, ремонт и обслуживание малых архитектурных форм на зеленых зонах.

Мероприятие 1.8. Обустройство и содержание площадок для выгула собак.

Мероприятие 1.9. Обслуживание территориальной рекреационной зоны, занятой городскими лесами.

Мероприятие 1.10. Скос травы.

Мероприятие 1.11. Сбор исходных данных и составление электронной карты города Пскова.

Мероприятие 1.12. Проведение осеннего и весеннего месячников по санитарной уборке территорий города Пскова.

Основное мероприятие 2 "Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 2.1. Комплексное содержание пляжей.

Мероприятие 2.2. Комплексное содержание набережных и прибрежных зон.

Мероприятие 2.3. Разработка предпроектной и проектной документации по расчистке рек Ремонтка, Пскова, Великая.

Основное мероприятие 3 "Оценка состояния зеленых зон на территории города Пскова" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 3.1. Оценка состояния зеленых зон.

Основное мероприятие 4 "Устройство и содержание детских игровых комплексов" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 4.1. Установка новых детских площадок на зеленых зонах.

Мероприятие 4.2. Содержание и ремонт существующих детских площадок.

Мероприятие 5 "Содержание территорий МО "Город Псков" (МКУ "Служба благоустройства города")" включает в себя следующие мероприятия:

Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности МКУ г. Пскова "Служба благоустройства города" (расходы на оплату труда сотрудников, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества учреждения и т.д.).

Задача 2 "Организация праздничного пространства на территории МО "Город Псков".

В рамках данной задачи будут реализовываться следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 "Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. Организация и содержание новогодней ели.

Мероприятие 1.2. Организация праздничной иллюминации.

Мероприятие 1.3. Приобретение элементов праздничной иллюминации.

Основное мероприятие 2 "Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского уровня" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 2.1. Цветочное оформление МО "Город Псков".

Мероприятие 2.2. Установка мусорных контейнеров на территории праздничного пространства.

Мероприятие 2.3. Установка и обслуживание биотуалетов на территории праздничного пространства.

Мероприятие 2.4. Организация и уборка праздничного пространства.

Мероприятие 2.5. Установка трибун.

Мероприятие 2.6. Комплексные меры по содержанию фонтанов.

Мероприятие 2.7. Установка и изготовление флагов и баннеров.

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

[Перечень](#P1252) основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к настоящей подпрограмме.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 751224,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 99858,2 | 136575,9 | 139170,8 | 129018,6 | 132876,8 | 104311,4 | 741811,7 |
| областной бюджет | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9413,0 |
| Всего по подпрограмме: | 103565,9 | 140281,2 | 141170,8 | 129018,6 | 132876,8 | 104311,4 | 751224,7 |

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, изложенными в приложении 4 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

Приложение

к подпрограмме

"Благоустройство территорий города для

обеспечения отдыха и досуга жителей"

Перечень

основных мероприятий подпрограммы "Благоустройство

территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей"

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Цель 1: Улучшение текущего содержания объектов внешнего благоустройства |
|  | Задача 1: Повышение уровня благоустроенности рекреационных зон в границах МО "Город Псков" |
| 1 | Организация, благоустройство и комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и иных зон | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 439065,4 | 50705,8 | 79417,8 | 84800,0 | 77141,8 | 85000,0 | 62000,0 | Обеспечение санитарного эстетического и экологического состояния зон отдыха и городских лесов. Выполнение 100% заявок на снос аварийных деревьев, обеспечение воспроизводства зеленых насаждений. Содержание и благоустройство территории, прилегающей к памятнику "Танк", в надлежащем состоянии |
| местный бюджет | 437065,4 | 50705,8 | 79417,8 | 82800,0 | 77141,8 | 85000,00 | 62000,0 |
| областные средства | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  | Содержание и благоустройство территории, прилегающей к памятнику "Танк", в надлежащем состоянии |
| 2 | Организация и благоустройство пляжей, прибрежных зон и набережных | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 7638,9 | 732,4 | 355,5 | 709,5 | 455,5 | 455,5 | 4930,5 | Благоустройство 1 пляжа города Пскова, организация спасательной службы на пляже ежегодно |
| местный бюджет | 7638,9 | 732,4 | 355,5 | 709,5 | 455,5 | 455,50 | 4930,5 |
| 3 | Оценка состояния зеленых зон на территории города Пскова | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Заключение о состоянии зеленых зон на территории города Пскова |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство и содержание детских игровых комплексов | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 19106,9 | 1511,5 | 6695,4 | 3300 | 2800 | 2800 | 2000 | Установка новых и текущий ремонт, санитарное обслуживание 17 существующих детских комплексов в рекреационных зонах МО "Г. Псков" |
| местный бюджет | 19106,9 | 1511,5 | 6695,4 | 3300 | 2800 | 2800 | 2000 |
| 5 | Содержание территории муниципального образования (МКУ "Служба благоустройства города") | УГХ АГП, МКУ "Служба благоустройства города" | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 184628,6 | 29023,0 | 32368,4 | 34395,3 | 34395,3 | 34395,3 | 20051,3 | Обеспечение деятельности МКУ "Служба благоустройства города" в соответствии с утвержденной сметой расходов |
| местный бюджет | 184628,6 | 29023,0 | 32368,4 | 34395,3 | 34395,3 | 34395,30 | 20051,3 |
|  | Задача 2: Организация праздничного пространства на территории МО "Город Псков" |
| 1 | Организация и содержание новогодней ели и праздничной иллюминации | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 20404,5 | 5416,5 | 5470,0 | 4666,0 | 926,0 | 926,0 | 3000,0 | Установка, демонтаж и содержание новогодней ели |
| местный бюджет | 20404,5 | 5416,5 | 5470,0 | 4666,0 | 926,0 | 926,00 | 3000,0 |
| 2 | Организация и содержание праздничных пространств мероприятий общегородского уровня | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 80380,4 | 16176,7 | 15974,1 | 13300,0 | 13300,0 | 9300,0 | 12329,6 | Обеспечение своевременного оформления города флаговыми конструкциями, иллюминацией и прочими атрибутами праздничного оформления во время проведения общегородских праздничных мероприятий |
| местный бюджет | 72967,4 | 12469,0 | 12268,8 | 13300,0 | 13300,0 | 9300,00 | 12329,6 |
| областные средства | 7413,0 | 3707,7 | 3705,3 |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 751224,7 | 103565,9 | 140281,2 | 141170,8 | 129018,6 | 132876,8 | 104311,4 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 741811,7 | 99858,2 | 136575,9 | 139170,8 | 129018,6 | 132876,8 | 104311,4 |
| областные средства | 9413,0 | 3707,7 | 3705,3 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма

"Борьба с борщевиком Сосновского на территории

муниципального образования "Город Псков" муниципальной

программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение

санитарного состояния города Пскова"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 13.05.2015 N 1056, от 19.08.2015 N 1792, от 04.02.2016 N 113,

от 30.03.2016 N 383, от 05.04.2017 N 417, от 17.11.2017 N 2279)

I. ПАСПОРТ

Подпрограммы "Борьба с борщевиком Сосновского

в муниципальном образовании "Город Псков"

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 04.02.2016 N 113)

|  |
| --- |
| ПАСПОРТПодпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории муниципального образования "Город Псков", также исключение случаев травматизма среди населения |
| Задачи подпрограммы | 1. Сокращение городских территорий, засоренных борщевиком Сосновского |
| 2. Сокращение территорий полос отвода городских автодорог, засоренных борщевиком Сосновского |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского |
| 2. Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 - 31.12.2020 |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 5291,4 |
| Всего по подпрограмме: | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 5291,4 |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 05.04.2017 N 417) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования "Город Псков" |
| 2. Снижение случаев травматизма среди населения |
| 3. Уменьшение зараженных площадей (зеленых насаждений, придорожных полос, неблагоустроенных территорий) |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1 - 3-й степеней. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через несколько дней.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

На территории МО "Город Псков" борщевиком Сосновского засорены более 100 га земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории муниципального образования "Город Псков" показывает, что через пять - семь лет до 30% земель может быть засорено борщевиком. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

В результате реализации данной подпрограммы планируется уменьшить % засорения борщевиком территорий муниципального образования и полос автодорог.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы формируются на основании:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

3. Решение Псковской городской Думы от 29.04.2011 N 1692 "Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова".

Одной из целей развития города Пскова в рамках приоритета "Комфортный город" в соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, является повышение качества городской среды и уровня благоустройства.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 04.02.2016 N 113)

Развитие данного направления предусматривается осуществлять посредством реализации ряда целевых программ и подпрограмм, в т.ч. подпрограммой по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования "Город Псков".

Основной целью которой является локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории муниципального образования "Город Псков".

Для достижения поставленной цели требуется решение задач:

1. Сокращение городских территорий, засоренных борщевиком Сосновского.

2. Сокращение территорий полос отвода городских автодорог, засоренных борщевиком Сосновского.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Этапы реализации не выделяются. Срок реализации: 2015 - 2020 годы.

(в ред. постановлений Администрации города Пскова от 13.05.2015 N 1056, от 04.02.2016 N 113)

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие мероприятия.

Задача 1 "Сокращение городских территорий, засоренных борщевиком Сосновского" будет решаться путем реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 "Проведение комплекса работ по выявлению территорий, засоренных борщевиком Сосновского" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. Проведение обследования территории муниципального образования "Город Псков" на засоренность борщевиком Сосновского.

Мероприятие 1.2. Составление карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского.

Основное мероприятие 2 "Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 2.1. Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика:

- химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации);

- механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы);

- агротехническими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.).

Основное мероприятие 3 "Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского территорий муниципального образования "Город Псков" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 3.1. Расчет уровня и анализ достижения целевых показателей по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского.

Задача 2 "Сокращение территорий полос отвода городских автодорог, засоренных борщевиком Сосновского".

В рамках данной задачи будут реализовываться следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 "Проведение комплекса работ по выявлению территорий, засоренных борщевиком Сосновского вдоль полос отвода городских автомобильных дорог" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. Проведение обследования территории полос автодорог на засоренность борщевиком Сосновского.

Мероприятие 1.2. Составление карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского.

Основное мероприятие 2 "Вспашка, обработка, посев многолетних трав вдоль полос отвода городских автомобильных дорог".

Мероприятие 2.1. Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика.

Основное мероприятие 3 "Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского вдоль полос городских автодорог".

Мероприятие 3.1. Расчет уровня и анализ достижения целевых показателей по количеству обработанной территории, засоренной борщевиком Сосновского вдоль полос городских автодорог.

Оценку выполненных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского проводит Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям.

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

[Перечень](#P1656) основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к настоящей подпрограмме.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 05.04.2017 N 417)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5291,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 5291,4 |
| Всего по подпрограмме: | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 5291,4 |

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, изложенными в приложении 4 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

Приложение

к подпрограмме

"Борьба с борщевиком Сосновского на

территории муниципального образования

"Город Псков"

Перечень

основных мероприятий подпрограммы "Борьба с борщевиком

Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков"

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 05.04.2017 N 417)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Цель 1: Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории муниципального образования "Город Псков", также исключение случаев травматизма среди населения |
|  | Задача 1: Сокращение городских территорий, засоренных борщевиком Сосновского |
| 1 | Проведение комплекса работ по выявлению территорий, засоренных борщевиком Сосновского | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 998,6 | 498,6 |  |  |  |  | 500,0 | Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского, сохранение и восстановление земельных ресурсов, снижение травматизма среди населения, контроль за распространением борщевика Сосновского |
| местный бюджет | 998,6 | 498,6 |  |  |  |  | 500,0 |
| 2 | Вспашка, обработка почвы, посев многолетних трав | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 3592,8 | 292,8 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 300,0 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов |
| местный бюджет | 3592,8 | 292,8 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 300,0 |
| 3 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территориях муниципального образования "Город Псков" | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Акт оказанных услуг с данными по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского |
|  | Задача 2: Сокращение территорий полос отвода городских автодорог, засоренных борщевиком Сосновского |
| 1 | Проведение комплекса работ по выявлению территорий, засоренных борщевиком Сосновского, вдоль полос отвода городских автомобильных дорог | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 | Снижение площади засоренности борщевиком Сосновского, сохранение и восстановление земельных ресурсов, снижение травматизма среди населения, контроль за распространением борщевика Сосновского |
| местный бюджет | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |
| 2 | Вспашка, обработка, посев многолетних трав вдоль полос отвода городских автомобильных дорог | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, снижение травматизма среди населения, контроль за распространением борщевика Сосновского |
| местный бюджет | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 3 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского вдоль полос городских автодорог | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Акт оказанных услуг с данными по количеству обработанной территории муниципального образования "Город Псков", засоренной борщевиком Сосновского |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 5291,4 | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 5291,4 | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 |

Подпрограмма

"Развитие садоводческих некоммерческих объединений

граждан - жителей муниципального образования "Город Псков"

муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства

и улучшение санитарного состояния города Пскова"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 13.05.2015 N 1056, от 19.08.2015 N 1792, от 04.02.2016 N 113,

от 30.03.2016 N 383, от 29.11.2016 N 1540, от 05.04.2017 N 417,

от 17.11.2017 N 2279)

I. ПАСПОРТ

Подпрограммы "Развитие садоводческих некоммерческих

объединений граждан-жителей муниципального образования

"Город Псков"

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 04.02.2016 N 113)

|  |
| --- |
| ПАСПОРТПодпрограмма "Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования "Город Псков" |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей МО "Город Псков" |
| Задачи подпрограммы | 1. Содействие в управлении и развитии инфраструктуры СНТ |
| 2. Улучшение санитарно-экологических условий, повышение пожарной безопасности на территории СНТ |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Количество мусорных контейнеров, приобретенных СНТ |
| 2. Количество СНТ, включенных в систему электронного учета |
| 3. Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности |
| 4. Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 - 31.12.2020 |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 |
| Всего по подпрограмме: | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 05.04.2017 N 417) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Приобретение мусорных контейнеров для 6 СНТ, что улучшит санитарно-экологическую безопасность на территории СНТ и прилегающих к их территориям лесных массивах |
| 2. Включение 14 СНТ в электронную систему учета |
| 3. Приобретение для 1 СНТ технических средств пожарной безопасности для обеспечения соответствия СНТ правилам пожарной безопасности |
| 4. Проведение 8 мероприятий по обучению членов правления СНТ |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 05.04.2017 N 417) |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 13.05.2015 N 1056)

Одной из основных задач Администрации города Пскова является содействие садоводческим некоммерческим товариществам в получении субсидий по долгосрочной целевой программе "Создание условий для развития садоводства как малой формы ведения сельского хозяйства на территории Псковской области".

Для обеспечения пожарной безопасности граждан в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности Российской Федерации требуется создание пожарных водоемов: 42 водоема объемом 25 м3, 33 пожарных водоема объемом 60 м3, 42 переносных мотопомпы, 31 прицепная мотопомпа.

Планируется возмещение части затрат для некоммерческих объединений граждан на приобретение и установку мусорных контейнеров на территории садоводческих товариществ на основании предоставляемых документов. Критерии отбора СНТ при рассмотрении заявок на предоставление субсидии, порядок предоставления субсидии, перечень документов на предоставление субсидии на возмещение части затрат некоммерческим объединениям граждан и состав конкурсной Комиссии определяются постановлением Администрации города Пскова.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 19.08.2015 N 1792)

Консультирование садоводов, регулярное информирование о результатах реализации подпрограммы - мерах муниципальной поддержки развития садоводств - значительно снизят количество нарушений в СНТ и социальную напряженность в сфере ведения коллективного садоводства в целом.

Все вышеизложенное говорит о необходимости принятия комплексных мер по поддержке садоводческих некоммерческих товариществ, так как мероприятия по поддержке СНТ носят разноплановый характер. Их реализация позволит внести существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности в городе Пскове, распространение здорового образа жизни и увеличение продолжительности жизни граждан.

В настоящее время наблюдаются позитивные тенденции в возрождении садоводств, а именно - снижается количество отказов от садовых участков и увеличивается спрос на садовые участки среди молодежи.

Садоводческие некоммерческие объединения граждан предоставляют городу фактически социально ориентированные услуги по оздоровлению и отдыху всем социальным категориям горожан, способствуют решению задач продовольственного обеспечения, формированию здорового образа жизни для всей семьи, создают предпосылки для повышения уровня и качества жизни горожан. Для развития потенциала СНТ, оказывающих комплекс социально ориентированных услуг, требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества пребывания горожан на территории СНТ, преодолению регрессивных тенденций доступности и эффективности их использования.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 13.05.2015 N 1056)

Подпрограмма определяет стратегию приоритетного развития инженерной и социальной инфраструктуры территорий садоводческих некоммерческих объединений граждан и меры по ее реализации. Одной из целей развития города в рамках приоритета "Комфортный город" в соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, является обеспечение безопасной городской среды. Для достижения указанной цели должны быть решены несколько задач, одной из которых является обеспечение высокой экологической безопасности.

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей МО "Город Псков". Данная цель обеспечит частичный вклад в достижение высокой экологической безопасности, предусмотренной Стратегией развития города Пскова до 2020.

Задачами подпрограммы являются:

Задача 1. Содействие в управлении и развитии инфраструктуры СНТ.

Задача 2. Содействие улучшению санитарно-экологических условий, повышение пожарной безопасности на территории СНТ.

Решение поставленных задач путем реализации системно-ориентированных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам, будет способствовать наиболее эффективному и рациональному достижению основной цели подпрограммы.

Целевые индикаторы подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 05.04.2017 N 417)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| [Подпрограмма 4](#P1823). Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования "Город Псков" |
| 4.1 | Количество мусорных контейнеров, приобретенных СНТ | Штука | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В результате реализации подпрограммы прогнозируется решить следующие вопросы:

- приобретение мусорных контейнеров для 6 СНТ, что улучшит санитарно-экологическую безопасность на территории СНТ и прилегающих к их территориям лесных массивах;

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 05.04.2017 N 417)

- включение 14 СНТ в электронную систему учета;

- приобретение для 1 СНТ технических средств пожарной безопасности для обеспечения соответствия СНТ правилам пожарной безопасности;

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 05.04.2017 N 417)

- проведение 8 мероприятий по обучению членов правления СНТ.

(в ред. постановления Администрации города Пскова от 30.03.2016 N 383)

Осуществление мероприятий подпрограммы позволит создать благоприятные условия для отдыха и оздоровления различных категорий горожан в СНТ, повысить уровень их инвестиционной активности в сфере развития инженерной и социальной инфраструктур города и садоводства, обеспечение безопасности пребывания горожан на их территории.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Этапы реализации не выделяются. Срок реализации: 2015 - 2020 годы.

(в ред. постановлений Администрации города Пскова от 13.05.2015 N 1056, от 04.02.2016 N 113)

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия.

Задача 1 "Содействие в управлении и развитии инфраструктуры СНТ" будет решаться путем реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 "Содействие в организации, функционировании и учету СНТ" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1. Содействие в организациях общих собраний СНТ.

Мероприятие 1.2. Проведение "Школы председателей".

Основное мероприятие 2 "Организация учета СНТ и участков" включает следующие мероприятия:

Мероприятие 2.1. Создание системы электронного учета СНТ и участков.

Задача 2. Содействие улучшению санитарно-экологических условий, повышение пожарной безопасности на территории СНТ.

В рамках данной задачи будут реализовываться следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 "Благоустройство и содержание территорий СНТ" включает:

Мероприятие 1.1. Приобретение контейнеров.

Мероприятие 1.2. Ликвидация несанкционированных свалок мусора.

Основное мероприятие 2 "Обустройство пожарных водоемов и приобретение мотопомп" включает:

Мероприятие 2.1. Обустройство пожарных водоемов.

Мероприятие 2.2. Приобретение мотопомп.

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

[Перечень](#P2063) основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к настоящей подпрограмме.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 05.04.2017 N 417)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 |
| Всего по подпрограмме: | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 |

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, изложенными в приложении 4 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

Приложение

к подпрограмме

"Развитие садоводческих некоммерческих

объединений граждан - жителей муниципального

образования "Город Псков"

Перечень

основных мероприятий подпрограммы "Развитие садоводческих

некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального

образования "Город Псков"

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 05.04.2017 N 417)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Цель 1: Создание благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей МО "Город Псков" |
|  | Задача 1: Содействие в управлении и развитии инфраструктуры СНТ |
| 1 | Содействие в организации, функционировании и учете СНТ | УГХ АГП, садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Организация и функционирование СНТ |
| 2 | Организация учета СНТ и участков | УГХ АГП, садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Учет СНТ |
|  | Задача 2: Улучшение санитарно-экологических условий, повышение пожарной безопасности на территории СНТ |
| 1 | Благоустройство и содержание территорий СНТ | УГХ АГП, садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 250,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | Поддержка санитарного состояния территорий СНТ |
| местный бюджет | 250,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 2 | Обустройство пожарных водоемов и приобретение мотопомп | УГХ АГП, садоводческие некоммерческие объединения граждан | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 | Обеспечение пожарной безопасности СНТ |
| местный бюджет | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 300,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 300,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |

ПОДПРОГРАММА

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 13.05.2015 N 1056, от 19.08.2015 N 1792, от 04.02.2016 N 113,

от 30.03.2016 N 383, от 03.10.2016 N 1218, от 29.11.2016 N 1540,

от 08.12.2016 N 1630, от 05.04.2017 N 417, от 25.05.2017 N 693,

от 29.05.2017 N 752, от 20.09.2017 N 1849, от 17.11.2017 N 2279)

I. ПАСПОРТ

Подпрограммы "Обеспечение реализации

муниципальной программы"

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 04.02.2016 N 113)

|  |
| --- |
| ПАСПОРТПодпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Соисполнители подпрограммы | Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 17.11.2017 N 2279) |
| Цель подпрограммы | Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций |
| 2. Информационное обеспечение реализации МП |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 05.04.2017 N 417) |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2015 - 31.12.2020 |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 25455,9 | 32918,3 | 33865,5 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | 199023,8 |
| Всего по подпрограмме | 25455,9 | 32918,3 | 33865,5 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | 199023,8 |
| (в ред. постановления Администрации города Пскова от 20.09.2017 N 1849) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Реализация программы в соответствии с целями и задачами |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма носит обеспечивающий характер, направленный на совершенствование и улучшение экологического и санитарного состояния муниципального образования "Город Псков", комплексное решение проблемы улучшения внешнего вида города Пскова, совершенствует механизм управления, анализирует эффективность управленческих решений.

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова (далее - Управление) осуществляет исполнительные и управленческие функции Администрации города Пскова по вопросам, касающимся благоустройства города Пскова.

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями и органами Администрации города Пскова, Администрацией Псковской области, предприятиями и организациями, обеспечивающими благоустройство города Пскова, управляющими организациями на принципах сотрудничества и разграничения полномочий в соответствии с Уставом муниципального образования "Город Псков" и иными правовыми актами.

Управление исполняет в установленном порядке функции главного распорядителя и получателя средств из бюджетов всех уровней, осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города Пскова, администратором которых является, пеней и штрафов по ним.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;

повышение эффективности расходования бюджетных средств.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ.

Для достижения цели необходимо решение задач:

Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций УГХ.

Информационное обеспечение реализации МП.

Целевым индикатором подпрограммы является доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова".

(в ред. постановлений Администрации города Пскова от 13.05.2015 N 1056, от 19.08.2015 N 1792)

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач муниципальной программы и достижение целей, предусмотренных муниципальной программой в сфере благоустройства.

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Этапы реализации не выделяются. Срок реализации: 2015 - 2020 годы.

(в ред. постановлений Администрации города Пскова от 13.05.2015 N 1056, от 04.02.2016 N 113)

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 05.04.2017 N 417)

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия:

Задача 1. Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций.

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности центрального аппарата" предусматривает выполнение следующего мероприятия:

Мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности УГХ Администрации города Пскова" включает:

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы.

2. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

5. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

Основное мероприятие 2 "Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении"

1. Уплата налога на имущество и земельного налога.

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Основное мероприятие 3 "Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы" предусматривает выполнение следующих мероприятий:

1. Своевременное принятие правовых актов,

2. Разработка документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы,

3. Своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы.

Задача 2. Информационное обеспечение реализации МП.

Информационное обеспечение муниципальной программы направлено на организацию информирования населения о ее реализации (на реализацию принципа информационной открытости в деятельности АГП), оповещение потенциальных участников о проводимых в ее рамках конкурсах, тендерах и т.п.

Основное мероприятие 1. Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ (информирование населения о ходе и результатах реализации мероприятий программы).

Основным мероприятием предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Своевременное размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет (информирование населения) о ходе и результатах реализации программы.

Мероприятие 1.2. Обеспечение в СМИ освещения информации о ходе и результатах реализации мероприятий программы.

Основное мероприятие 2. Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством.

Основным мероприятием предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1. Участие в публичных слушаниях при принятии основных документов, касающихся сферы благоустройства, актуальных для населения города.

Мероприятие 2.2. Размещение (организация размещения) в СМИ (Интернет) обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ и нормативными актами города и области (об утвержденных нормативных актах Администрации города, о конкурсах по закупкам).

Приложение

к подпрограмме

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

VI. Перечень

основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение

реализации муниципальной программы"

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 19.08.2015 N 1792)

[Перечень](#P2372) основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к настоящей подпрограмме.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 199023,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| местный бюджет | 25455,9 | 32918,3 | 33865,5 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | 199023,8 |
| Всего по подпрограмме | 25455,9 | 32918,3 | 33865,5 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | 199023,8 |

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, изложенными в приложении 4 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова".

Приложение

к подпрограмме

"Обеспечение реализации

муниципальной программы"

Перечень

основных мероприятий подпрограммы

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Источники | ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Цель 1: Создание условий для управления процессом реализации муниципальных программ |
|  | Задача 1: Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций |
| 1 | Обеспечение деятельности центрального аппарата | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 144417,7 | 25455,9 | 24664,9 | 23973,0 | 23214,2 | 23214,2 | 23895,5 | Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы |
| местный бюджет | 144417,7 | 25455,9 | 24664,9 | 23973,0 | 23214,2 | 23214,2 | 23895,5 |
| 2 | Организация учета муниципального имущества, находящегося в собственности и в оперативном управлении | УГХ АГП, УСиКР АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | Всего | 54606,1 |  | 8253,4 | 9892,5 | 12153,4 | 12153,4 | 12153,4 | Оплата Управлением городского хозяйства и Управлением строительства и капитального ремонта налогов на имущество, земельного налога и платы за негативное воздействие на окружающую среду |
| местный бюджет | 54606,1 |  | 8253,4 | 9892,5 | 12153,4 | 12153,4 | 12153,4 |
| 3 | Обеспечение координации деятельности по реализации муниципальной программы | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение контроля за реализацией муниципальной программы |
|  | Задача 2: Информационное обеспечение реализации МП |
| 1 | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение информационной открытости деятельности УГХ |
| 2 | Обеспечение наличия в СМИ (в сети Интернет) обязательной информации (в рамках муниципальной программы) для населения, предусмотренной законодательством | УГХ АГП | 01.01.2015 - 31.12.2020 | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за деятельностью подведомственных организаций |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 199023,8 | 25455,9 | 32918,3 | 33865,5 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 199023,8 | 25455,9 | 32918,3 | 33838,5 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 |  |

Подпрограмма

"Формирование современной городской среды муниципального

образования "Город Псков" муниципальной программы

"Повышение уровня благоустройства и улучшение

санитарного состояния города Пскова

Список изменяющих документов

(введена постановлением Администрации города Пскова

от 25.05.2017 N 693;

в ред. постановлений Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849, от 17.11.2017 N 2279)

I. ПАСПОРТ

подпрограммы "Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

|  |
| --- |
| ПАСПОРТ |
| Подпрограмма "Формирование современной городской средымуниципального образования "Город Псков" |
| Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Псков" |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий города Пскова. |
| 2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. |
| 2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров от общего количества таких территорий. |
| 3. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования парков, скверов от общего количества таких территорий. |
| 4. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества выполненных проектов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 01.01.2017 - 31.12.2017. Этапы реализации не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| Федеральный бюджет | 36314,4 |  |  |  | 36314,4 |
| Областной бюджет | 3157,9 |  |  |  | 3157,9 |
| Всего по подпрограмме: | 39472,3 |  |  |  | 39472,3 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 58,6%. |
| 2. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров от общего количества таких территорий до 20%. |
| 3. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования парков, скверов от общего количества таких территорий. |
| 4. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс благоустройства МО "Город Псков". |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем в указанной

сфере и прогноз ее развития

В городе Пскове более 1472-х многоквартирных жилых домов (МКД), основная часть которых построена от 25 до 40 лет назад, а в центральной исторической части города возраст зданий превышает 70 лет. Общая площадь дворовых территорий МКД составляет 887072 м2.

Перечень территорий общего пользования, то есть территорий, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц, включает в себя такие объекты, как скверы, городские сады, парки, городские леса, лесопарки, водные объекты общего пользования, пляжи, и не является исчерпывающим.

В качестве сферы для реализации одной из задач подпрограммы - благоустройство территории общего пользования - в 2017 году выбраны улицы и тротуары. В городе Пскове 535 дорог с общей площадью тротуаров 2262726,68 м2, адресный перечень которых утвержден постановлением Администрации города Пскова от 18.09.2013 N 2450 (ред. от 13.01.2017) "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Псков".

Благоустройство дворов жилищного фонда и территорий общего пользования на сегодняшний день по городу Пскову полностью или частично не отвечает нормативным требованиям, по которым дворовая территория должна быть обеспечена твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, асфальтобетонное покрытие на 35% придомовых территорий имеет высокий физический износ. Недостаточно производились работы по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых и общественных территориях представлены в основном зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.

Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. Надлежащее состояние придомовых и общественных территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

В настоящее время благоустроено 850 дворовых территорий общей площадью 569925 м2, 104 территории общего пользования площадью 353369 м2. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов и общественных территорий, озеленения, освещения на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых и общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых, внутриквартальных и прочих общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство территорий в форме комплекса мероприятий, нацеленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически надлежащего уровня городской среды, в т.ч. улучшение безопасности дворовых и общественных территорий. Инструментом организации процесса подготовки и контроля за ходом реализации подпрограммы является постановление Администрации города Пскова от 31.03.2017 N 383 "Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" на 2017 год", порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект программы, порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в проект Программы, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект Программы, а также осуществлению контроля за реализацией программы".

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия городской среды, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь зеленых зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для всех групп населения.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые

индикаторы достижения целей и решения задач, основные

ожидаемые конечные результаты подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849)

В соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы от 01.12.2011 N 1989, миссия города Пскова определена следующим образом. Псков - самобытный древнерусский город, устойчиво развивающийся, открытый для сотрудничества, комфортный для жизни и привлекательный для посещения. В соответствии с миссией главной целью развития Пскова на перспективу до 2020 года должно стать стабильное повышение качества жизни всех слоев населения на основе устойчивого развития Пскова как экологически чистого, социально безопасного, экономически сильного города с качественной средой и активными жителями. Важным источником развития является человеческий капитал, городская власть, в свою очередь, должна создавать благоприятные условия для проживания. При этом условия проживания должны быть конкурентоспособными по сравнению с другими городами. Это потребует проявления активной позиции и ответственности в области городского управления. Для успешного развития города необходимо устойчивое партнерство власти, бизнеса и общества. Поэтому механизм социального партнерства должен быть важным элементом будущего развития города. В результате следования этой стратегии будет реализована главная задача существования городских поселений - стабильное повышение качества жизни горожан для всех псковичей, включая целевые группы: дети, молодежь, инвалиды, взрослые, пенсионеры, мигранты. В результате город Псков станет для всех категорий псковичей - Любимым городом, в котором горожане имеют высокое качество жизни, им нравится здесь жить, и они гордятся своим городом, для горожан и приезжих - Комфортным городом, удобным для проживания, с качественной городской средой. Развитие Пскова осуществляется на основе консолидированных усилий властей разных уровней. Развитие данного направления предусматривается осуществлять посредством реализации ряда целевых программ и подпрограмм, одной из которых является "Формирование комфортной городской среды".

В связи с этим целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Псков". Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1. Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий города Пскова.

2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова.

Для решения поставленных задач в подпрограмму включаются мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

В приоритетном порядке в подпрограмму включаются те мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования заявки, на которые содержат выполнение работ по обеспечению физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение о включении объектов в программу принимает общественная комиссия по обсуждению проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" на 2017 год", рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект Программы, а также осуществлению контроля за реализацией Программы.

Целевые индикаторы достижения целей и задач

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| [Подпрограмма](#P2511) "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 57,74 | 58,6 |  |  |  |
| 1.2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий улиц, тротуаров | % | 19,4 | 20 |  |  |  |
| 1.3 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий парков, скверов | % | 12,2 | 12,2 |  |  |  |
| 1.4 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества выполненных проектов | % |  | 100 |  |  |  |

Для оценки реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров от общего количества таких территорий.

3. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования парков, скверов от общего количества таких территорий.

4. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества выполненных проектов.

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации подпрограммы прогнозируется решить следующие вопросы:

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 58,6%.

2. Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий до 20%.

3. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс благоустройства МО "Город Псков".

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Этапы реализации программы не выделяются. Срок реализации: 2017 год.

V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы в соответствии с поставленными задачами направлены на решение существующих проблем современной городской среды.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется реализовать следующие мероприятия.

Задача 1. Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий города Пскова.

Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:

Мероприятие 1.1. Ремонт, восстановление дорожных покрытий дворовой территории;

Мероприятие 1.2. Оборудование, установка малых архитектурных форм на дворовой территории;

Мероприятие 1.3. Озеленение дворовых территорий;

Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности дворовых и прилегающих к ним территорий.

Основное мероприятие 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

Мероприятие 2.1. Организация общественного контроля за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Мероприятие 2.2. Организация участия заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Задача 2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова.

Основное мероприятие 1. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров:

Мероприятие 1.1. Ремонт, восстановление дорожных покрытий муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров;

Мероприятие 1.2. Оборудование, установка малых архитектурных форм на муниципальных территориях общего пользования улиц, тротуаров;

Мероприятие 1.3. Озеленение муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров;

Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров.

Основное мероприятие 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования парков, скверов:

Мероприятие 1.1. Ремонт, восстановление дорожных покрытий муниципальных территорий общего пользования парков, скверов;

Мероприятие 1.2. Оборудование, установка малых архитектурных форм на муниципальных территориях общего пользования парков, скверов;

Мероприятие 1.3. Озеленение муниципальных территорий общего пользования парков, скверов;

Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности муниципальных территорий общего пользования парков, скверов.

Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования:

Мероприятие 3.1. Организация общественного контроля за исполнением мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Мероприятие 3.2. Организация участия заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

[Перечень](#P2758) основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять в соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета Российской Федерации, средств бюджета Псковской области в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Объем финансирования подпрограммы 39472,3 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования по годам |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| Федеральный бюджет | 36314,4 |  |  |  | 36314,4 |
| Областной бюджет | 3157,9 |  |  |  | 3157,9 |
| Всего по подпрограмме: | 39472,3 |  |  |  | 39472,3 |

VIII. Методика оценки эффективности подпрограммы

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации муниципальных программ города Пскова, изложенными в приложении 4 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации города Пскова от 13 февраля 2014 г. N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", по упрощенной методике (без учета эффективности бюджетных затрат).

IX. Перечень документов, разработанных

для реализации подпрограммы

(введен постановлением Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849)

- адресный [перечень](#P2911) объектов благоустройства подпрограммы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" (приложение 2 к подпрограмме),

- минимальный и дополнительный [перечни](#P2981) работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 3 к подпрограмме),

- нормативная [стоимость](#P3052) отдельных видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение 4 к подпрограмме),

- [перечень](#P3204) работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (приложение 5 к подпрограмме),

- нормативная [стоимость](#P3253) отдельных видов работ, включенных в перечень работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (приложения 6 к подпрограмме),

- [порядок](#P3332) и форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение 7 к подпрограмме),

- [порядок](#P3354) разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, включаемого в муниципальную программу (приложение 8 к подпрограмме).

Приложение 1

к подпрограмме

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Формирование

современной городской среды муниципального образования

"Город Псков"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Источники | ВСЕГО: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования "Город Псков" |
| Задача 1: Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий города Пскова. |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего: | 26314,9 | 26314,9 |  |  |  | Приведение в нормативное состояние 13 дворовых территорий, адресный перечень которых сформирован на основании общественного обсуждения (приложение N 2) |
| Областной бюджет | 2105,3 | 2105,3 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 24209,6 | 24209,6 |  |  |  |
| 2 | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2017 | не требует финансирования |  |  |  |  |  | Обеспечение информирования граждан, организаций о возможности и формах участия в процессе выбора объектов благоустройства, обсуждении и реализации проектов благоустройства |
| Задача 2. Повышение качества и уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Пскова |
| 1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего: | 13157,4 | 13157,4 |  |  |  | Благоустройство 4 общественных территорий улиц, тротуаров, адресный перечень которых сформирован на основании общественного обсуждения (приложение N 2) |
| Областной бюджет | 1052,6 | 1052,6 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 12104,8 | 12104,8 |  |  |  |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования парков, скверов | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Всего: |  |  |  |  |  | Благоустройство общественной территории парков, скверов, адресный перечень сформирован на основании общественного обсуждения |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3. | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования | УГХ АГП | 01.01.2017 - 31.12.2017 | не требует финансирования |  |  |  |  |  | Обеспечение информирования граждан, организаций о возможности и формах участия в процессе выбора объектов благоустройства, обсуждении и реализации проектов благоустройства |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  | 39472,3 | 39472,3 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 3157,9 | 3157,9 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 36314,4 | 36314,4 |  |  |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Адресный перечень объектов благоустройства

подпрограммы "Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Примечание |
| Дворовая территория |
| 1. | г. Псков, ул. Народная, д. 39 |  |
| 2. | г. Псков, пер. Машиниста, д. 9 |  |
| 3. | г. Псков, ул. Коммунальная, д. 42 |  |
| 4. | г. Псков, ул. Генерала Маргелова, д. 11 |  |
| 5. | г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 82 |  |
| 6. | г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 89 |  |
| 7. | г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 83 |  |
| 8. | г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 87 |  |
| 9. | г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 85 |  |
| 10 | г. Псков, ул. Киселева, д. 18 |  |
| 11. | г. Псков, ул. Розы Люксембург, д. 23 |  |
| 12. | г. Псков, ул. Энтузиастов, д. 9 |  |
| 13. | г. Псков, ул. Конная, д. 5 |  |
| Общественная территория |
| 1. | г. Псков, Октябрьский проспект, д. 23-б | Представительство МИД России в г. Пскове |
| 2. | г. Псков, ул. Советская, д. 111 | ГБУСО ПО "Центр социального обслуживания города Пскова" |
| 3. | г. Псков, Ленинградское шоссе, д. 49 | МБОУ СОШ N 16 |
| 4. | г. Псков, ул. Алтаева, д. 2 | МБОУ "Погранично-таможенно-правовой лицей" |

Приложение N 3

к подпрограмме

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Минимальный и дополнительный перечни работ

по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома

Список изменяющих документов

(введен постановлением Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849)

|  |
| --- |
| I. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома |
| N п/п | Наименование вида работ |
| 1 | Ремонт, восстановление дворовых проездов |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| Рисунок не приводится. | Светильник уличный |
| 3 | Установка скамеек |
| Рисунок не приводится. | Скамейка на цельно отлитом железобетонном основании |
| 4 | Установка урн |
| Рисунок не приводится. | Железобетонная урна с металлической вставкой |
| II. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома |
| N п/п | Наименование вида работ |
| 1 | Оборудование детских площадок |
| Рисунок не приводится. | Игровой городок с широкой двойной горкой и качелями |
| Рисунок не приводится. | Карусель |
| Рисунок не приводится. | Качалка-балансир с художественной росписью |
| Рисунок не приводится. | Двойные качели маятниковые на металлических стойках с зашитыми боковинами с художественной росписью |
| Рисунок не приводится. | Качалка на пружинах |
| Рисунок не приводится. | Песочный дворик |
| Рисунок не приводится. | Панно-головоломка "Пазл"Панно-головоломка "Пирамида"Панно-головоломка "Кольца" |
| 2 | Оборудование спортивных площадок |
| Рисунок не приводится. | Комплекс спортивный для воркаута |
| 3 | Оборудование автомобильных парковок |
| 4 | Озеленение дворовых территорий (при выполнении в рамках программных мероприятий - восстановление/создание газонов; при выполнении в рамках трудового участия - восстановление/создание газонов, высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб) |
| 5 | Обеспечение безопасности движения (установка ограждений металлических, искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона с обозначением границ соответствующими дорожными знаками особых предписаний 5.20 "Искусственная неровность") |
| Рисунок не приводится. | Ограждения металлические |
| 6 | Установка декоративных малых архитектурных форм |
| 7 | Установка беседок |

Приложение N 4

к подпрограмме

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Нормативная стоимость отдельных видов работ,

включенных в минимальный и дополнительный перечни работ по

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома

Список изменяющих документов

(введено постановлением Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида работ | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1. Нормативная стоимость отдельных видов работ, включенных в минимальный перечень работ |
| 1.1 | Ремонт, восстановление дворовых проездов | 1 м2 | 4427,36 |
| 1.2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 шт. | 15791,0 |
| 1.3 | Установка урн | 1 шт. | 2756,67 |
| 1.4 | Установка скамеек | 1 шт. | 5833,33 |
| 2. Нормативная стоимость отдельных видов работ, включенных в дополнительный перечень работ |
| 2.1 | Оборудование парковок | 1 м2 | 3496,34 |
| 2.2 | Ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.) | 1 м2 | 2633,76 |
| 2.3 | Озеленение дворовых территорий (при выполнении в рамках программных мероприятий - восстановление/создание газонов) | 1 м2 | 639,56 |
| 2.4 | Обеспечение безопасности движения (установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона с обозначением границ соответствующими дорожными знаками особых предписаний 5.20 "Искусственная неровность") | 1 шт. | 137113,64 |
| 2.5 | Единичные расценки на оборудование детских спортивно-игровых площадок |
| Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость с НДС, руб. |
| 2.5.1 | Разработка грунта вручную, группа грунтов - 2 | 100 м3 грунта | 100 м3 | 1201,2 |
| 2.5.2 | Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов - 2 | 100 м3 грунта | 100 м3 | 2184 |
| 2.5.3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов - 2 | 100 м3 | 100 м3 | 463,5 |
| 2.5.4 | Перевозка грузов автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние до 100 км 1 класса груза | 1 т | 1 т | 11,42 |
| 2.5.5 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона | 100 м3 | 58585,02 |
| 2.5.6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 100 м3 | 2281,99 |
| 2.5.7 | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | 1 м3 | 1 м3 | 70,6 |
| Стоимость оборудования с НДС, руб. (с учетом монтажа) |
| 2.6 | Игровой городок с широкой двойной горкой и качелями | 1 шт. | 1 шт. | 161938,33 |
| 2.7 | Карусель | 1 шт. | 1 шт. | 29163,33 |
| 2.8 | Качалка-балансир с художественной росписью | 1 шт. | 1 шт. | 15886,67 |
| 2.9 | Двойные качели маятниковые на металлических стойках с зашитыми боковинами с художественной росписью | 1 шт. | 1 шт. | 27350,00 |
| 2.10 | Качалка на пружинах | 1 шт. | 1 шт. | 23230,00 |
| 2.11 | Песочный дворик | 1 шт. | 1 шт. | 18753,33 |
| 2.12 | Панно-головоломка | 1 шт. | 1 шт. | 18283,33 |
| 2.13 | Комплекс спортивный для воркаута | 1 шт. | 1 шт. | 108840,00 |
| 2.14 | Скамейка на цельно отлитом железобетонном основании | 1 шт. | 1 шт. | 5833,33 |
| 2.15 | Железобетонная урна с металлической вставкой | 1 шт. | 1 шт. | 2756,67 |
| 2.16 | Ограждение металлическое | 1 м | 1 м | 1265,00 |

Приложение N 5

к подпрограмме

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Перечень работ

по благоустройству муниципальных территорий

общего пользования

Список изменяющих документов

(введен постановлением Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование вида работ |
| 1 | Установка скамеек (на выбор) |
| Рисунок не приводится. | Скамейка без спинки |
| Рисунок не приводится. | Скамейка со спинкой |
| 2 | Установка мусорных урн |
| Рисунок не приводится. | Железобетонная урна с металлической вставкой |
| 3 | Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей) |
| Рисунок не приводится. | Светильник уличный |
| 4 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек (асфальтирование, укладка тротуарной плитки) |
| 5 | Обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений) |
| 6 | Установка автобусных остановок |
| 7 | Озеленение территории общего пользования (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, восстановление/создание газонов) |
| 8 | Установка указателей с указанием названий улиц |
| 9 | Установка щитов для размещения рекламы и объявлений |
| 10 | Установка декоративных малых архитектурных форм |
| 11 | Иные виды работ по благоустройству общественных территорий |

Приложение N 6

к подпрограмме

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Нормативная стоимость

отдельных видов работ, включенных в перечень работ

по благоустройству муниципальных территорий

общего пользования

Список изменяющих документов

(введено постановлением Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида работ | Ед. измерения | Стоимость с НДС с учетом монтажа, руб. |
| 1 | Установка скамьи без спинки | 1 шт. | 5833,33 |
| 2 | Установка скамьи со спинкой | 1 шт. | 18168,40 |
| 3 | Установка мусорных урн | 1 шт. | 2756,67 |
| 4 | Обеспечение уличного освещения (на выбор): |  |  |
| 4.1 | - установка уличных фонарей на железобетонной опоре; | 1 шт. | 97736,64 |
| 4.2 | - установка уличных фонарей на фланцевой опоре | 1 шт. | 167509,19 |
| 5 | Обеспечение безопасности движения (установка, ремонт и восстановление ограждений) | 1 шт.(2 п. м) | 3500,00 |
| 6 | Оборудование автобусных остановок | 1 шт. | 300000,0 |
| 7 | Установка указателей с указанием названий улиц | 1 шт. | 7000 |
| 8 | Ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.) с типом покрытия: |  | Стоимость с НДС, руб. |
| 8.1 | - асфальтобетон; | 1 м2 | 2633,76 |
| 8.2 | - тротуарная плитка | 1 м2 | 1603,00 |
| 9 | Ремонт, восстановление улиц, включая проезды | 1 м2 | 4427,36 |
| 10 | Озеленение общественных территорий (восстановление/создание газонов) | 1 м2 | 639,56 |

Приложение N 7

к подпрограмме

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой

территории многоквартирного дома

Список изменяющих документов

(введен постановлением Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849)

1. В настоящем Порядке к заинтересованным лицам относятся собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

2. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в форме трудового участия.

3. Организация трудового участия в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением, принятым общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, подтверждающего решение о трудовом участии, а также форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, предоставляется вместе с заявкой на участие в отборе дворовой территории многоквартирного дома для включения в муниципальную программу.

Порядок подачи заявки утвержден постановлением Администрации города Пскова N 383 от 31.03.2017 "Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" на 2017 год", Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект Программы, Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в проект Программы, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект Программы, а также осуществлению контроля за реализацией Программы.

Приложение N 8

к подпрограмме

"Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Псков"

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой

территории многоквартирного дома

Список изменяющих документов

(введен постановлением Администрации города Пскова

от 20.09.2017 N 1849)

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова", устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения итоговых дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включаемых в подпрограмму "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова"

2. В настоящем Порядке под дворовой территорией многоквартирного дома понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, тротуарами и пешеходными дорожками, проездами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирному дому.

3. В настоящем Порядке к заинтересованным лицам относятся собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

4. Разработка, формирование итогового дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома обеспечивается Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, прошедших отбор и включенных в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году.

Итоговый дизайн-проект подлежит обсуждению и согласованию с уполномоченным представителем заинтересованных лиц.

Утверждение итогового дизайн-проекта осуществляется общественной комиссией.

5. Уполномоченный представитель заинтересованных лиц рассматривает итоговый дизайн-проект, по возможности с участием заинтересованных лиц, в течение 5 рабочих дней с момента его получения (предоставляется под роспись) и представить в Управление городского хозяйства Администрации города Пскова согласование итогового дизайн-проекта или мотивированный отказ с замечаниями.

В случае необоснованности замечаний или невозможности их урегулирования в рамках подпрограммы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова", Управление городского хозяйства Администрации города Пскова передает итоговый дизайн-проект с замечаниями уполномоченного представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения при необходимости с участием уполномоченного представителя заинтересованных лиц и принятия решения по итоговому дизайн-проекту.

6. Итоговый дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Пскова в сети Интернет http://pskovadmin.ru.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Повышение уровня благоустройства и

улучшение санитарного состояния

города Пскова"

Целевые индикаторы муниципальной программы

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Программа. Муниципальная программа "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" |
| 1 | Доля благоустроенных территорий | Процент | 10,0 | 30,0 | 35,0 | 40,4 | 43,0 | 46,0 | 49,0 |
| 2 | Доля утилизированных отходов | Процент | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| 3 | Доля возобновленных (посаженных) зеленых насаждений от количества снесенных за год | Процент | 20,0 | 30,0 | 40 | 13 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | Доля освобожденной площади от борщевика Сосновского на территории МО "Город Псков" и вдоль полос автодорог | Процент | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| 5 | Доля обустроенных СНТ | Процент | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 23,0 | 26,0 | 30,0 |
| 6 | Доля приведенных в надлежащее состояние территорий захоронений, расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | Процент | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 |
| 7 | Доля отремонтированных муниципальных сетей наружного освещения | Процент | 15 | 17 | 18 | 24 | 35 | 40 | 45 |
| [Подпрограмма 1](#P584). Обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 1.1 | Количество обустроенных в соответствии с законодательством существующих объектов размещения отходов | Единица | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 1.2 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления | Процент | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| [Подпрограмма 2](#P971). Благоустройство территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей |
| 2.1 | Количество снесенных зеленых насаждений за год | Единица |  |  | 754 | 800 | 750 | 750 | 750 |
| 2.2 | Количество посаженных зеленых насаждений за год | Единица |  |  | 300 | 101 | 113 | 150 | 188 |
| 2.3 | Количество высаженных цветов за год | Тыс. единиц |  |  | 135 | 211 | 200 | 200 | 200 |
| 2.4 | Количество праздничных мероприятий общегородского уровня, оформление и обслуживание территорий которых осуществлено за год | Единица |  |  | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| [Подпрограмма 3](#P1480). Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" |
| 3.1 | Доля освобожденной площади от засоренной борщевиком Сосновского | Процент | 0,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| 3.2 | Площадь освобожденной территории от борщевика Сосновского | Гектар | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| [Подпрограмма 4](#P1823). Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей муниципального образования "Город Псков" |
| 4.1 | Количество мусорных контейнеров, приобретенных СНТ | Штука | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4.2 | Количество СНТ, включенных в систему электронного учета | Единица | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 3 | 14 |
| 4.3 | Количество СНТ, соответствующих правилам пожарной безопасности | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.4 | Количество проведенных мероприятий по обучению членов правления СНТ | Штука | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [Подпрограмма 5](#P2190). Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 5.1 | Доля достигнутых целевых индикаторов муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова" на 2015 - 2017 годы | Процент | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| [Подпрограмма 6](#P2511). Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" |
| 6.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Процент |  |  | 57,7 | 58,6 |  |  |  |
| 6.2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования улиц, тротуаров от общего количества таких территорий | Процент |  |  | 19,4 | 20,0 |  |  |  |
| 6.3 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования парков, скверов от общего количества таких территорий | Процент |  |  | 12,2 | 12,2 |  |  |  |
| 6.4 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества выполненных проектов | Процент |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1. Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |
| 1.1 | Количество приведенных в надлежащее состояние территорий мест захоронений, расположенных в муниципальном образовании "Город Псков" | Единица | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Отдельное мероприятие 2. Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей |
| 2.1 | Количество освобожденных территорий от движимых и недвижимых вещей | Километр | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 1,0 | 22,0 | 19,0 | 20,0 |
| Отдельное мероприятие 3. Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков" |
| 3.1 | Протяженность новых сетей наружного освещения | Километр | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 5,6 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| 3.2 | Количество освещенных улиц | Единица | 255 | 257 | 258 | 262 | 266 | 269 | 272 |
| 3.3 | Уменьшение количества электроэнергии, потребляемой для освещения территорий города Пскова, в расчете на 1 светильник сети уличного освещения за год (по отношению к предыдущему году) | кВ/час |  |  | 143,0 | 20,0 | 300,0 | 20,0 | 20,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Повышение уровня благоустройства и

улучшение санитарного состояния

города Пскова"

Перечень

подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных

мероприятий, включенных в состав муниципальной программы

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Администрации города Пскова

от 17.11.2017 N 2279)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
| ВСЕГО: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  | Подпрограммы |
| 1 | [Обращение](#P584) с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Город Псков" | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 76238,3 | 9574,3 | 10839,0 | 12019,0 | 12603,0 | 12103,0 | 19100,0 | Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова и сокращение ущерба окружающей среде в результате рекультивации городской свалки ТБО к 2020 году; Уменьшение объемов отходов, размещаемых на полигоне захоронения | Ухудшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Пскова |
| В том числе кредиторская задолженность |  | 461,1 | 2909,5 | 2334,5 |  |  |  |
| 2 | [Благоустройство](#P971) территорий города для обеспечения отдыха и досуга жителей | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, МКУ "Служба благоустройства города" | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 751224,7 | 103565,9 | 140281,2 | 141170,8 | 129018,6 | 132876,8 | 104311,4 | Качественное содержание зеленых насаждений и объектов благоустройства парков; Организация праздничного пространства на территории города; Сохранение экологического баланса на территории парков; Увеличение площади парковых зон; Улучшение экологических, гигиенических, функциональных, эстетических и рекреационных качеств городской среды, в том числе: повышение привлекательности парков для различных возрастных и социальных групп населения; создание безопасных условий для отдыха граждан на территории парков; размещение новых тематических зон (спортивных, детских площадок, уголков отдыха) | Ухудшение экологического состояния города Пскова |
| В том числе кредиторская задолженность |  | 25213,0 | 31555,1 | 20190,2 |  |  |  |
| 3 | [Борьба](#P1480) с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании "Город Псков" | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 5291,4 | 791,4 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования "Город Псков"; Снижение случаев травматизма среди населения; Уменьшение зараженных площадей (зеленых насаждений, придорожных полос, неблагоустроенных территорий) | Увеличение распространения борщевика Сосновского |
| В том числе кредиторская задолженность |  | 498,6 | 0,0 | 494,2 |  |  |  |
| 4 | [Развитие](#P1823) садоводческих некоммерческих объединений граждан-жителей муниципального образования "Город Псков" | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Приобретение мусорных контейнеров для 6 СНТ, что улучшит санитарно-экологическую безопасность на территории СНТ и прилегающих к их территориям лесных массивах; Включение 14 СНТ в электронную систему учета; Приобретение для 1 СНТ технических средств пожарной безопасности для обеспечения соответствия СНТ правилам пожарной безопасности; Проведение 8 мероприятий по обучению членов правления СНТ | Отсутствие благоприятных условий для функционирования садоводческих некоммерческих объединений граждан - жителей города Пскова |
| 5 | [Обеспечение](#P2190) реализации муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова;Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 199023,8 | 25455,9 | 32918,3 | 33865,5 | 35367,6 | 35367,6 | 36048,9 | Реализация программы в соответствии с целями и задачами | Отсутствие результатов реализации программы |
| 6 | [Формирование](#P2511) современной городской среды муниципального образования "Город Псков" | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 39472,3 |  |  | 39472,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание благоприятных условий городской среды, повышение комфортности проживания населения города, увеличение площади зеленых зон, обеспечение более эффективной эксплуатации жилых домов, улучшение условий для отдыха и занятий спортом, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для всех групп населения | Условия городской среды сохранятся в текущем состоянии |
|  | Отдельные мероприятия |
| 1 | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова; Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 42343,7 | 5406,3 | 4496,3 | 9141,1 | 7000,0 | 7000,0 | 9300,0 | Организация и обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания мест захоронения |  |
| В том числе кредиторская задолженность |  | 514,6 | 1432,3 | 513,5 |  |  |  |  |
| 2 | Освобождение земельных участков от движимых и недвижимых вещей | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 19781,2 | 1808,4 | 1550,0 | 4064,6 | 9358,2 | 1500,0 | 1500,0 | Благоустройство городских и дворовых территорий |  |
| В том числе кредиторская задолженность |  | 459,5 | 298,3 | 517,3 |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение уличного освещения на территории МО "Город Псков" | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова | 01.01.2015 - 31.12.2020 | 489302,9 | 71120,9 | 92871,5 | 86500,5 | 85036,0 | 85036,0 | 68738,0 | Приведение муниципальных сетей в надлежащее состояние |  |
| В том числе кредиторская задолженность |  | 9618,9 | 19178,5 | 14442,7 |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 1622978,3 | 217723,1 | 283456,3 | 327283,8 | 279433,4 | 274433,4 | 240648,3 |  |  |
| В том числе кредиторская задолженность |  | 36765,7 | 55373,7 | 38492,4 |  |  |  |  |

Глава Администрации города Пскова

И.В.КАЛАШНИКОВ